**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА КРАСНОКАМСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.09.2019 № 603-п.

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021годы»**

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05 мая 2014 г. № 604 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района», постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 25 июля 2018 г. № 680-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснокамского городского округа на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годы» администрация города Краснокамска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы».

2. Постановление администрации города Краснокамска от 22 мая 2019 г. № 401-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» признать утратившим силу.

3. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Краснокамска по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства С.А. Ренёва.

Глава города Краснокамска –

глава администрации

города Краснокамска И.Я.Быкариз

Ковалевская Т.В.

4-30-60

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Краснокамска

от 03.09.2019 № 603-п

**Муниципальная программа**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы (далее – программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Управление благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры администрации города Краснокамска (далее – УБиДТ) |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского муниципального района (далее - УКС)  МКУ «Служба заказчика» (далее –СЗ) |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов Краснокамского городского округа»  Подпрограмма 2. «Развитие транспортного комплекса на территории Краснокамского городского округа « |
| Программно-целевые инструменты программы | Не предусмотрены |
| Цель программы | Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского городского округа (далее – КГО) за счет:  -приведения состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов к требуемым показателям надежности и безопасности;  -организации эффективного транспортного обслуживания |
| Задачи программы | 1.Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального и текущего ремонта  2. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и элементов дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.  3.Повышение качества организации транспортного обслуживания населения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. увеличение протяженности отремонтированных, в том числе капитально, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них на 54,8 км;  2. содержание 100% автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов  3. обследование пассажиропотока |
| Этапы и сроки реализации программы | на 2019-2021годы. |
| Целевые показатели программы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Плановые значения целевого показателя | | | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 1. | Протяженность отремонтированных, в том числе капитально, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них | км | 18,40 | 18,3 | 18,1 | | 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на содержании от фактической протяженности дорог | % | 100 | 100 | 100 | | 3. | Обследование пассажиропотока | ед | 1 | 0 | 0 | |
| Объемы и источники финансирования программы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования программы | Расходы финансирования (тыс.руб.) | | | | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Итого: | | Всего,  в том числе | 257746,8 | 211041,0 | 164551,0 | 633338,8 | | Бюджет Краснокамского городского округа | 76924,9 | 80785,0 | 84551,0 | 244960,9 | | Краевой, бюджет | 43835,00 | 50256,0 | 0 | 94091,0 | | Федеральный бюджет | 134286,9 | 80000,0 | 80000,0 | 294286,9 | |

**Паспорт муниципальной подпрограммы 1.**

**«Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов Краснокамского городского округа**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов Краснокамского городского округа» (далее подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа (далее – УБиДТ) |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского муниципального района (далее - УКС)  МКУ «Служба заказчика» (далее – СЗ) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского городского округа (далее – КГО) за счет  приведения состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов Краснокамского городского округа к требуемым показателям надежности и безопасности |
| Задачи подпрограммы | 1.Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов Краснокамского городского округа путем проведения капитального и текущего ремонта;  2.Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов Краснокамского городского округа в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. увеличение протяженности отремонтированных, в том числе капитально, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них на 54,8км;  2. содержание 100% автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2021 годы. |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм | Плановые значения  целевого показателя | | | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | 1. | Протяженность отремонтированных, в том числе капитально, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них | км | 18,4 | 18,3 | 18,1 | | 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на содержании от фактической протяженности дорог | % | 100 | 100 | 100 | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования подпрограммы | Расходы финансирования (тыс.руб.) | | | | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Итого: | | Всего,  в том числе | 257746,8 | 211041,0 | 164551,0 | 633338,8 | | Бюджет Краснокамского городского округа | 76924,9 | 80785,0 | 84551,0 | 242260,9 | | Краевой, бюджет | 43835,00 | 50256,0 | 0 | 94031,0 | | Федеральный бюджет | 134286,9 | 80000,0 | 80000,0 | 294286,9 | |

**Паспорт муниципальной подпрограммы 2**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Краснокамского городского округа «**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие транспортного комплекса на территории Краснокамского городского округа « (далее подпрограмма 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа (далее – УБиДТ) |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского городского округа (далее – КГО) за счет  организации эффективного транспортного обслуживания |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества организации транспортного обслуживания населения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обследование пассажиропотока |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2021 годы. |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм | Плановые значения  целевого показателя | | | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | 1. | Обследование пассажиропотока | ед | 1 | 0 | 0 | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования подпрограммы | Расходы финансирования (тыс.руб.) | | |  | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Итого: | | Всего,  в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | | бюджет Краснокамского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**2. Характеристика текущего состояния проблемы, основные показатели, анализ социальных и финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы**

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2020 года определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание благоприятных и безопасных условий проживания для населения.

. Транспортная инфраструктура является одним из важнейших элементов развития округа в целом и отдельно по каждому населенному пункту.

Ее эффективное функционирование и развитие являются необходимым условием повышения уровня и улучшения условий жизни населения.

Перед органами местного самоуправления стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с потребностями экономики, стабилизацией социально-экономической ситуации, удовлетворением спроса в автомобильных перевозках и ростом благосостояния населения округа.

Необходимо обеспечить соответствие параметров автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций округа, в связи с чем возникает необходимость разработки и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение комфортного и безопасного передвижения всех видов транспортных средств на территории округа.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с Постановлением города Краснокамска № 260-п от 02.04.2019 года составляет 509,971 км, из них 189,1 км – асфальтобетонные, 95,3 км – переходные, 225,57 км - грунтовые.

В г.Краснокамске одной из основных проблем можно считать отсутствие утвержденной схемы ливневой канализации, перспективного плана ее развития. Ливневая канализация имеет малую пропускную способность.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасного движения по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов:

- высокая доля дорог переходного типа и грунтовых дорог (60,6 % от учтенной протяженности дорог и улиц);

- неудовлетворительное состояние дорожного полотна;

- несоответствие улично-дорожной сети населенных пунктов существующим потребностям в объеме и организации транспортных потоков;

- недостаточный уровень обустройства автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов тротуаров, дорожными знаками, искусственными неровностями;

- недостаточность финансирования работ по капитальному ремонту и текущему ремонту дорог.

Недостаточность финансирования дорожной деятельности в предыдущие годы, привела к нарушению нормативных сроков проведения текущего и капитального ремонтов автомобильных дорог, что, в свою очередь, стало причиной их неудовлетворительного состояния (доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 60,0 %).

Для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов необходимо своевременно и качественно выполнять комплекс работ по их содержанию и ремонту. Кроме того, в целях обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг») необходимо выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети территорий усадебной застройки (микрорайон МЖК, ул.Пушкина г.Краснокамск, д.Брагино, п.Оверята, с.Стряпунята).

Для организации эффективного транспортного обслуживания пассажиров необходимо выполнять обследование пассажиропотоков. Цель обследования: выявление транспортных потребностей населения и совершенствование действующей системы транспортного обслуживания.

Непринятие своевременных мер по повышению транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, повышению безопасности дорожного движения и улучшению транспортного обслуживания населения может негативно отразиться в дальнейшем на всей транспортной инфраструктуре округа.

Неудовлетворенность населения качеством дорог, дорожной инфраструктурой, их ненормативное состояние приводит к повышению социальной напряженности в Краснокамском городском округе.

**3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития инфраструктуры, основные цели и задачи**

Цели и задачи муниципальной программы определяются Федеральными Законами, Законами Пермского края, а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Краснокамского городского округа (далее – КГО).

Определена основная цель развития инженерной и транспортной инфраструктуры КГО:

Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского городского округа за счет

1.приведения состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов к требуемым показателям надежности и безопасности;

2. повышения безопасности дорожного движения и грузопассажирских перевозок на территории округа.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

1. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального и текущего ремонта

2. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям

3. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в управлении КГО, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной программы в виде трех подпрограмм.

**4. Прогноз конечных результатов программы**

Конечными результатами реализации программных мероприятий являются:

1. увеличение протяженности отремонтированных, в том числе капитально, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них на 54,8 км;

2. содержание 100% автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов

3. выполнение обследования пассажиропотока.

Реализация программы позволит:

- проводить работы по приведению автодорог и улично-дорожной сети в нормативное состояние в более короткие сроки;

- улучшить транспортную мобильность между населенными пунктами внутри округа;

- создавать безопасные условия для пассажирских и грузовых перевозок;

- обеспечить эффективность транспортного обслуживания пассажиров.

**5.Сроки реализации программы с указанием промежуточных показателей**

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия программы реализуются на протяжении всего срока реализации программы. По ряду мероприятий определить достижение конечного результата не представляется возможным в рамках данной программы. Муниципальная программа носит постоянный характер. Общий срок реализации муниципальной программы совпадает со сроками реализации подпрограмм - 2019-2021 годы.

В ходе исполнения программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического развития округа.

**6. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия программы реализуются в рамках двух подпрограмм и обеспечивают решение задач и достижение цели программы.

Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в таблице 1.

таблица 1

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | **Подпрограмма 1 .»Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов Краснокамского городского округа»**« | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие (ОМ) 1.1. Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов |  | |  | |  | | Увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на **5,72** км |
| 1.1.1 | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» (продолжение 2018 г.) |  | | 2019  (ПИР) | | 2019  (ПИР) | | ПИР на капитальный ремонт дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 2,57 км |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 2,57 км |
| 1.1.3 | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Ласьва – Мошни» и ул.Центральная п.Ласьва | УБиДТ  УКС | | 2019  (ПИР) | | 2019  (ПИР) | | ПИР на капитальный ремонт дорог общего пользования и улично-дорожной сети  на 1,6 км |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт ул. Молодежная п.Оверята | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности капитально-отремонтированной улично-дорожной сети  на 0,2 км |
| 1.1.6 | Проектирование капитального ремонта ул. Карла Маркса от пр. Мира до ул. Пушкина | УБиДТ  УКС | | 2019  (ПИР) | | 2019  (ПИР) | | ПИР на капитальный ремонт улично-дорожной сети на 0,85 км |
| 1.1.7. | Проектирование капитального ремонта ул. Пушкина (от Ледового дворца до ул. Геофизиков) | УБиДТ  УКС | | 2020  (ПИР) | | 2020  (ПИР) | | ПИР на капитальный ремонт улично-дорожной сети на 0,53 км |
| 1.1.8. | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Краснокамск-Ананичи-Катыши» | УБиДТ  УКС | | 2019  (ПИР) | | 2019  (ПИР) | | ПИР на капитальный ремонт автомобильной дороги на 0,75 км |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт ул. Карла Маркса от пр. Мира до ул. Пушкина | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности капитально-отремонтированной улично-дорожной сети  на 0,85 км |
| 1.1.10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Ласьва – Мошни» и ул. Центральная п.Ласьва | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 1,6 км |
| 1.1.11 | Проектирование капитального ремонта аварийных мостов на автомобильной дороге «Краснокамск-Майский» | УБиДТ  УКС | | 2019  (ПИР) | | 2019  (ПИР) | | ПИР капитального ремонта аварийных мостов – 3 ед. |
| 1.2.12. | Капитальный ремонт дороги Краснокамск-Ананичи-Катыши | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности, отремонтированной дорог на 0,7 км |
| 1.1.13 | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Гуляево-Курановка» (от д.Клепики до ДООЛ «Лесная сказка» | УБиДТ  УКС | | 2020  (ПИР) | | 2020  (ПИР) | | ПИР капитального ремонта автомобильной дороги на 0,4 км |
| 1.1.14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Гуляево-Курановка» (от д.Клепики до ДООЛ «Лесная сказка» | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 0,4 км |
| 1.1.15 | Проектирование и строительство участка автомобильной дороги улицы 10- ой пятилетки (от ул.Энтузиастов идо ул.Февральская г.Краснокамска с учётом организации сквера) | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | |  |
| 1.2 | Основное мероприятие (ОМ) 1.2Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  | |  | |  | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов на **49,1** км и искусственных сооружений на 3 шт. |
| 1.2.1. | Ремонт ул. Геофизиков от маг.Дельный до ул.Шоссейная | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированной улично-дорожной сети  на 0,4 км |
| 1.2.2. | Ремонт ул.Февральская | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированной улично-дорожной сети на 0,9 км |
| 1.2.3. | Ремонт моста через р.Гайва на автодороге «Краснокамск-Стряпунята-Екимята»« | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение отремонтированных искусственных сооружения -1 шт. |
| 1.2.4. | Ремонт ул. Полевая д.Карабаи | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированной улично-дорожной сети на 2,106 км |
| 1.2.5. | Ремонт автодороги с.Екимята | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированной улично-дорожной сети на 0,9 км |
| 1.2.6. | Ремонт ул. Энтузиастов с.Стряпунята | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированной улично-дорожной сети на 0,25 км |
| 1.2.7. | Ремонт автомобильной дороги Мокино-Майский | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 2,0 км |
| 1.2.8. | Ремонт автомобильной дороги Стряпунята-Ананичи | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 2,0 км |
| 1.2.9. | Ремонт дороги Мысы-развязка Пермь-Краснокамск-Крым | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 1,228 км |
| 1.2.10. | Ремонт моста через р.Ласьва на автомобильной дороге  Мысы-развязка Пермь-Краснокамск-Крым | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 0,042 км |
| 1.2.11. | Ремонт дороги ул.Шоссейная между переездами | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 0,042 км |
| 1.2.12. | Ремонт ул.Калинина | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 0,9 км |
| 1.2.13. | Ремонт ул.Новой Стройки | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 1,6 км |
| 1.2.14. | Ремонт ул Гагарина (от М-7 Волга до ул.Сосновая горка) | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 0,8 км |
| 1.2.15. | Ремонт ул.Геофизиков (от ул.Коммунистическая до маг.Дельный) | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 0,7 км |
| 1.2.16. | Ремонт ул.Ленина (от маг.Пятёрочка до ул.Городская) | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 0,4 км |
| 1.2.17. | Ремонт ул. Школьная (от ул. К. Маркса до ул. Калинина) | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 0,6 км |
| 1.2.18. | Ремонт пр. Маяковского (от ул. Геофизиков до ул. Культуры) | УБиДТ  УКС | | 2019 | | 2019 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог на 0,3 км |
| 1.2.19. | Ремонт автодороги «Краснокамск-Черная-Шабуничи» | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 2,0 км |
| 1.2.20. | Ремонт дорог в д. Запальта: ул. Центральная, пер. Лесной, пер. Лучистый | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности отремонтированной улично-дорожной сети на 1,0 км |
| 1.2.21. | Ремонт дорог в с. Черная: ул. Центральная, ул. Историческая, ул. Школьная, ул. Мира | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности отремонтированной улично-дорожной сети на1,1 км |
| 1.2.22. | Ремонт дороги Шабуничи-Н.Брагино | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности отремонтированной улично-дорожной сети на 1,7 км |
| 1.2.23. | Ремонт ул.Солнечная с.Мысы | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности отремонтированной улично-дорожной сети на 0,4 км |
| 1.2.24. | Проектирование ремонта аварийных мостов на автомобильных дорогах | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | ПИР на ремонт аварийных мостов – 3 ед. |
| 1.2.25. | Ремонт дороги Гуляево-Кураовка | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности отремонтированной дорог на 2,0 км |
| 1.2.26. | Ремонт ул.Молодёжная | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности, отремонтированной дорог на 1,5км |
| 1.2.27. | Ремонт ул. Коммунистическая (от ТЭЦ 5 до ул.Шоссейная) | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности, отремонтированной дорог на 0,9 км |
| 1.2.28. | Ремонт ул.Чапаева | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности, отремонтированной дорог на 1,6 км |
| 1.2.29. | Ремонт ул.Пушкина (от М-7 Волга до ул.Коммунистическая) | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности, отремонтированной дорог на 1,5 км |
| 1.2.30. | Ремонт автомобильной дороги «Черная-Запальта» | УБиДТ  УКС | | 2020 | | 2020 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 1,3 км |
| 1.2.31. | Ремонт дороги Стряпунята Ананичи (км 02+000-04+000) | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 2,0 км |
| 1.2.32. | Ремонт дороги Подъезд к д.Осляны | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 0,7 км |
| 1.2.33. | Ремонт дороги Гуляево-Курановка (по результатам диагностики) | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 2,0 км |
| 1.2.34. | Ремонт ул.Шоссейная (от ул.К.Либкнехта до пр.Мира) | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 0,4 км |
| 1.2.35. | Ремонт ул.Промышленная | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 3,4 км |
| 1.2.36. | Ремонт ул.Матросова | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 0,4 км |
| 1.2.37. | Ремонт ул.М.Рыбалко | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 0,2 км |
| 1.2.38. | Ремонт ул.Звёздная | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 0,7 км |
| 1.2.39. | Ремонт пер.Дорожный | УБиДТ  УКС | | 2021 | | 2021 | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 0,7 км |
| 1.3.1. | Основное мероприятие (ОМ) 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов |  | |  | |  | |  |
| 1.3.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе бесхозяйных | УБиДТ  СЗ | | 2019 | | 2021 | | Содержание 100% автомобильных дорог общего пользования |
| 1.3.3. | Содержание светофоров, пешеходных ограждений | УБиДТ  СЗ | | 2019 | | 2021 | | Содержание 100% светофоров |
| 1.3.4. | Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов техническими средствами организации дорожного движения | УБиДТ  СЗ | | 2019 | | 2021 | | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок; (нанесение дорожной разметки на 186км а/дорог, установка 1450 дорожных знаков, барьеров, 3 светофоров, 14 искусственных неровностей и т.п.) |
| 1.3.5. | Обследование и оценка технического состояния дорог, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них | УБиДТ  СЗ | | 2019 | | 2021 | | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, ежегодная диагностика 19 а/дорог |
| 1.3.6 | Диагностика мостовых сооружений | УБиДТ  СЗ | | 2020 | | 2021 | | Диагностика 10 мостов |
| 1.3.7 | Установка остановочных павильонов | УБиДТ  СЗ | | 2019 | | 2021 | | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок за счет установки 12 остановок |
| 1.3.8 | Восстановительно-ремонтные работы на дорогах с грунтовым покрытием | УБиДТ  СЗ | | 2019 | | 2021 | | Восстановление (профилирование) грунтового покрытия |
| 1.3.9 | Прочистка ливневой канализации | УБиДТ  СЗ | |  | |  | | Восстановление пропускной способности водоотвода на 4,291 км |
| 1.3.10 | Восстановление (замена) ограждений и пешеходных мостов в г.Краснокамске | УБиДТ  СЗ | | 2019 | | 2019 | | Увеличение восстановленных искусственных сооружений на 3 шт |
| 1.3.11 | Аварийно-восстановительные работы | УБиДТ  СЗ | | 2019 | | 2021 | |  |
|  | Восстановление водоотводных систем улично-дорожной сети м-на Рейд | УБиДТ  СЗ | | 2019 | | 2019 | | Обеспечение нормативного состояния элементов улично-дорожной сети |
| 2.1. | **Подпрограмма 2»Развитие транспортного комплекса на территории Краснокамского городского округа «** |  | |  | |  | |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие (ОМ) 2.1. Научно-исследовательские работы в области развития транспортного комплекса |  | |  | |  | |  |
|  | Выполнение работ по обследованию пассажиропотока | УБиДТ | | 2019 | | 2019 | | НИР обследование пассажиропотока -1 шт |

**7. Основные меры правового регулирования программы**

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=8067A7743DF810275500DBF7D6DF1649543C27271D3D0F950E6CDC9B8CB7F7025844343FY1k0J) от 08 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

4. [Закон](consultantplus://offline/ref=8067A7743DF810275500C5FAC0B34B425D367E291B390CC35A3387C6DBBEFD55Y1kFJ) Пермского края от 14 ноября 2008г. № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».

5. Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1323-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы».

6. Постановление Правительства Пермского края от 05.12.2018 № 764-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края».

7. Постановление Правительства Пермского края от 24.01.2018 № 10-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт».

8. Технический [регламента](consultantplus://offline/ref=2A49A6A556957A472602532DE0554BBE014D14C9C2FBDCB48EEE1F14B43CB9C40CF9F1227A469C84W0h5J) Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное состояние дорожной сети Пермской городской агломерации.

9. Решение Земского собрания Краснокамского муниципального района от 29 июня 2016 г. № 76 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Краснокамского муниципального района»;

10. Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 05.05.2014 № 604 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района» (в ред. от 27.05.2016 № 314).

**8. Перечень и краткое описание подпрограмм**

**8.1. Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов Краснокамского городского округа»**

Цель подпрограммы:

Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского городского округа (далее – КГО) за счет:

- приведения состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов к требуемым показателям надежности и безопасности;

- повышения безопасности дорожного движения и грузопассажирских перевозок на территории округа.

Задача подпрограммы:

1. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов путем проведения капитального и текущего ремонта;

Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов в состоянии, соответствующем нормативным требованиям

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Увеличение протяженности отремонтированных, в том числе капитально, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них на 54 км;

2. Содержание 100% автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов.

3. Ремонт автодорог представленных в перечне мероприятий (таблица 1), планируется осуществить за счет субсидии из дорожного фонда Пермского края, национальный проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предоставляемой на ремонт автомобильных дорог, местного дорожного фонда.

**8.2. Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса на территории Краснокамского городского округа»**

Цель подпрограммы: Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского городского округа (далее – КГО) за счет организации эффективного транспортного обслуживания.

Задача подпрограммы:

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий:

Научно-исследовательские работы в области развития транспортного комплекса.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

выполнение обследования пассажиропотока позволит выявить транспортные потребности населения и совершенствовать действующую систему транспортного обслуживания.

таблица 2

**9. Перечень целевых показателей программы, а также Порядок сбора информации и методика расчета фактических значений целевых показателей**

9.1. Перечень целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | | | | | | Наименование программных мероприятий |
| 2018 | 2019 | | | | 2020 | | 2021 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | | 8 | 9 |
|  | | **МП «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы»** | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1** «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов Краснокамского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие (ОМ) 1.1. Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов  ОМ 1.2**.** Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | |  | | | |  |  |
| 1 | | Протяженность отремонтированных, в том числе капитально, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них | км |  | 16,0 | 18,4 | | 18,3 | | | | 18,1 | Капитальный ремонт, строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
|  | | Основное мероприятие (ОМ) 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов |  |  |  |  | |  | | | |  |  |
| 2 | | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на содержании от фактической протяженности дорог | % |  | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, нанесение разметки, установка дорожных знаков и остановочных павильонов, аварийно-восстановительные работы |
| Подпрограмма 2 .»Развитие транспортного комплекса на территории Краснокамского городского округа « | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие (ОМ) 3.1. Научно-исследовательские работы в области развития транспортного комплекса | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 5 | Обследование пассажиропотока | | ед. |  | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | Выполнение работ по обследованию пассажиропотока |

9.2. Порядок сбора информации и методика расчета фактических значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации | | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя |
| источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Протяженность отремонтированных, в том числе капитально, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них | км | протяженность отремонтированных, в том числе капитально автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов в текущем году (Показатель определяется суммарно за год) | МКУ «Управление капитального строительства»  МКУ «Служба заказчика» | Отчетная документация | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на содержании от фактической протяженности дорог | % | Дсод = Павтодор x 100 / Опд  Павтодор - площадь проезжей части автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, км;  Опд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, км | МКУ «Управление капитального строительства»  МКУ «Служба заказчика» | отчетная документация: акты выполненных работ по муниципальным контрактам. Форма № КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |
| 3. | Обследование пассажиропотока | ед. | рассчитывается как общее количество выполненных работ по обследованию пассажиропотоков | МКУ «Служба заказчика» | Отчетная документация | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |

**10. Ресурсное обеспечение программы**

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, состояние аварийности объектов инфраструктуры, высокая значимость проблемы обеспечения населения ритуальными услугами и безопасности дорожного движения, а также реальная возможность их решения при федеральной и региональной поддержке.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета КГО. Общий объем финансирования программы в 2019 – 2021 годах составляет 633,338 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета КГО - 244,960 млн. рублей.

Объемы финансирования программы за счет средств:

- федерального бюджета, по направлениям расходования средств приведены в таблице 3;

- бюджета Пермского края по направлениям расходования средств приведены в таблице 4;

- бюджета Краснокамского городского округа по направлениям расходования средств приведены в таблице 5;

- всех источников финансирования приведены в таблице 6.

Основную часть привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов предусматривается направить на проведение работ по ремонту автодорог.

Для реализации программных мероприятий привлечение внебюджетных источников не планируется.

Программой не предусмотрены средства на содержание органов местного самоуправления Краснокамского городского округа.

таблица 3

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского городского округа**

**за счет средств федерального бюджета на 2019 -2021 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы | Всего | 000 | 0000 | 0900000000 | 000 | **134286,96** | **80000,0** | **80000,0** | |
| ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  | |
| участник 1. |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Подпрограмма 1**  «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них» | Всего | 000 | 0000 | 0910000000 | 000 | **134286,960** | **80000,0** | 80000,0 | |
| исполнитель программы: |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | Основное мероприятие Федеральный проект «Дорожная сеть» национального проекта РФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 733 | 0409 | 091R100000 | 000 | 134286,96 | 80000,0 | 80000,0 | |
| 1.1.1. | Капитального ремонта автомобильной дороги «Краснокамск-Ананичи-Катыши» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 |  | 0,0 | 5469,90 | 0 | |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги Мокино-Майский | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 18339,19 | 0 | 0 | |
| 1.2.2. | Ремонт автомобильной дороги Стряпунята -Ананичи | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 13981,097 | 0 | 13016,18 | |
| 1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги Мысы-развязка Пермь-Краснокамск-Крым | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 6581,264 | 0 | 0 | |
| 1.2.4. | Ремонт моста через р.Ласьва на автомобильной дороге Мысы-развязка Пермь-Краснокамск-Крым | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 9062,2880 | 0 | 0 | |
| 1.2.5. | Ремонт ул.Шоссейная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 8852,713 | 0 | 3846,85 | |
| 1.2.6. | Ремонт ул.Калинина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 21070,133 | 0 | 0 | |
| 1.2.7. | Ремонт ул.Новой Стройки | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 12151,833 | 0 | 0 | |
| 1.2.8. | Ремонт ул.Гагарина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 10251,183 | 4289,12 | 0 | |
| 1.2.9. | Ремонт ул.Геофизиков | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 13239,913 | 0 | 0 | |
| 1.2.10. | Ремонт ул.Ленина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 7630,032 | 0 | 0 | |
| 1.2.11. | Ремонт ул.Школьная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 13127,313 | 0 | 0 | |
| 1.2.12. | Ремонт автомобильной дороги Гуляево-Курановка | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 0 | 20238,20 | 11983,82 | |
| 1.2.13. | Ремонт ул.Молодёжная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 0 | 10350,00 | 0 | |
| 1.2.14. | Ремонт ул.Коммунистическая | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 7693,70 | 0 | |
| 1.2.15. | Ремонт ул.Чапаева | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 19289,082 | 0 | |
| 1.2.16. | Ремонт ул.Пушкина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 12669,998 | 0 | |
| 1.2.17. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Осляны | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 4000,0 | |
| 1.2.18. | Ремонт ул.Промышленная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 21000,0 | |
| 1.2.19. | Ремонт ул.Матросова | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 2520,0 | |
| 1.2.20. | Ремонт ул.Маршала Рыбалко | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 1610,0 | |
| 1.2.21. | Ремонт ул.Звёздная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 10129,098 | |
| 1.2.22. | Ремонт пер.Дорожный | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 11894,047 | |

таблица 4

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского городского округа**

**за счет средств бюджета Пермского края на 2019 -2021 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы | Всего | 000 | 0000 | 0900000000 | 000 | **43835,0** | **50256,0** | 0 |
| ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1**  «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них» | Всего | 000 | 0000 | 0910000000 | 000 |  |  |  |
| исполнитель программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов |  | 000 | 0000 | 0910100000 | 000 | 20785,1 | 19261,548 | 0 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101L5670 | 200 | 19530,1 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Краснокамск-Ананичи-Катыши | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101 ST 040 |  | 355,0, | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «Ласьва – Мошни» и ул.Центральная п.Ласьва | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101 ST 040 | 200 | 900,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Ласьва – Мошни» и ул.Центральная п.Ласьва |  |  |  | 09101 ST 040 |  | 0 | 19261,548 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие (ОМ) 1.2**.** Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них | УБиДТ  УКС | 000 | 0000 | 0910200000 | 000 | **23049,889** | **30994,45** |  |
| 1.2.1. | Ремонт ул. Геофизиков от маг.Дельный до ул.Шоссейная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 6950,912 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Ремонт ул.Февральская | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 4997,227 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Ремонт моста через р.Гайва на автодороге «Краснокамск-Стряпунята-Екимята»« | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 1541,332 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Ремонт ул.Полевая д.Карабаи | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 2547,285 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Ремонт автодороги с.Екимята | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 689,105 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | Ремонт пр.Маяковского (от ул.Геофизиков до ул.Культуры) | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 6324,028 | 603,154 |  |
| 1.2.7. | Ремонт «Краснокамск-Черная-Шабуничи» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 |  | 14825,597 | 0 |
| 1.2.8. | Ремонт автомобильной дороги Чёрная-Запальта | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 0 | 8771,310 | 0 |
| 1.2.9. | Ремонт дорог в д.Запальта: :ул.Центральная,пер.Лесной,пер.Лучистый | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 0 | 1275,066 | 0 |
| 1.2.10. | Ремонт дорог в с.Чёрная: ул.Центральная,ул.Историческая,ул.Школьная,ул.Мира | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 0 | 1409,724 | 0 |
| 1.2.11. | Ремонт дороги Шабуничи-Н.Брагино | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 0 | 2174,177 | 0 |
| 1.2.12. | Ремонт ул.Солнечная с.Мысы | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 0 | 1935,423 | 0 |

таблица 5

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского городского округа**

**за счет местного бюджета на 2019- 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы | Всего | 000 | 0000 | 0900000000 | 000 | **79624,86** | **80785,0** | **84551,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1**  «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них» | Всего | 000 | 0000 | 0910000000 | 000 | 79624,86 | 80785,0 | 84551,0 |
| исполнитель программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов | Всего: | 000 | 0000 | 0910100000 | 000 | **8053,86** | **5840,172** | **13663,1** |
| 1.1.1 | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» (продолжение 2018 г.) | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **500,0** |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101 ST 040 | 200 | **2170,0** |  |  |
| 1.1.3 | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Ласьва – Мошни» и ул.Центральная п.Ласьва | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101 ST 040 | 200 | **100,0** | **0** | **0** |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт ул.Молодежная п.Оверята | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **0** | **0** | **3663,1** |
| 1.1.6 | Проектирование строительства ул. Карла Маркса от пр.Мира до ул. Пушкина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 400 | **2000,0** | **0** | **0** |
| 1.1.8. | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Краснокамск-Ананичи-Катыши» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101 ST 040 | 200 | **50,0** | **0** | **0** |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт ул. Карла Маркса от пр.Мира до ул. Пушкина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **0** | **0** | **10000,0** |
| 1.1.10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Ласьва – Мошни» и ул.Центральная п.Ласьва | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101ST040 | 200 | **0** | **2140,172** | **0** |
| 1.1.11 | Проектирование капитального ремонта аварийных мостов на автомобильной дороге «Краснокамск-Майский» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **500,0** | **0** | **0** |
| 1.1.12 | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Гуляево-Курановка» (от д.Клепики до ДООЛ «Лесная сказка» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **0** | **500,0** | **0** |
| 1.1.13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Гуляево-Курановка» (от д.Клепики до ДООЛ «Лесная сказка» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **0** | **3200,0** | **0** |
| 1.1.14 | Разработка проектной документации улично-дорожной сети к участкам, предоставленным для многодетных семей в районе ул.Пушкина г.Краснокамска | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 400 | **1910,0** |  |  |
| 1.1.15 | Разработка проектной документации строительства автомобильной дороги улицы 10-й пятилетки (от ул.Энтузиастов до ул.Февральская с учётом организации сквера) | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 400 | **823,86** |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие (ОМ) 1.2. Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них | УБиДТ  УКС | 000 | 0000 | 0910200000 | 000 | **5453,169** | **3443,827** | **0** |
| 1.2.1. | Ремонт ул. Геофизиков от маг.Дельный до ул.Шоссейная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 1061,208 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Ремонт ул.Февральская | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 713,890 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Ремонт моста через р.Гайва на автодороге «Краснокамск-Стряпунята-Екимята»« | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 315,847 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Ремонт ул.Полевая д.Карабаи | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 283,032 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Ремонт автодороги с.Екимята | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 76,567 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Ремонт ул.Энтузиастов с.Стряпунята | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910240150 | 200 | 1299,955 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Ремонт автодороги «Краснокамск-Черная-Шабуничи» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 0 | 1647,288 | 0 |
| 1.2.8. | Ремонт пр.Маяковского (от ул.Геофизиков до ул.Культуры) | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 702,670 | 67,017 | 0 |
| 1.2.9. | Ремонт автомобильной дороги «Чёрная-Запальта» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 0 | 974,590 | 0 |
| 1.2.10. | Ремонт дорог в д.Запальта: ул.Центральная, пер.Лесной, пер.Лучистый | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 |  | 141,674 |  |
| 1.2.11. | Ремонт дорог в с.Чёрная: ул.Центральная,ул.Историческая,ул.Школьная,ул.Мира | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 |  | 156,636 |  |
| 1.2.12. | Ремонт дороги Шабуничи-Н.Брагино | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 |  | 241,575 |  |
| 1.2.13. | Ремонт ул.Солнечная с.Мысы | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 |  | 215,047 |  |
| 1.1.14 | Проектирование ремонта аварийного моста через р.Пальта |  |  |  |  |  | 99,8 |  |  |
| 1.1.15 | Проектирование ремонта аварийного моста через р.Гайва на автомобильной дороге «Краснокамск- Стряпунята-Екимята |  |  |  |  |  | 99,8 |  |  |
| 1.1.16 | Ремонт моста р.Пальта ул.У.Громовой |  |  |  |  |  | 800,4 |  |  |
| 1.1.17 | Проектирование ремонтных работ аварийных мостов г.Краснокамск |  |  |  |  |  |  | 469,801 |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе бесхозяйных |  |  |  |  |  | 66117,8 | 71031,2 | 70887,9 |
| 1.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе бесхозяйных | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 49240,8 | 47131,2 | 48837,9,0 |
| 1.3.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе бесхозяйных | УБ и ДТ  УКС | 733 | 0409 | 091034160 | 200 | 957,9 |  |  |
| 1.3.3. | Содержание светофоров, пешеходных ограждений | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 1200,0 | 1250,0 | 1300,0 |
| 1.3.4. | Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов техническими средствами организации дорожного движения (разметка, неровности, знаки) | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 5050,0 | 6750,0 | 6750,0 |
| 1.3.5. | Обследование и оценка технического состояния дорог, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них | УКС | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.3.6 | Установка остановочных павильонов | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | .1115,0 | 1000,0 | 400,0 |
| 1.3.7 | Восстановительно-ремонтные работы на дорогах с грунтовым покрытием | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 4700,0 | 6300,0 | 7000,0 |
| 1.3.8 | Прочистка ливневой канализации | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 1928,2 | 1000,0 | 0 |
| 1.3.9 | Восстановление (замена) ограждений и пешеходных мостов в г.Краснокамске | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 625,9 | 500,0 | 500,0 |
| 1.3.10 | Аварийно-восстановительные работы | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 400,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.3.11 | Восстановление водоотводных систем улично-дорожной сети | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 300,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | в том числе ремонт водопропускных труб |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.3.12 | Разработка технических паспортов и проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 |
|  | **Подпрограмма 2»Развитие транспортного комплекса на территории Краснокамского городского округа «** |  | 000 | 0000 | 0920000000 | 000 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие (ОМ) 2.1. Научно-исследовательские работы в области развития транспортного комплекса |  | 000 | 0000 | 0920100000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Выполнение работ по обследованию пассажиропотока | УБиДТ | 733 | 0408 | 0920140170 | 200 | 0 | 0 | 0 |

таблица 6

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского городского округа**

**за счет всех источников финансирования на 2019- 2021 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы | Всего | 000 | 0000 | 0900000000 | 000 | **257746,82** | **211041,0** | **164551,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1**  «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них» | Всего | 000 | 0000 | 0910000000 | 000 |  |  |  |
| исполнитель программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов | Всего: | 000 | 0000 | 0910100000 | 000 | **8053,86** | **11310,072** | **13663,1** |
| 1.1.1 | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» (продолжение 2018 г.) | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **500,0** |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101 ST 040 | 200 | **2170,0** |  |  |
| 1.1.3 | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Ласьва – Мошни» и ул.Центральная п.Ласьва | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101 ST 040 | 200 | **100,0** | **0** | **0** |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт ул.Молодежная п.Оверята | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **0** | **0** | **3663,1** |
| 1.1.6 | Проектирование строительства ул. Карла Маркса от пр.Мира до ул. Пушкина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 400 | **2000,0** | **0** | **0** |
| 1.1.8. | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Краснокамск-Ананичи-Катыши» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101 ST 040 | 200 | **50,0** | **0** | **0** |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Краснокамск-Ананичи-Катыши» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 |  |  | **5469,90** |  |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт ул. Карла Маркса от пр.Мира до ул. Пушкина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **0** | **0** | **10000,0** |
| 1.1.10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Ласьва – Мошни» и ул.Центральная п.Ласьва | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09101ST040 | 200 | **0** | **2140,172** | **0** |
| 1.1.11 | Проектирование капитального ремонта аварийных мостов на автомобильной дороге «Краснокамск-Майский» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **500,0** | **0** | **0** |
| 1.1.12 | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги «Гуляево-Курановка» (от д.Клепики до ДООЛ «Лесная сказка» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **0** | **500,0** | **0** |
| 1.1.13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Гуляево-Курановка» (от д.Клепики до ДООЛ «Лесная сказка» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 200 | **0** | **3200,0** | **0** |
| 1.1.14 | Разработка проектной документации улично-дорожной сети к участкам, предоставленным для многодетных семей в районе ул.Пушкина г.Краснокамска | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 400 | **1910,0** |  |  |
| 1.1.15 | Разработка проектной документации строительства автомобильной дороги улицы 10-й пятилетки (от ул.Энтузиастов до ул.Февральская с учётом организации сквера) | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910140150 | 400 | **823,86** |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие (ОМ) 1.2**.** Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов и искусственных сооружений на них | УБиДТ  УКС | 000 | 0000 | 0910200000 | 000 | **139740,129** | **77973,927** | **80000,0** |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги Мокино-Майский | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 18339,19 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Ремонт автомобильной дороги Стряпунята -Ананичи | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 13981,097 | 0 | 13016,18 |
| 1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги Мысы-развязка Пермь-Краснокамск-Крым | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 6581,264 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Ремонт моста через р.Ласьва на автомобильной дороге Мысы-развязка Пермь-Краснокамск-Крым | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 9062,2880 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | Ремонт ул.Шоссейная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 8852,713 | 0 | 3846,85 |
| 1.2.6. | Ремонт ул.Калинина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 21070,133 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Ремонт ул.Новой Стройки | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 12151,833 | 0 | 0 |
| 1.2.8. | Ремонт ул.Гагарина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 10251,183 | 4289,12 | 0 |
| 1.2.9. | Ремонт ул.Геофизиков | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 13239,913 | 0 | 0 |
| 1.2.10. | Ремонт ул.Ленина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 7630,032 | 0 | 0 |
| 1.2.11. | Ремонт ул.Школьная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 13127,313 | 0 | 0 |
| 1.2.12. | Ремонт автомобильной дороги Гуляево-Курановка | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 0 | 20238,20 | 11983,82 |
| 1.2.13. | Ремонт ул.Молодёжная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R153930 | 200 | 0 | 10350,00 | 0 |
| 1.2.14. | Ремонт ул.Коммунистическая | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 7693,70 | 0 |
| 1.2.15. | Ремонт ул.Чапаева | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 19289,082 | 0 |
| 1.2.16. | Ремонт ул.Пушкина | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 12669,998 | 0 |
| 1.2.17. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Осляны | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 4000,0 |
| 1.2.18. | Ремонт ул.Промышленная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 21000,0 |
| 1.2.19. | Ремонт ул.Матросова | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 2520,0 |
| 1.2.20. | Ремонт ул.Маршала Рыбалко | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 1610,0 |
| 1.2.21. | Ремонт ул.Звёздная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 10129,098 |
| 1.2.22. | Ремонт пер.Дорожный | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 091R1553930 | 200 | 0 | 0 | 11894,047 |
| 1.2.23. | Ремонт ул. Геофизиков от маг.Дельный до ул.Шоссейная | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 1061,208 | 0 | 0 |
| 1.2.24. | Ремонт ул.Февральская | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 713,890 | 0 | 0 |
| 1.2.25. | Ремонт моста через р.Гайва на автодороге «Краснокамск-Стряпунята-Екимята»« | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 315,847 | 0 | 0 |
| 1.2.26. | Ремонт ул.Полевая д.Карабаи | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 283,032 | 0 | 0 |
| 1.2.27 | Ремонт автодороги с.Екимята | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 76,567 | 0 | 0 |
| 1.2.28 | Ремонт ул.Энтузиастов с.Стряпунята | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 0910240150 | 200 | 1299,955 | 0 | 0 |
| 1.2.29. | Ремонт автодороги «Краснокамск-Черная-Шабуничи» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 0 | 1647,288 | 0 |
| 1.2.30. | Ремонт пр.Маяковского (от ул.Геофизиков до ул.Культуры) | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 702,670 | 67,017 | 0 |
| 1.2.31. | Ремонт автомобильной дороги «Чёрная-Запальта» | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 | 0 | 974,590 | 0 |
| 1.2.32. | Ремонт дорог в д.Запальта: ул.Центральная, пер.Лесной, пер.Лучистый | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 |  | 141,674 |  |
| 1.2.33. | Ремонт дорог в с.Чёрная: ул.Центральная, ул.Историческая, ул.Школьная,ул.Мира | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 |  | 156,636 |  |
| 1.2.34. | Ремонт дороги Шабуничи-Н.Брагино | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 |  | 241,575 |  |
| 1.2.35. | Ремонт ул.Солнечная с.Мысы | УБиДТ  УКС | 733 | 0409 | 09102 ST 040 | 200 |  | 215,047 |  |
| 1.1.36 | Проектирование ремонта аварийного моста через р.Пальта | УКС | 733 | 0409 | 0910240150 |  | 99,8 |  |  |
| 1.1.37 | Проектирование ремонта аварийного моста через р.Гайва на автомобильной дороге «Краснокамск- Стряпунята-Екимята | УКС | 733 | 0409 | 0910240150 |  | 99,8 |  |  |
| 1.1.38 | Ремонт моста р.Пальта ул.У.Громовой | УКС | 733 | 0409 | 0910240150 |  | 800,4 |  |  |
| 1.1.39 | Проектирование ремонтных работ аварийных мостов г.Краснокамск | УКС | 733 | 0409 | 0910240150 |  |  | 469,801 |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе бесхозяйных |  |  |  |  |  | 66117,8 | 71031,2 | 70887,9 |
| 1.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе бесхозяйных | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 49240,8 | 47131,2 | 48837,9,0 |
| 1.3.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе бесхозяйных | УБ и ДТ  УКС | 733 | 0409 | 091034160 | 200 | 957,9 |  |  |
| 1.3.3. | Содержание светофоров, пешеходных ограждений | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 1200,0 | 1250,0 | 1300,0 |
| 1.3.4. | Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети населенных пунктов техническими средствами организации дорожного движения(разметка, неровности, знаки) | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 5050,0 | 6750,0 | 6750,0 |
| 1.3.5. | Обследование и оценка технического состояния дорог, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них | УКС | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.3.6 | Установка остановочных павильонов | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 1115,0 | 1000,0 | 400,0 |
| 1.3.7 | Восстановительно-ремонтные работы на дорогах с грунтовым покрытием | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 4700,0 | 6300,0 | 7000,0 |
| 1.3.8 | Прочистка ливневой канализации | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 1928,2 | 1000,0 | 0 |
| 1.3.9 | Восстановление (замена) ограждений и пешеходных мостов в г.Краснокамске | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 625,9 | 500,0 | 500,0 |
| 1.3.10 | Аварийно-восстановительные работы | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 400,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.3.11 | Восстановление водоотводных систем улично-дорожной сети | УБиДТ  СЗ | 733 | 0409 | 0910340160 | 200 | 300,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | в том числе ремонт водопропускных труб |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.3.12 | Разработка технических паспортов и проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 |
|  | **Подпрограмма 2»Развитие транспортного комплекса на территории Краснокамского городского округа «** |  | 000 | 0000 | 0920000000 | 000 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие (ОМ) 2.1. Научно-исследовательские работы в области развития транспортного комплекса |  | 000 | 0000 | 0920100000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Выполнение работ по обследованию пассажиропотока | УБиДТ | 733 | 0408 | 0920140170 | 200 | 0 | 0 | 0 |

**11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности выполнения программы проводится в соответствии с разделом Х «Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района», утвержденного Постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05.05.2014 № 604 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района» (в редакции Постановления администрации муниципального района от 27.05.2016 № 314).