Информация об исполнении муниципальной адресной программы № 9 «Переселение граждан Краснокамского городского поселения из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах».

В соответствии с  Постановлением Администрации Краснокамского городского поселения № 457 от 20.06.2014г  часть полномочий по реализации муниципальной адресной программы переселения из ветхого и аварийного жилья переданы в МКУ «Краснокамский РКЦ». Учреждение осуществляет указанные функции с июня 2014 года. За отчетный период совместно с Комитетом имущественных отношений и землепользования АКГП проведены следующие мероприятия:

В рамках реализации Программы  этапа 2015-2016 года

| Стоимость переселения граждан |
| --- |
| Всего: | в том числе |
|  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 74 925762,00 | 34 532 042,31 | 25 375 961,35 | 15 017 758,34 | 0,00 | 0,00 |

Во исполнение муниципальной адресной  программы:  заключены договоры о возмещении за жилые помещения в муниципальную собственность на 01.10.2016 – 247,2 кв.м.,  7  помещений,  на сумму – 8 516 328,00 рублей.

С собственниками оформлены договоры о возмещении за жилое помещение, которые прошли государственную регистрацию.

По способу расселения «предоставление жилья» заключены контракты  на сумму 64 099 434,0 рублей - 1749,2 кв.м. на строительство 58 жилых помещений в  трехэтажном  кирпичном  доме по адресу: ул. Декабристов, дом 25. в который будут переселены      граждане    из 5 аварийных    домов: № 16,18,20 с ул. Чапаева, дом № 61  по ул. К.Маркса, дом № 2  по ул. Ленина.

Всего по этапу 2015-2016 гг.  расселено- 160 человек, из них 48 собственников, 18 нанимателей.

66 помещений площадью 2016,7 кв.м.

Заключено:  41 договор мены, 18 договоров социального найма.

В рамках реализации Программы этапа 2016-2017 года

| Стоимость переселения граждан |
| --- |
| Всего: | в том числе |
|  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 90 836 547,64 | 45 779 846,74 | 27 687 794,23 | 17 368 906,67 | 0,00 | 0,00 |

Заключены договоры о возмещении за жилые помещения и переданы в     муниципальную        собственность      на   30.12.2016 –1091,5 кв.м.;   32 помещения на сумму 37 232 253,64 рублей.

В многоквартирный дом № 25 по улице Декабристов переселены наниматели и собственники жилых помещений следующих аварийных домов: К.Маркса, 38;  К.Маркса, 57;  К.Маркса, 69; Пугачева, 15;  Белинского, 15; Советская, 8.

Всего  расселено – 159 человек, из них  52 собственников, 24 нанимателей;

Были заключены 3 контракта на - 1256,9 кв.м. на строительство 37 помещений.

Всего расселено – 76 помещений, 2455,6 кв.м.

Заключено:  13 договоров мены, 24 договора социального найма.

В рамках реализации Программы этапа 2017 года

| Стоимость переселения граждан |
| --- |
| Всего: | в том числе |
|  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 48 103723,2 | 27 649 650,46 | 15 340 554,54 | 5 113 518,2 | 0,00 | 0,00 |

С нанимателями и собственниками жилых помещений проведена работа по выбору способа переселения (выкуп жилого помещения в муниципальную собственность либо приобретение жилья у застройщика).

В муниципальную собственность выкуплено   596,9 кв.м. аварийного жилья на общую  сумму -  24 856 109,8 рублей.

На строительство   607,5 кв.м. заключены два муниципальных контракта на сумму 25 147 603,8 руб.  Дополнительный муниципальный контракт на  сумму 1 569 903,4 заключен на покупку 37,7 кв.м для исполнения решений суда по изменению способа реализации программы.

В дом № 25 по улице Декабристов  переселены наниматели и собственники жилых помещений          следующих        аварийных      домов: ул. К.    Маркса, 71;  ул. Коммунистическая, 2б.

Общая стоимость переселения составляет  48 103 723,2 рублей.

Всего  расселено 54 жилых помещения, в которых были зарегистрированы  96 человек, из них  45 -собственники,  9- наниматели, а также  члены их семей.

Программа переселения на территории реализована. Выкупная стоимость за жилые помещения выплачена в полном объеме. Контракт на строительство исполнен. Расчет с Застройщиком произведен.

Отчетность о ходе переселения своевременно и в полном объеме сдана в  Министерство строительства и ЖКХ Пермского края.