АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________                                                                             № ________

Об утверждении муниципальной

программы «Охрана окружающей 
среды и развитие лесного хозяйства

в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Краснокамска от 29 мая 2019 г. № 614-п, постановлением администрации города Краснокамска от 17 июня 2019 № 469-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского округа на 2020 и плановый период 2021 - 2022 годы» администрация Краснокамского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства С.А. Ренёва.

Глава городского  округа –

глава администрации

Краснокамского городского округа                                                         И.Я. Быкариз

# О.П. Гузаева, 44791

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации

# Краснокамского городского округа

от _____________ № _________

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование программы <1> | Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
| 2 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства |
| 3 | Исполнитель программы <2> | Отдел экологии и природопользования администрации Краснокамского городского округа |
| 4 | Участники программы <3> | МКУ «Служба заказчика», МКУ «Управление капитального строительства» |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы <4> | Несмотря на выгодное расположение нашей территории в границах края и на живописную природу округа антропогенная нагрузка на природную среду остается безусловно высокой. - Объекты накопленного экологического вреда. На территории округа можно выделить 7 таких объектов: закрытые свалки ТКО в г. Краснокамск и п. Майский, короотвал, золошлакоотвал ТЭЦ-5, Сюзьвенские нефтеямы, вынос нефтепродуктов в Воткинское водохранилище из подземных трубопроводов бывшего нефтеперегонного завода, законсервированные нефтяные скважины. Все эти объекты будут продолжать оказывать негативное влияние на нашу окружающую среду, пока не будут полностью ликвидированы. - Отходы. На территории округа насчитывается около 60 несанкционированных свалок, которые не только портят вид, являются пожароопасными объектами, а также воздействуют на почвы , подземные воды и тем самым на здоровье населения. Борьба со свалками ведется постоянно, но на месте убранных через некоторое время снова появляются кучи. - Экологическое мировоззрение населения. Воспитание у жителей определенных территорий экологического сознания - это задача не одного десятка лет. чтобы в голове каждого гражданина отложилась мысль о бережном отношении к природе на ряду со всеми насущными житейскими проблемами, необходимо постоянное , непрерывное донесение информации о важности проблемы путем различных мероприятий, информационных и агитационных продуктов и т.д. необходимо воздействие не только через детское сознание , но и через их родителей, чтобы политика воспитания их в учреждениях не перебивалась мировоозрением их родителей. -Лесное хозяйство. на территории нашего округа имеются городские леса, которые предназначены для защиты микроклимата городской территории и исключения антропогенной нагрузки с территорий других образований. Площадь городских лесов составляет около 3 тыс. га. Главный вопрос здесь стоит в сохранении таких лесов и в обеспечении ими их прямых назначений защита территории города от негативного воздействия из вне. - промышленная территория. Краснокамск относится к городу с высокой антропогенной нагрузкой - как и на территории города так и со всех сторон города расположены работающие промышленные предприятия, город испытывает сильную нагрузку от автомобильного транспорта, что также усугубляется близким расположением к краевой столице. Кроме этого над Краснокамском располагается эшелон авиатранспорта аэропорта «Большое Савино» г.Перми, а также на территории округа проложены все виды транспортной инфраструктуры (речной транспорт, ж/д транспорт, нефте- и газопроводы). |
| 6 | Цели программы | Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1. 1. Реализация природоохранных мероприятий 1.1.1. сохранение и развитие природных экосистем, объектов животного и растительного мира 1.1.2. Поддержка и восстановление экологического баланса территории округа 1.1.3. Развитие экологического просвещения населения 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов 1.2.1. обеспечение охраны городских лесов |
| 8 | Сроки реализации программы <5> | 2020-2022 г.г. |
| 9 | Объемы и источники <6> финансирования программы (подпрограммы) | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 7680,849 | 51949,3 | 44151,2 |
|  | бюджет Краснокамского городского округа | 7680,849 | 51949,3 | 44151,2 |
|  | бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1.1 , всего (тыс. руб.), в том числе: | 7039,149 | 51582,6 | 43824,5 |
|  | бюджет Краснокамского городского округа | 7039,149 | 51582,6 | 43824,5 |
|  | бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1.2., всего (тыс. руб.), в том числе: | 641,7 | 366,7 | 326,7 |
|  | бюджет Краснокамского городского округа | 641,7 | 366,7 | 326,7 |
|  | бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Количество исполненных целевых показателей муниципальной программы, ед | 4 | 4 | 4 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства

в Краснокамском городском округе

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| Код <1> | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования <2> | Объем финансирования, тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |
| 1.1 | Подпрограмма1.1. Реализация природоохранных мероприятий | бюджет Краснокамского городского округа | 7039,149 | 51582,6 | 43824,5 |
| 1.1.1 | Задача. 1.1.1. сохранение и развитие природных экосистем, объектов животного и растительного мира | 3160,649 | 47441,5 | 39661,5 |
| 1.1.2 | Задача. 1.1.2. Поддержка и восстановление экологического баланса территории округа | 3636 | 3889 | 3889 |
| 1.1.3 | Задача 1.1.3. Развитие экологического просвещения населения | 242,5 | 252,1 | 274 |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | бюджет Краснокамского городского округа | 641,7 | 366,7 | 326,7 |
| 1.2.1 | Задача 1.2.1. обеспечение охраны городских лесов | 641,7 | 366,7 | 326,7 |
| Итого по цели <6> 1, в том числе по источникам финансирования | 7680,849 | 51949,3 | 44151,2 |
| Бюджет Краснокамского городского округа | 7680,849 | 51949,3 | 44151,2 |
| Бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе <6>, в том числе по источникам финансирования | 7680,849 | 51949,3 | 44151,2 |
| Бюджет Краснокамского городского округа | 7680,849 | 51949,3 | 44151,2 |
| Бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 |

Система программных мероприятий подпрограммы

1.1. Реализация природоохранных мероприятий

муниципальной программы

Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства

в Краснокамском городском округе

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата <2> | Участник программы | Код бюджетной классификации | Источник финансирования <5> | Объем финансирования, тыс. руб. <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экосистем, объектов животного и растительного мира |
| 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории округа |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и развитие ООПТ местного значения |
| 1.1.1.1.1.1 | Площадь территории ООПТ приведенной в нормативное санитарное состояние | га | 34,2 | 34,2 | 34,2 | МКУ «Служба заказчика» | 733 | 0407 | 0910145010 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 431,542 | 431,542 | 431,542 |
| 1.1.1.1.1.2 | Площадь территории ООПТ охваченная охранными мероприятиями | га | 34,2 | 34,2 | 34,2 | МКУ «Служба заказчика» | 733 | 0407 | 0910145010 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 454,107 | 70,0 | 70,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Количество научно-исследовательских, экспертно-аналитических, проектных и технических работ | Ед. | 2 | 1 | 1 | Отдел экологии и природопользования | 733 | 0407 | 0910145010 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 145,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 1030,649 1030,649 | 596,542 596,542 | 596,542 596,542 |
| 1.1.1.1.2 | наблюдение за водными объектами и их обустройство |
| 1.1.1.1.2.1 | Протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Отдел экологии и природопользования | 733 | 0603 | 0910145020 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Количество отборов проб воды в малых реках | Ед. | 6 | 6 | 6 | Отдел экологии и природопользования | 733 | 0603 | 0910145020 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 80,0 | 80,0 | 90,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 130,0 130,0 | 130,0 130,0 | 140,0 140,0 |
| Итого по основному мероприятию <9> 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 1160,649 1160,649 | 726,542 726,542 | 736,542 736,542 |
| 1.1.1.2 | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 1.1.1.2.1. | ликвидация объектов накопленного экологического вреда |
| 1.1.1.2.1.1 | Площадь территории округа приведенная в нормативное санитарное состояние | га | 0 | 11,7 | 13,3 | Отдел ЭиП, МКУ «Служба заказчика» | 733 | 0503 | 0910245030 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 0,0 | 27125,0 | 23125 |
| 1.1.1.2.1.2 | Количество научно-исследовательских, экспертно-аналитических, работ | ед | 0 | 0 | 1 | Отдел ЭиП | 733 | 0503 | 0910245030 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 0,0 0,0 | 27125,0 27125,0 | 23925,0 23925,0 |
| 1.1.1.2.2 | предупреждение загрязнения объектов окружающей среды |
| 1.1.1.2.2.1 | Количество утилизированных отходов | Куб. м. | 6060 | 5454 | 4545 | МКУ «Служба заказчика» | 733 | 0503 | 0910245040 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.1.1.2.2.2 | Количество научно-исследовательских, экспертно-аналитических, проектных и технических работ | Ед. | 0 | 5 | 2 | Отдел экологии и природопользования | 733 | 0503 | 0910245040 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 0,0 | 17590,0 | 13000,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 2000,0 2000,0 | 19590,0 19590,0 | 15000,0 15000,0 |
| Итого по основному мероприятию <9> 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 2000,0 2000,0 | 46715,0 46715,0 | 38925,0 38925,0 |
| Итого по задаче <9> 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 3160,649 3160,649 | 47441,5 47441,5 | 39661,5 39661,5 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержка и восстановление экологического баланса территории округа |
| 1.1.2.1 | наблюдение за состоянием объектов ОС и улучшение их качества |
| 1.1.2.1.1 | определение качества отдельных компонентов окружающей среды |
| 1.1.2.1.1.1 | Количество отборов проб компонентов окружающей среды | Ед. | 1 | 2 | 2 | Отдел ЭиП | 733 | 0603 | 0910345050 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 30,0 | 63,0 | 63,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 30,0 30,0 | 63,0 63,0 | 63,0 63,0 |
| 1.1.2.1.2 | содействие в обеспечении правильного и рационального природопользования |
| 1.1.2.1.2.1 | Масса раздельно собранных вторичных ресурсов | тн | 42 | 47 | 50,7 | Отдел экологии и природопользования, МКУ «Служба заказчика» | 733 | 0503 | 0910345060 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 0,0 | 220,0 | 220,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 0,0 0,0 | 220,0 220,0 | 220,0 220,0 |
| Итого по основному мероприятию <9> 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 30,0 30,0 | 283,0 283,0 | 283,0 283,0 |
| 1.1.2.2 | развитие системы объектов озеленения в городской черте |
| 1.1.2.2.1 | организация и содержание объектов озеленения |
| 1.1.2.2.1.1 | Площадь озелененных территорий | га | 2,05 | 2,05 | 2,05 | Отдел ЭиП, МКУ «Служба заказчика» | 733 | 0503 | 0910445070 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 2406,0 | 2406,0 | 2406,0 |
| 1.1.2.2.1.2 | Количество выполненных научно-исследовательских, проектных и технических работ | Ед. | 3 | 3 | 3 | Отдел ЭиП, МКУ «Служба заказчика» | 733,0 | 0503 | 0910445070 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 3606,0 3606,0 | 3606,0 3606,0 | 3606,0 3606,0 |
| Итого по основному мероприятию <9> 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 3606,0 3606,0 | 3606,0 3606,0 | 3606,0 3606,0 |
| Итого по задаче <9> 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 3636,0 3636,0 | 3889,0 3889,0 | 3889,0 3889,0 |
| 1.1.3 | Задача. Развитие экологического просвещения населения |
| 1.1.3.1 | информирование население |
| 1.1.3.1.1 | подготовка и предоставление населению информации о состоянии окружающей среды округа |
| 1.1.3.1.1.1 | Количество изданных агитационных и информационных материалов | Ед. | 141 | 141 | 141 | Отдел ЭиП | 733 | 0603 | 0910500040 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 70,0 | 74,5 | 86 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 70,0 70,0 | 74,5 74,5 | 86,0 86,0 |
| Итого по основному мероприятию <9> 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 70,0 70,0 | 74,5 74,5 | 86,0 86,0 |
| 1.1.3.2 | экологическое воспитание |
| 1.1.3.2.1 | проведение тематических и обучающих мероприятий |
| 1.1.3.2.1.1 | Количество экологически просвещенного населения | чел. | 10000 | 12000 | 15000 | Отдел ЭиП Управление культуры и молодежной политики | 733 | 0603 | 0910600040 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 142,5 | 147,6 | 153,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 142,5 | 147,6 | 153,0 |
| 1.1.3.2.2 | привлечение населения к реализации экологических проектов и акций |
| 1.1.3.2.2.1 | Количество проведенных экологически мероприятий | ед. | 3 | 3 | 3 | Отдел ЭиП | 733 | 0603 | 0910600040 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 30,0 | 30,0 | 35,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 30,0 30,0 | 30,0 30 | 35,0 35,0 |
| Итого по основному мероприятию <9> 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 172,5 172,5 | 177,6 177,6 | 188,0 188,0 |
| Итого по задаче <9> 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 242,5 242,5 | 252,1 252,1 | 274,0 274,0 |
| Всего по подпрограмме <9> 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 7039,149 7039,149 | 51582,6 51582,6 | 43824,5 43824,5 |

Система программных мероприятий подпрограммы

1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов

муниципальной программы

Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства

в Краснокамском городском округе

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата <2> | Участник программы | Код бюджетной классификации | Источник финансирования <5> | Объем финансирования, тыс. руб. <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1 | Задача. обеспечение охраны городских лесов |
| 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства и обеспечение сохранности городских лесов |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству и межеванию |
| 1.2.1.1.1.1 | Количество выполненных научно-исследовательских, экпертно-аналитических, проектных и технических работ | Ед. | 2 | 1 | 1 | Отдел ЭиП МКУ «Служба заказчика» | 733 | 0407 | 0920145080 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 350,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 350,0 350,0 | 50,0 50,0 | 0,0 0,0 |
| 1.2.1.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |
| 1.2.1.1.2.1 | Площадь городских лесов на которых проведены охранные и защитные мероприятия | га | 2590,2 | 2590,2 | 2590,2 | Отдел экологии и природопользования, МКУ «Служба заказчика» | 733 | 0407 | 0920145090 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 191,7 | 216,7 | 226,7 |
| 1.2.1.1.2.2. | Количество выполненных научно-исследовательских, экпертно-аналитических, работ | Ед. | 1 | 1 | 1 | Отдел экологии и природопользования, МКУ «Служба заказчика» | 733 | 0407 | 0920145090 | 244 | Бюджет Краснокамского городского округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | итого по ПНР |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 291,7 291,7 | 316,7 316,7 | 326,7 326,7 |
| Итого по основному мероприятию <9> 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 641,7 641,7 | 366,7 366,7 | 326,7 326,7 |
| Итого по задаче <9> 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 641,7 641,7 | 366,7 366,7 | 326,7 326,7 |
| Всего по подпрограмме <9> 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | Всего Бюджет Краснокамского городского округа | 641,7 641,7 | 366,7 366,7 | 326,7 326,7 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства

в Краснокамском городском округе

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата <1> | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий |
| 1.1.1 | Задача. сохранение и развитие природных экосистем, объектов животного и растительного мира |
|  | Доля территории округа, приведенной в нормативное состояние | % | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.2 | Задача. Предупреждение и восстановление экологического баланса территории округа |
|  | Доля озелененной территории округа | % | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 1.1.3 | Задача. Развитие экологического просвещения населения |
|  | Доля экологически просвещенного населения | % | 16 | 19 | 23 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов |
| 1.2.1 | Задача. обеспечение охраны городских лесов |
|  | Доля охраняемых городских лесов | % | 100 | 100 | 100 |

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства

в Краснокамском городском округе

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Доля территории округа, приведенной в нормативное санитарное состояние. | % | нет | Формула расчета показателей отсутствует, все показатели взяты по фактически запланированным мероприятиям | Площадь территории округа - 95000 га, Площадь территории планируемой к приведению в нормативное состояние | Статистические данные по округу | 1 раз в год |
|  | Доля озелененной территории округа | % | нет |  | Площадь озелененной территории, без учета городских лесов |  |  |
|  | Доля экологически просвещенного населения | % | нет |  | Численность населения округа - 74000 человек, количество просвещенного населения |  |  |
|  | Доля охраняемых городских лесов | % | нет |  | Площадь городских лесов - 2590,2 га |  |  |

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

расходов основных мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Расчет планирования бюджетных ассигнований  на очередной финансовый год и плановый период на проведение мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» определен в соответствии с приказом Финансового управления администрации города Краснокамска от 12.07.2019 г. № 144-о «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований Краснокамского городского округа» (далее - Методика).

| № п/п | Наименование показателя | Наименование мероприятий (Виды работ) | Расчет-обоснование | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экосистем, объектов животного и растительного мира |
| 1.1.1.1 | Основное мероприятие: Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории округа |
| 1.1.1.1.1 | Мероприятие: Содержание и развитие ООПТ местного значения |
| 1.1.1.1.1.1. | Площадь территории ООПТ приведенной в нормативное санитарное состояние | 1. Содержание территории ООПТ в нормативном санитарном состоянии | В соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Краснокамского городского округа п. 4.7.2. | 431,542 | 431,542 | 431,542 |
| 1.1.1.1.1.2 | Площадь территории ООПТ охваченная охранными мероприятиями | 1. Установка информационных аншлагов | В соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Краснокамского городского округа п. 4.7.2. | 50 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | 2. Организация охранных мероприятий (шлагбаумы, столбики) |  | 404,107 | 50 | 50 |
| 1.1.1.1.1.3 | Количество научно-исследовательских, экспертно-аналитических, проектных и технических работ | 1. проведение мониторинга ООПТ | В соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Краснокамского городского округа п. 4.7.2. | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. организация мест отдыха |  | 95 | 95 | 95 |
| ИТОГО по 1.1.1.1.1 | 1030,649 | 596,542 | 596,542 |
| 1.1.1.1.2 | Мероприятие: наблюдение за водными объектами и их обустройство |
| 1.1.1.1.2.1. | Протяженность очищенных береговых полос малых рек | 1.очистка берегов малых рек |  | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.1.2.2. | Количество отборов проб воды в малых реках | 1. оценка качества воды водных объектов общего пользования |  | 80 | 80 | 90 |
| ИТОГО по 1.1.1.1.2 | 130 | 130 | 140 |
| ИТОГО по 1.1.1.1. | 1160,649 | 726,5 | 736,5 |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие: сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 1.1.1.2.1. | Мероприятие: ликвидация объектов накопленного экологического вреда |
| 1.1.1.2.1.1. | Площадь территории округа приведенная в нормативное санитарное состояние | 1. Рекультивация закрытой свалки ТБО г. Краснокамска |  | 0 | 14000 | 10000 |
|  |  | 2. Ликвидация свалки п. Майский |  | 0 | 13125 | 13125 |
| 1.1.1.2.1.2. | Количество научно-исследовательских, экспертно-аналитических, работ | 1. Оценка качества окружающей среды в зоне влияния свалки закрытой свалки ТКО г. Краснокамска |  | 0 | 0 | 800 |
| ИТОГО по мероприятию 1.1.1.2.1. | 0 | 27125 | 23925 |
| 1.1.1.2.2. | Мероприятие: предупреждение загрязнения объектов окружающей среды |
| 1.1.1.2.2.1 | Количество утилизированных отходов | 1. Ликвидация несанкционированных свалок |  | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.1.1.2.2.2. | Количество научно-исследовательских, экспертно-аналитических, проектных и технических работ | 1. Организация очистки ливнестоков (разработка ПСД, установка очистных) |  | 0 | 4560 | 3000 |
|  |  | 2. Организация снегосвалки (организация участка, разработка ПСД, строительство снегосвалки) |  | 0 | 13030 | 10000 |
| ИТОГО по мероприятию 1.1.1.2.2.: | 2000 | 19590 | 15000 |
| ИТОГО по мероприятию 1.1.1.2.: | 2000 | 46715 | 38925 |
| ИТОГО по задаче 1.1.1. | 3160,649 | 47441,5 | 39661,5 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержка и восстановление экологического баланса территории округа |
| 1.1.2.1 | Основное мероприятие: наблюдение за состоянием объектов ОС и улучшение их качества |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятие: определение качества отдельных компонентов окружающей среды |
| 1.1.2.1.1.1. | Количество отборов проб компонентов окружающей среды | 1. Определение качества почвы в местах повышенной техногенной нагрузки |  | 0 | 33 | 33 |
|  |  | 2. Определение качества атмосферного воздуха (закупка информации у ПЦГМС, по НМУ) |  | 30 | 30 | 30 |
| ИТОГО по мероприятию 1.1.2.1.1. | 30 | 63 | 63 |
| 1.1.2.1.2 | Мероприятие: содействие в обеспечении правильного и рационального природопользования |
| 1.1.2.1.2.1. | Масса раздельно собранных вторичных ресурсов | 1. Установка контейнеров для раздельного сбора ТКО |  | 0 | 220 | 220 |
| ИТОГО по мероприятию 1.1.2.1.2. | 0 | 220 | 220 |
| ИТОГО по основному мероприятию 1.1.2.1. | 30 | 283 | 283 |
| 1.1.2.2. | Основное мероприятие: развитие системы объектов озеленения в городской черте |
| 1.1.2.2.1. | Мероприятие: организация и содержание объектов озеленения |
| 1.1.2.2.1.1. | Площадь озелененных территорий | 1. Организация цветников |  | 2178 | 2178 | 2178 |
|  |  | 2. Организация объектов озеленения |  | 228 | 228 | 228 |
| 1.1.2.2.1.2. | Количество выполненных научно-исследовательских, проектных и технических работ | 1. Содержание объектов озеленения |  | 700 | 700 | 700 |
|  |  | 2. Обследование объектов озеленение (хоз договоры со студентами) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3. Паспортизация объектов озеленения |  | 500 | 500 | 500 |
| ИТОГО по мероприятию 1.1.2.2.1. | 3606 | 3606 | 3606 |
| ИТОГО по основному мероприятию 1.1.2.2. | 3606 | 3606 | 3606 |
| ИТОГО по задаче 1.1.2. | 3636 | 3889 | 3889 |
| 1.1.3. | Задача. Развитие экологического просвещения населения |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие: информирование население |
| 1.1.3.1.1. | Мероприятие: подготовка и предоставление населению информации о состоянии окружающей среды округа |
| 1.1.3.1.1.1. | Количество изданных агитационных и информационных материалов | 1. выпуск ежегодного информационного издания о состоянии ОС округа |  | 21 | 24,5 | 28 |
|  |  | 2. Организация аншлагов |  | 30 | 30 | 33 |
|  |  | 3. Выпуск тематических брошюр |  | 19 | 20 | 25 |
| ИТОГО по мероприятию 1.1.3.1.1. | 70 | 74,5 | 86 |
| ИТОГО по сновному мероприятию 1.1.3.1. | 70 | 74,5 | 86 |
| 1.1.3.2. | Основное мероприятие: экологическое воспитание |
| 1.1.3.2.1 | Мероприятие: проведение тематических и обучающих мероприятий |
| 1.1.3.2.1.1. | Количество экологически просвещенного населения | 1. Проведение экологических лекций |  | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 2. Организация и проведение ежегодного экологического марафона |  | 32,5 | 37,6 | 43 |
|  |  | 3. Поддержка сторонних природоохранных мероприятий |  | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО по мероприятию 1.1.3.2.1.1. | 142,5 | 147,6 | 153 |
| 1.1.3.2.2. | привлечение населения к реализации экологических проектов и акций |
| 1.1.3.2.2.1. | Количество проведенных экологически мероприятий | 1. Организация и проведение субботников |  | 30 | 30 | 35 |
| ИТОГО по мероприятию 1.1.3.2.2. | 30 | 30 | 35 |
| ИТОГО по основному мероприятию 1.1.3.2 | 172,5 | 177,6 | 188 |
| ИТОГО по задаче 1.1.3. | 242,5 | 252,1 | 274 |
| ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 1.1. | 7039,149 | 51582,6 | 43824,5 |

# Подпрограмма1.1. Реализация природоохранных мероприятий.

# Задача.1.1.1. Сохранение и развитие природных экосистем, объектов животного и растительного мира

# по  мероприятию 1.1.1.1.1.1-1. «Содержание территории ООПТ в нормативном санитарном состоянии» предполагаемый вид работ - ручная уборка территории ООПТ от мусора с последующим вывозом собранного мусора на полигон ТБО. Сумма мероприятия согласно начальной цены контракта обоснованной МКУ «Служба заказчика» составляет 431,542 тыс. руб. На последующие два года запланирована эта же цена.

# по мероприятию 1.1.1.1.1.2.-1 «Установка информационных аншлагов». По предоставленным коммерческим предложениям цена одного аншлага с установкой на одной стойке с простой текстовкой составляет 5 тыс. рублей., цена аншлага на двух стойках с информационным полотном 600*1000 мм, со смешанным дизайном (картинка + текст) составляет 10 тыс.руб. Сумма по программе на 2020 год заложена на установку 2 больших аншлагов, информирующих о статусе, границах и режиме охраны ООПТ, и 6 маленьких аншлагов, информирующих о не допущения нарушения режима охраны территории в непосредственном месте частых нарушений (сброс мусора, выемка грунта, установка транспорта)

# по мероприятию 1.1.1.1.1.2.-2 «Организация охранных мероприятий (шлагбаумы, столбики)» согласно сметы МКУ «Служба заказчика» запланирована сумма 404,107 тыс. руб., в данную смету включено установка двух шлагбаумов, и ограничение въезда металлическими столбиками с цементной фундаментной основой с других подъездных путей. На 2021 и 2022 годы запланированы суммы на поддержание и восстановления ограждающих устройств в случае их поломки в размере 50 тыс. руб на оба года.

# по мероприятию 1.1.1.1.1.3.-1 «Проведение мониторинга ООПТ». данное мероприятие является обязательным в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях, для подтверждения статуса особо охраняемой территории необходимо подтвердить наличие ценных видов биогеоценоза. кратность проведения таких обследований 1 раз в 4 года. стоимость указанная в программе составляет  50 тыс.руб. на 2020 год. стоимость выведена из контракта по закупки № 182781315628678380100100740007219244, где путем деления вычислена цена обследования одного гектара ООПТ, которая составляет 1,165 тыс. руб. Площадь ООПТ Сосновый бор составляет 34,2 га,  следовательно цена на проведения мониторинга ООПТ в сосновом бору составит 39,8, учитывая коэффициент инфляции на следующий год, запланирована сумма в размере 50 тыс. руб..

# по мероприятию 1.1.1.1.1.3-2 «организация мест отдыха». на территории ООПТ постоянна отдыхают жители города, для исключения случаев нарушения режима охраны ООПТ необходимо организовать места отдыха, чтобы не рубили вековые сосны и не копали особо ценные песчаные почвы ООПТ и др.Согласно сведениям сайта закупки гов (закупка  193590229285859020100100400010000244) стоимость обустройства одного квадратного метра составляет 0,63 тыс. руб. В год планируется обустроить 150 кв.м., что составит 95 тыс. руб. на 2021 и на 2022 годы планируется также затратить на эти цели 95 тыс. руб.

# по мероприятию 1.1.1.1.2.1-1 «очистка берегов малых рек» запланирована сумма 50 тыс. руб. на оплату пяти двадцати кубовых контейнеров (контейнер, транспортные расходы, захоронение мусора на полигоне ТБО г. Краснокамска). Сумма запланирована из расчета один контейнер на 0,050 км очищенной территории, всего планируется за год почистить 0,25 км береговой полосы.

# по мероприятию 1.1.1.1.2.2.- 1 «оценка качества воды водных объектов общего пользования». Данное мероприятие подразумевает отбор проб в реках Пальта (фон, контроль два раза) и Волеговка (фон, контроль - один раз), а также их анализ. По запросу котировок в 2019 году были предоставлены коммерческие предложения, согласно которых средняя стоимость на данный вид работ составляет 80 тыс. рублей. Период проведение анализов на одном водном объекте для вступления в федеральную программу составляет 5 лет, поэтому на данных объектах планируется такие работы ещё на три года до 2022 включительно.  На плановый период 2021 и 2022 годы планируется соответственно 80 тыс.руб. и 90 тыс.руб. с учетом инфляции.

# по мероприятию 1.1.1.2.1.1.- 1 «Рекультивация закрытой свалки ТБО г. Краснокамска». Данное мероприятие подразумевает проведения заключительного этапа рекультивации закрытой свалки ТБО г. Краснокамска, которое включает в себя следующие работы: формирование откоса, засыпка и разравнивание грунта, посев семян. Согласно письма ПНИПУ полная стоимость данного мероприятия составляет 24000 тыс. руб. учитывая, что сумма значительная, разбила данное мероприятие по видам работ на два года в 2021 запланировала формирование откосов, завоз и разравнивание грунта на 14000 тыс. руб., и на 2022 год завоз и разравнивание плодородного слоя почвы и посев семян на 10000.

# по мероприятию 1.1.1.2.1.1.- 2. «Ликвидация свалки п. Майский». Закрытая свалка в районе п. Майский. Площадь 3,2 га, объём накопленных отходов 52500 тонн, расположена на землях сельскохозяйственного назначения. Ликвидация свалки предполагает вывоз толщи отходов на специализированный полигон для захоронения ТБО. Данный способ будет экономически выгоднее нежели проводить рекультивацию, то есть производить работы по исключению влияния на ОС данной свалки путем её изоляции: снизу изолирующий экран, сверку противофильтрационное покрытие, отходы не вывозятся, а продолжают разлагаться на том же месте с минимальным воздействием. также необходимо будет провести проектирование, пройти экспертизу проекта, кроме этого остаётся обязанность муниципалитета вести мониторинг состояния ОС в зоне влияния данной свалки. По тарифам ООО «Буматики», которые на 2021 год будут составлять на захоронение отходов 4 класса опасности от населения 383,33 рубля за тонну, учитывая транспортировку предположим что стоимость ликвидации 1 тонны свалки будет стоить 500 руб. Тогда стоимость захоронения всей свалки составит около 26250 тыс. руб. Учитывая, что сумма большая предлагаем разбить данное мероприятие на 2 года : 13125 тыс.руб. на 2021 год и 13125 тыс. руб. на 2022 год.

# по мероприятию 1.1.1.2.1.2.- 1. «Оценка качества окружающей среды в зоне влияния свалки закрытой свалки ТКО г. Краснокамска». Данное мероприятие предполагает проведение отбора и анализа проб всех природных сред в зоне влияния рекультивированной свалки ТКО г. Краснлокамска. на данное мероприятие запланировано на 2022 год 800 тыс.руб. Данная сумма взята на основании проведенных в 2017-2018 подобных работ, на которые было затрачено724,15 тыс. руб., кроме того на сайте гос закупки имеется подобный контракт по проведение таких же работ на территории Петропавловско-Камчатского городского округа в 2016 году, где сумма по контракту составила 793,3 тыс. руб.

# по мероприятию 1.1.1.2.2.1.- 1. «Ликвидация несанкционированных свалок». на данное мероприятие запланировано 2000 тыс. руб на 2020 год и на плановые 2021 и 2022 годы. Стоимость мероприятия взята с учетом цены контракта в текущем году. По договору на 991,382 тыс. руб. должны будут ликвидировать 1005 тонн отходов. получается ликвидация 1 тонны свалки стоит 986,4 руб. за тонну. Учитывая инфляцию и удорожание транспортных расходов предполагаем что в 2020 году ликвидация одной тонны свалки составит 1,1 тыс. руб. Согласно инвентаризации свалок на территории округа размещено несанкционированных свалок общей массой 5603,4 тонны из которых 4306 тонн - это отходы на берегах р. Пальта. Поэтому на 2020 год планируем подобно контракту этого года ликвидировать 1000 тонн несанкционированных свалок на территории округа и часть свалки на берегах реки Пальта - 800 тонн, что составит 2000 тыс. руб. На последующие годы планируется ликвидация такого же количества свалок, соответственно запланировано на 2021 - 2000 тыс. руб. и на 2022 -2000 тыс. руб..

### по мероприятию 1.1.1.2.2.2.- 1 «Организация очистки ливнестоков». мероприятие подразумевает несколько видов работ. На 2021 год разработка проектно сметной документации, на 3 водовыпуска из 6 действующих. согласно сведениям ПНИПУ (письмо от 19.07.2019 № 58/ООС) стоимость разработки проекта на 1 водовыпуск составляет 520 тыс. руб. Получается на 3 водовыпуска необходима сумма 1560 тыс. руб. Далее нужно установить очистные сооружения на водовыпуски согласно проектным решениям . такие работы планируется на 2021 и 2022 года. Стоимость средней мощности очистных сооружений согласно прайса компании аквакрат (http://aquakrat.ru/products/livnevaya-kanalizaciya/ceny-livnevyh-ochistnyh/) составляет 1881,6 тыс. руб., плюс необходимо учесть монтаж данных сооружений, ориентировочно 1000 тыс. руб.. Получается на 2021 и 2022 годы запланирована установка очистных устройств согласно проектной документации на один водопывуск в год. Отсюда получается сумма по данному мероприятию на 2021 и 2022 годы по 3000 тыс. руб.

# по мероприятию 1.1.1.2.2.2.- 2 «Организация снегосвалки». на 2021 год по данному мероприятию запланировано 3 работы: формирование земельного участка и постановка его на кадастровый учет, и разработка проектно-сметной документации. На проведение работ по формированию земельного участка запланирована сумма 30 тыс. руб. работы по проектированию по данным ПНИПУ с учетом подготовки материалов для прохождения государственной экологической экспертизы составляют ориентировочно около 3000 млн. руб. На 2021, 2022 год запланированы суммы на организацию снегосвалки согласно проекта. организация снегосвалки по затратам соотносится с организацией полигона для захоронения ТБО, что является очень затратным мероприятием, поэтому на каждый последующий год запланирована максимально реальная сумма для строительства снегосвалки - в год по 10000 тыс. руб.

# по мероприятию 1.1.2.1.1.1. -1 «Определение качества почвы в местах повышенной техногенной нагрузки» согласно коммерческого предложения ФГБУ «ЦЛАТИ ПО ПФО» от 08.08.2019 № 906 стоимость отбора проб почвы и проведение их анализа в зоне влияния свалки составляет 33 тыс. руб.. мероприятие планируется на 2021 и 2022 годы.

# по мероприятию 1.1.2.1.1.1. -2 «Определение качества атмосферного воздуха». Согласно письма Пермского ЦГМС от 19.07.2017 № 06-ИС-357 стоимость одного выезда для забора проб воздуха по характерным показателям для округа и проведения их анализа составляет 24,7 тыс. руб. учитывая срок давности запроса и инфляцию предлагаемая сумма на данное мероприятия на три года по 30 тыс. руб.

# по мероприятию 1.1.2.1.2.1. - 1. «Установка контейнеров для раздельного сбора ТКО». согласно информации сайта tiu.ru cтоимость одного модульного контейнера составляет 22 тыс. руб. (https://perm.tiu.ru/p284605252-1550-kontejner-eko.html) поэтому чтобы установить хотя бы 10 контейнеров в год необходима сумма 220 тыс. руб.

# по мероприятию 1.1.2.2.1.1. - 1. «Организация цветников» Согласно смете МКУ «Служба заказчика» стоимость работ по организации всех цветников города составляет 2178 тыс. руб. На последующие года планируется та же сумма

# по мероприятию 1.1.2.2.1.1. - 2. «Организация объектов озеленения» Организация объектов озеленения подразумевает работы по посадки деревьев согласно проектов. Предположительно планируется высадка новых сосен. Согласно коммерческого предложения ИП Пичкалева Д.А. посадка 50 сосен составляет 228 тыс. планируем данную сумму также на 2021 и 2022 годы.

# по мероприятию 1.1.2.2.1.2. - 1. «Содержание объектов озеленения» Согласно сметам МКУ «Службы заказчика» содержание организованных клумб в летний период составляет   523,4 тыс. руб., содержание зеленых насаждений по смете на текущий год составило  176,5 тыс. руб. Исходя из этого общая сумма на содержания всех зелёных объектов округа составляет  700 тыс. руб. Аналогично планируем эту же сумму на следующие два года.

# по мероприятию 1.1.2.2.1.2. - 2. «Обследование объектов озеленение». Данное мероприятие планируется проводить в рамках соглашения с ГАТУ, в виде прохождении практики студентов, поэтому денежные средства на мероприятие не планируются.

# по мероприятию 1.1.2.2.1.2. - 3. Паспортизация объектов озеленения. из 40 имеющихся на территории округа объектов озеленения  14 из них паспортизированы. Данное мероприятие является обязательным в соответствии с законодательством РФ,  поэтому  остальные 26 также подлежат паспортизации. Согласно коммерческому предложению исполнителя паспортов 2016 года ИП Сретинский стоимость паспортизации одного объекта озеленения составляет 100 тыс. руб.. Планируем проводить в год паспортизацию минимум пяти объектов, отсюда сумма на год 500 тыс. руб.

# по мероприятию 1.1.3.1.1.1. - 1. «Выпуск ежегодного информационного издания о состоянии ОС округа». Согласно представленных коммерческих предложений средняя стоимость одного экземпляра составляет 0,6 тыс. руб. Потребность округа составляет 35 шт - это библиотечная система, управление системой образования, учреждения культуры и спорта. таким образом стоимость выпуска 35 экз. в 2020 году составит 21 тыс. руб. на предыдущие года заложена сумма на такое же количество издания но с учетом инфляции : 2021 г. - 24,5 тыс.руб., 2022 г. - 28 тыс. руб.

# по мероприятию 1.1.3.1.1.1. - 2. «Организация аншлагов». Установка аншлагов планируется в местах постоянно повторяющихся случаев нарушений: свалки, береговые полосы, где моют машины и незаконно добывают воду, незаконные карьеры. По предоставленным коммерческим предложениям цена одного аншлага с установкой на одной стойке с простой текстовкой составляет 5 тыс. рублей. планируемое количество аншлагов для установки в год - 6 шт. Необходимая сумма на 2020 г. - 30 тыс. руб., на последующие 2021 г. - также 30 тыс. руб., на 2022 г. с учетом инфляции - 33 тыс.руб.

# по мероприятию 1.1.3.1.1.1. - 3 «Выпуск тематических брошюр». Сюда входит издание специальных красочных изданий на темы: реки округа, ООПТ округа, животные округа, и др., а также выпуск календарей с тематическим оформлением:

| Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на мероприятия | Кол-во | Ст-ть | Сумма | Расходы на мероприятия | Кол-во | Ст-сть | Сумма | Расходы на мероприятия | Кол-во | Ст-сть | Сумма |
| Экол.пропаганда и агитация | Аншлаг | 6 шт. | 5000 руб. | 30000 | Аншлаг | 6 шт. | 5000 руб. | 30000 | Аншлаг | 6 шт. | 5500 руб. | 33000 |
|  | Календари | 50 шт. | 190 руб. | 9500 | Календари | 50 шт. | 200 руб. | 10000 | Календари | 50 шт. | 250 руб. | 12500 |
|  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 74500 |  |  |  | 86000 |

# по мероприятию 1.1.3.2.1.1. - 1. «Проведение экологических лекций». в данном мероприятие планируется приобретение наглядных материалов для детей при проведении лектором занятий. Согласно коммерческому предложению ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» стоимость одного тематического комплекта составляет 10 тыс. руб. Соответственно на последующие годы планируется такая же сумма для приобретения новых тематических комплектов.

# по мероприятию 1.1.3.2.1.1. - 2 «Организация и проведение ежегодного экологического марафона»

| Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на мероприятия | Кол-во | Ст-сть | Сумма | Расходы на мероприятия | Кол-во | Стоимость | Сумма | Расходы на мероприятия | Кол-во | Стоимость | Сумма |
| Экологический марафон "Зеленый город" | Сумки | 30 шт. | 400 руб. | 12000 | Сумки | 30 шт. | 450 руб. | 13500 | Сумки | 30 шт. | 500 руб. | 15000 |
|  | Бейсболки | 30 шт. | 250 руб. | 7500 | Бейсболки | 30 шт. | 300 руб. | 9000 | Бейсболки | 30 шт. | 350 руб. | 10500 |
|  | Кошелек на шею | 30 шт. | 150 руб. | 4500 | Кошелек на шею | 30 шт. | 200 руб. | 6000 | Кошелек на шею | 30 шт. | 250 руб. | 7500 |
|  | Значки | 250 шт. | 30 руб. | 7500 | Значки | 250 шт. | 32 руб. | 8000 | Значки | 250 шт | 35 руб. | 8750 |
|  | Грамоты | 20 шт | 20 руб. | 400 | Грамоты | 20 шт | 22 руб. | 440 | Грамоты | 20 шт | 25 руб. | 500 |
|  | Пакеты | 20 шт | 30 руб. | 600 | Пакеты | 20 шт | 32 руб. | 640 | Пакеты | 20 шт | 35 руб. | 700 |
|  |  |  |  | 32500 |  |  |  | 37580 |  |  |  | 42950 |

# по мероприятию 1.1.3.2.1.1. - 3 «Поддержка сторонних природоохранных мероприятий»

|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на мероприятия | Кол-во | Стоимость | Сумма | Расходы на мероприятия | Кол-во | Стоимость | Сумма | Расходы на мероприятия | Кол-во | Стоимость | Сумма |
| Поддержка сторонних природоохранных мероприятий - сбор макулатуры, Чистые Игры, Мое зеленое лето, Эко-стиль и другие | грамоты | 100 шт. | 20 руб. | 2000 | грамоты | 100 шт. | 20 руб. | 2000 | грамоты | 100 шт. | 20 руб. | 2000 |
|  | призовой фонд |  |  | 50000 | призовой фонд |  |  | 50000 | призовой фонд |  |  | 50000 |
|  | вывоз отходов | 8 контейнеров (8 куб.) | 5000 руб. | 40000 | вывоз отходов | 8 контейнеров (8 куб.) | 5000 руб. | 40000 | вывоз отходов | 8 контейнеров (8 куб.) | 5000 руб. | 40000 |
|  | оборудование для проведения |  |  | 8000 | оборудование для проведения |  |  | 8000 | оборудование для проведения |  |  | 8000 |
|  |  |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |

# по мероприятию 1.1.3.2.2.1. -  1 «Организация и проведение субботников»

| Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на мероп-я | Кол-во | Стоимость | Сумма | Расходы на мероп-я | Кол-во | Стоимость | Сумма | Расходы на мероп-я | Кол-во | Стоимость | Сумма |
| Субботники«Зеленая весна», акция "Зеленая Россия», "Экологический десант" | Мешки | 60 уп. | 100 руб | 6 000 | Мешки | 60 уп. | 100 руб. | 6 000 | Мешки | 60 уп. | 120 руб. | 7 200 |
|  | Перчатки | 300 пар | 20 руб. | 6000 | Перчатки | 300 пар | 20 руб. | 6000 | Перчатки | 300 пар | 25 руб. | 7500 |
|  | Питьевая вода | 75 бут. | 40 руб. | 3000 | Питьевая вода | 75 бут. | 40 руб. | 3000 | Питьевая вода | 76 бут. | 50 руб. | 3800 |
|  | Вывоз отходов | 3 конт.(8 куб.) | 5000 руб. | 15 000 | Вывоз отходов | 3 конт.(8 куб.) | 5000 руб. | 15 000 | Вывоз отходов | 3 конт. (8 куб.) | 5500 руб. | 16 500 |
|  |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 35000 |

# Подпрограмма1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов

| № п/п | Наименование показателя | Наименование мероприятий (Виды работ) | Расчет-обоснование | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. обеспечение охраны городских лесов |
| 1.2.1.1 | Основное мероприятие: Проведение лесоустройства и обеспечение сохранности городских лесов |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятие: Проведение мероприятий по лесоустройству и межеванию |
| 1.2.1.1.1.1. | Количество выполненных научно-исследовательских, экпертно-аналитических, проектных и технических работ | 1. Изменение границ участков городских лесов |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 2. Формирование границ участков городских лесов |  | 0 | 50 | 0 |
|  |  | 3. Корректировка материалов лесоустройства 2016 года |  | 300 | 0 | 0 |
| ИТОГО по мероприятию 1.2.1.1.1. | 350 | 50 | 0 |
| 1.2.1.1.2. | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |
| 1.2.1.1.2.1. | Площадь городских лесов на которых проведены охранные и защитные мероприятия | 1. Обеспечение пожарной безопасности (очистка от сухостоя, мусора и опашка) |  | 130 | 140 | 150 |
|  |  | 2. Проведение защитных мероприятий (санитарные рубки) |  | 0 | 15 | 15 |
|  |  | 3. Проведение мероприятий по уничтожению Борщевика Сосновского на территории городских лесов |  | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
| 1.2.1.1.2.2 | Количество выполненных научно-исследовательских, экпертно-аналитических, работ | 1. Проведение лесопатологического обследования городских лесов |  | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО по мероприятию:1.2.1.1.2. | 291,7 | 316,7 | 326,7 |
| ИТОГО по основному мероприятию 1.2.1.1. | 641,7 | 366,7 | 326,7 |
| ИТОГО по задаче 1.2.1. | 641,7 | 366,7 | 326,7 |
| ИТОГО по подпрограмме 1.2. | 641,7 | 366,7 | 326,7 |

# Подпрограмма1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов»

# Задача 1.2.1. обеспечение охраны городских лесов

# по мероприятию 1.2.1.1.1.1. - 1 «Изменение границ участков городских лесов». данное мероприятие подразумевает изменение границ уже сформированных участков в связи с выявлением ошибки - неправельно нанесенной границы города, которая захватила земли гослесфонда. стоимость межевания с учетом больших площадей будет составлять 50 тыс. руб. данное мероприятие планируется на 2020 год.

# по мероприятию 1.2.1.1.1.1. - 2. «Формирование границ участков городских лесов». Данное мероприятие подразумевает также межевание и постановку на кадастровый учет только новых лесных участков, которыен необходимо выявить и сформировать. Данное мероприятие планируется на 2021 г.  в размере 50 тыс. руб.

# по мероприятию 1.2.1.1.1.1. - 3. «Корректировка материалов лесоустройства 2016 года». Согласно коммерческого предложения ПФФГБУ «Рослесинфорг» стоимость корректировки материалов лесоустройства 2016 года 300 тыс. руб.. Данная работа будет проведена после изменения границ участков городских лесов согласно решения арбитражного суда 2018 года. Также на 2022 г.

# по мероприятию 1.2.1.1.2.1. - 1. «Обеспечение пожарной безопасности (очистка от сухостоя, мусора и опашка)» согласно закупки ИКЗ 173560202108556020100100250228129244 обеспечение пожарной безопасности на 1 га стоит 26,184 тыс. руб. Соответственно чтобы провести на 5 га городских лесов данное мероприятие необходима сумма 130 тыс. руб. На плановый	 период на такой же территории с учетом инфляции запланированы суммы на 2021 г. 140 тыс. руб. , на 2022 г. 150 тыс. руб.

# по мероприятию 1.2.1.1.2.1. - 2. «Проведение защитных мероприятий (санитарные рубки)». Согласно закупки ИКЗ 192241200139924470100100730730240000 стоимость санитарной рубки одного куб. метра древесины составляет 14,92 руб. Для очистки 1000 кубов при санитарной рубке необходима сумма 15 тыс. руб. Данные работы запланированы после проведения лесопатологического обследования на 2021 и 2022 годы.

# по мероприятию 1.2.1.1.2.1. - 3. «Проведение мероприятий по уничтожению Борщевика Сосновского на территории городских лесов» согласно начальной цены контракта обоснованной МКУ «Служба заказчика» цена обработки 1 кв.м. составляет 6,17 руб. Соответственно для обработки 1 га городских лесов Краснокамска необходимо и запланирована сумма 61,7 тыс. руб. На последующие 2021 и 2022 годы запланировано также 61,7 тыс. руб.

# по мероприятию 1.2.1.1.2.2. - 1. «Проведение лесопатологического обследования городских лесов» Согласно закупки ИКЗ 192450112538245010100101200010240244 стоимость 1 га обследованной территории составляет 116 руб. Необходимо обследовать всю территорию городских лесов , которая составляет 2590,2 га. Данные обследования планируется разбить на 3 года по 1/3 площади в год. Получается что в год надо обследовать 863,4 га, что составит 100 тыс.руб.

ПЛАН-ГРАФИК на 2020 год

подпрограммы 1.1. «Реализация природоохранных мероприятий»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства

в Краснокамском городском округе на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) <2> | Участник программы <3> | Дата начала реализации подмероприятия <4> | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | Ед. измерения | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. сохранение и развитие природных экосистем, объектов животного и растительного мира |
| 1.1.1.1 | охрана и улучшение состояния природных объектов на территории округа |
| 1.1.1.1.1 | содержание и развитие ООПТ местного значения |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание территории ООПТ в нормативном санитарном состоянии | МКУ «Служба заказчика» | Май 2020 | Октябрь 2020 | Площадь территории ООПТ приведенная в нормативное санитарное состояние | га | 34,2 | Бюджет Краснокамского городского округа | 431,542 |
| 1.1.1.1.1.2 | Установка информационных аншлагов | МКУ «Служба заказчика» | Май 2020 | Октябрь 2020 | Площадь территории ООПТ охваченная охранными мероприятиями | га | 34,2 | Бюджет Краснокамского городского округа | 50,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Организация охранных мероприятий (шлагбаумы, столбики) | МКУ «Служба заказчика» | Май 2020 | Октябрь2020 | Площадь территории ООПТ охваченная охранными мероприятиями | га | 34,2 | Бюджет Краснокамского городского округа | 404,107 |
| 1.1.1.1.1.4 | Проведение мониторинга ООПТ | Отдел экологии и природопользования | Май 2020 | Октябрь 2020 | Количество научно-исследовательских, экспертно-аналитических, проектных и технических работ | Ед. | 1 | Бюджет Краснокамского городского округа | 50,0 |
| 1.1.1.1.1.5. | Организация мест отдыха | Отдел экологии и природопользования | Май 2020 | Октябрь 2020 | Количество научно-исследовательских, экспертно-аналитических, проектных и технических работ | Ед. | 1 | Бюджет Краснокамского городского округа | 95,0 |
| Итого по мероприятию <10> 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | 1030,649 |
| 1.1.1.1.2 | наблюдение за водными объектами и их обустройство |
| 1.1.1.1.2.1 | Очистка берегов малых рек | Отдел экологии и природопользования | Май 2020 | Октябрь 2020 | Протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 0,25 | Бюджет Краснокамского городского округа | 50,0 |
| 1.1.1.1.2.2 | Оценка качества воды водных объектов общего пользования | Отдел экологии и природопользования | Май 2020 | Октябрь 2020 | Количество отборов проб воды в малых реках | Ед. | 6 | Бюджет Краснокамского городского округа | 80,0 |
| Итого по мероприятию <10> 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | 130 |
| Итого по основному мероприятию <10> 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | 1160,649 |
| 1.1.1.2 | сокращение негативного воздействия на ОС |
| 1.1.1.2.1 | предупреждение загрязнения объектов окружающей среды |
| 1.1.1.2.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | МКУ «Служба заказчика» | Май 2020 | Октябрь 2020 | Количество утилизированных отходов | Куб. м. | 6060 | Бюджет Краснокамского городского округа | 2000 |
| Итого по мероприятию <10> 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | 2000 |
| Итого по основному мероприятию <10> 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | 2000 |
| Итого по задаче <10> 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | 3160,649 |
| 1.1.2 | Задача. Предупреждение и восстановление экологического баланса территории округа |
| 1.1.2.1 | наблюдение за состоянием объектов ОС и улучшение их качества |
| 1.1.2.1.1 | определение качества отдельных компонентов окружающей среды (почва, воздух, грунтовые воды) |
| 1.1.2.1.1.1 | Определение качества атмосферного воздуха | Отдел экологии и природопользования | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Количество отборов проб компонентов окружающей среды | ед | 1 | Бюджет Краснокамского городского округа | 30 |
| Итого по мероприятию <10> 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | 30 |
| Итого по основному мероприятию <10> 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | 30 |
| 1.1.2.2 | развитие системы объектов озеленения в городской черте |
| 1.1.2.2.1 | организация и содержание объектов озеленения |
| 1.1.2.2.1.1 | Организация цветников | МКУ «Служба заказчика» | Май 2020 | Июль 2020 | Площадь озелененных территорий | га | 0,2 | Бюджет Краснокамского 1городского округа | 2178 |
| 1.1.2.2.1.2. | Организация объектов озеленения | МКУ «Служба заказчика» | Май 2020 | Октябрь2020 | Площадь озелененных территорий | га | 1,85 | Бюджет Краснокамского городского округа | 228 |
| 1.1.2.2.1.3 | Содержание объектов озеленения | МКУ «Служба заказчика» | май 2020 | Сентябрь 2020 | Количество выполненных научно-исследовательских, проектных и технических работ | ед | 1 | Бюджет Краснокамского городского округа | 700 |
| 1.1.2.2.1.4 | Паспортизация объектов озеленения | МКУ «Служба заказчика» | Май 2020 | Октябрь 2020 | Количество выполненных научно-исследовательских, проектных и технических работ | ед | 1 | Бюджет Краснокамского городского округа | 500 |
| Итого по мероприятию <10> 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | 3606 |
| Итого по основному мероприятию <10> 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | 3606 |
| Итого по задаче <10> 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | 3636 |
| 1.1.3 | Задача. Развитие экологического просвещения населения |
| 1.1.3.1 | информирование население |
| 1.1.3.1.1 | подготовка и предоставление населению информации о состоянии окружающей среды округа |
| 1.1.3.1.1.1 | выпуск ежегодного информационного издания о состоянии ОС округа | Отдел экологии и природопользования | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Количество изданных агитационных и информационных материалов | Ед. | 35 | Бюджет Краснокамского городского округа | 21 |
| 1.1.3.1.1.2 | Организация аншлагов | Отдел экологии и природопользования | Май 2020 | Октябрь 2020 | Количество изданных агитационных и информационных материалов | Ед. | 6 | Бюджет Краснокамского городского округа | 30 |
| 1.1.3.1.1.3. | Выпуск тематических брошюр | Отдел экологии и природопользования | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Количество изданных агитационных и информационных материалов | Ед. | 100 | Бюджет Краснокамского городского округа | 19 |
| Итого по мероприятию <10> 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | 70 |
|  | 70 |
| 1.1.3.2 | экологическое воспитание |
| 1.1.3.2.1 | проведение тематических и обучающих мероприятий |
| 1.1.3.2.1.1 | Проведение экологических лекций | Отдел экологии и природопользования | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Количество экологически просвещенного населения | чел | 10000 | Бюджет Краснокамского городского округа | 10 |
| 1.1.3.2.1.2 | Организация и проведение ежегодного экологического марафона | Отдел экологии и природопользования | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Количество экологически просвещенного населения | чел | 10000 | Бюджет Краснокамского городского округа | 32,5 |
| 1.1.3.2.1.3. | Поддержка сторонних природоохранных мероприятий | Отдел экологии и природопользования | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Количество экологически просвещенного населения | чел | 10000 | Бюджет Краснокамского городского округа | 100 |
| Итого по мероприятию <10> 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | 142,5 |
| 1.1.3.2.2 | привлечение населения к реализации экологических проектов и акций |
| 1.1.3.2.2.1 | Организация и проведение субботников | Отдел экологии и природопользования | Май 2020 | Октябрь 2020 | Количество проведенных экологически мероприятий | Ед. | 3 | Бюджет Краснокамского городского округа | 30 |
| Итого по мероприятию <10> 1.1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | 30 |
| Итого по основному мероприятию <10> 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | 172,5 |
| Итого по задаче <10> 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | 242,5 |
| Всего по подпрограмме <10> 1.1, в том числе по источникам финансирования | 7039,149 |

--------------------------------

ПЛАН-ГРАФИК на 2020 год

подпрограммы 1.2. «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства

в Краснокамском городском округе на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) <2> | Участник программы <3> | Дата начала реализации подмероприятия <4> | Дата окончания реализации подмероприятия <5> | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1.2.1 | Задача. обеспечение охраны городских лесов |
| 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства и обеспечение сохранности городских лесов |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству и межеванию |
| 1.2.1.1.1.1. | Изменение границ участков городских лесов | Отдел экологии и природопользования | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Количество выполненных научно-исследовательских, экпертно-аналитических, проектных и технических работ | Ед. | 1 | Бюджет Краснокамского городского округа | 50 |
| 1.2.1.1.1.2 | Корректировка материалов лесоустройства 2016 года | МКУ «Служба заказчика» | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Количество выполненных научно-исследовательских, экпертно-аналитических, проектных и технических работ | Ед. | 1 | Бюджет Краснокамского городского округа | 300 |
| Итого по мероприятию <10> 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | 350 |
| 1.2.1.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение пожарной безопасности (очистка от сухостоя, мусора и опашка) | МКУ «Служба заказчика» | Май 2020 | Октябрь 2020 | Площадь городских лесов на которых проведены охранные и защитные мероприятия | га | 2590,2 | Бюджет Краснокамского городского округа | 130 |
| 1.2.1.1.2.2 | Проведение мероприятий по уничтожению Борщевика Сосновского на территории городских лесов | МКУ «Служба заказчика» | Май 2020 | Октябрь 2020 | Площадь городских лесов на которых проведены охранные и защитные мероприятия | га | 2590,2 | Бюджет Краснокамского городского округа | 61,7 |
| 1.2.1.1.2.3 | Проведение лесопатологического обследования городских лесов | МКУ «Служба заказчика» | Май 2020 | Октябрь 2020 | Количество выполненных научно-исследовательских, экпертно-аналитических, работ | Ед. | 1 | Бюджет Краснокамского городского округа | 100 |
| Итого по мероприятию <10> 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | 291,7 |
| Итого по основному мероприятию <10> 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | 641,7 |
| Итого по задаче <10> 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | 641,7 |
| Всего по подпрограмме <10> 1.2, в том числе по источникам финансирования | 641,7 |