Уважаемые граждане!

В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, а также повышения прозрачности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Краснокамского городского округа Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа проводит общественное обсуждение проекта постановления «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 22.10.2019 № 749-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»»

Срок обсуждения проекта постановления - пятнадцать дней с момента опубликования. Просим Вас направлять замечания и предложения на адрес электронной почты: ieriazanova@krasnokamsk.permkrai.ru.

При необходимости можно связаться с нашим специалистом по номеру телефона:8 (34273) 4-49-39.

В письменном обращении в обязательном порядке Вы должны указать:

- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное обращение;

- фамилия, имя, отчество;

- почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ;

- суть замечаний и предложений.

Письменные замечания и предложения к проекту постановления принимаются к рассмотрению в Управлении развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа (г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д.11, каб. 309) до даты окончания обсуждения проекта.

Письменные замечания и предложения к проекту постановления, поступившие после срока завершения проведения публичного обсуждения проекта постановления, рассмотрению не подлежат.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Дата начала обсуждения проекта | Дата окончания обсуждения проекта |
| 1. | «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 22.10.2019 № 749-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»» | 01.08.2022 | 15.08.2022 |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№

**О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 22.10.2019 № 749-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Краснокамского городского округа от 17 июня 2020 г. № 322-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» администрация Краснокамского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Краснокамского городского округа от 22 октября 2019 г. № 749-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа» (в редакции постановлений администрации Краснокамского городского округа от 26.02.2020 № 102-п, от 13.05.2020 № 264-п, от 11.08.2020 № 434-п, от 25.09.2020 № 534-п, от 02.10.2020 № 550-п, от 11.05.2021 № 290-п, от 30.06.2021 № 441-п, от 26.08.2021 № 546-п, от 23.12.2021 № 882-п, от 26.04.2022 № 351-п, от 16.06.2022 № 514-п), изложив муниципальную программу в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства С.А. Ренёва.

Глава городского округа -

глава администрации

Краснокамского городского округа И.Я. Быкариз

Ю.Е. Рязанова

4-49-39

Приложение

к постановлению администрации

Краснокамского городского округа

от № 000

**«ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование программы [<1>](#P550) | Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа (далее – программа) | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | | |
| 3 | Исполнитель программы [<2>](#P551) | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (далее - УИЖ) | | | | |
| 4 | Участники программы [<3>](#P552) | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского городского округа (далее - УКС)  Комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа (далее - КИО)  Администрация Краснокамского городского округа (далее – АКГО) | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы [<4>](#P553) | Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B45FF024AC0D91ACB93EFAAE22CDE0BA65DC6B625A0EB2344956654AEDE9hDF) от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=B45FF024AC0D91ACB93EFAAE22CDE0BA65DD6B6E5D0DB2344956654AEDE9hDF) Российской Федерации.  Настоящая программа направлена на достижение целей и показателей [Плана](consultantplus://offline/ref=B45FF024AC0D91ACB93EE4A334A1BDB16FDF3C66590EBC62120A631DB2CD7044FBBC4F30CEECD0679E9D4DD4E2hDF) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального образования до 2030 года  Обеспечение населения Краснокамского городского округа услугами по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению и водоотведению нормативного качества – одна из приоритетных социальных, экономических, экологических проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения, обеспечения устойчивого развития производств.  1. Общая протяженность газопроводов на территории Краснокамского городского округа составляет 537,7 км, в т.ч. межпоселковые газопроводы – 86,7 км, распределительные газопроводы – 276,6 км, вводы – 174,4 км.  Сетевым газоснабжением в настоящее время охвачено 3 населенных пункта полностью: г.Краснокамск, п.Майский, р.п.Оверята, 17 населенных пунктов газифицировано частично: п.Ласьва, д.Мошни, с.Мысы, д.Новая Ивановка, д. Брагино, с. Черная, д.Семичи, д.Хухрята, д.Никитино, д.Фадеята, д.Волеги, д.Карабаи, д.Конец-Бор, с. Усть-Сыны, д.Малое Шилово, с.Стряпунята, д.Нижние Симонята, д.Карабаи.  2. Централизованное водоснабжение территории Краснокамского городского округа осуществляется из 7 подземных источников централизованного водоснабжения, в настоящее время подача воды в г. Краснокамск осуществляется МУП «Краснокамский водоканал» из одного водоисточника (Чусовской водозабор по межмуниципальному водоводу Пермь-Краснокамск).  Водоснабжение населенных пунктов пригорода осуществляется за счет 2 ведомственных водозаборов (64 артезианские скважины), а также муниципальных артезианских скважин, расположенных в сельских населенных пунктах. Качество подаваемой воды соответствует СанПиН за исключением показателя жесткости (п. Оверята, с. Мысы, с. Черная, с. Стряпунята, д. Н.Ивановка). Неудовлетворительные показатели качества питьевой воды на источниках и разводящей сети связаны с отсутствием водоподготовки и изношенностью разводящих водопроводных сетей. Общая протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 220,017 км в т.ч. ветхие 170,99 км (78 %). В г. Краснокамске – 149,5 км, в т.ч.: стальные – 71 км., чугунные – 77,7 км, полиэтиленовые – 0.8 км. Степень износа водопроводных сетей в г. Краснокамске высокая и достигает 82%.  Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой на территории Краснокамского городского округа составляет 82,2 %.  Системы централизованного водоотведения имеются только на территории г. Краснокамска, п. Майский, р.п.Оверята, с.Мысы, с.Стряпунята, с.Усть-Сыны. На территории Краснокамского городского округа 2 очистных сооружений частной формы собственности и 1 очистные сооружения в с.Стряпунята муниципальные. Необходимо выполнение работ по реконструкции системы водоотведения с.Стряпунята, включая очистные сооружения.  Практически во всех сельских населенных пунктах отсутствуют сети водоотведения. В 2-х сельских населенных пунктах (д.Фадеята, с.Черная), при наличии сетей водоотведения, отсутствуют очистные сооружения. Общая протяженность муниципальных канализационных сетей составляет 173,033 км, из них 85,5 км (49%) - ветхие сети, нуждающиеся в замене. В г.Краснокамске протяженность муниципальных канализационных сетей составляет 110,4 км, из них 68,8 км (62%) ветхие сети.  3. Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития муниципального образования показывает, что действующие сети имеют значительный износ (до 60%) и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также нуждается в замене. Промпредприятия, осуществляющие выработку тепловой энергии потребителям Краснокамского городского округа, в т.ч. населению с учетом спада производства и выводом из эксплуатации производственных мощностей работают со среднегодовой загрузкой менее 30%, что приводит, учитывая износ основного теплогенерирующего оборудования котельных, к неэффективной работе котельных.  Планируют отказаться от выработки тепловой энергии для населения предприятия: АО «Пермтрансжелезобетон» (р.п.Оверята), АО «Пермский свинокомплекс» (п.Майский). Необходима существенная модернизация существующей системы теплоснабжения, включающая:  - строительство 2-х блочных модульных котельных в п.Майский;  - строительство новой котельной в м-не ЖБК п.Оверята;  - техническое перевооружение котельной с.Черная;  - установка БМК в д. Брагино;  - реконструкция и ремонт тепловых сетей и сетей ГВС.  4. Улучшение жилищных условий было и остается одной из самых приоритетных потребностей населения Краснокамского городского округа.  Для обеспечения безопасного проживания граждан в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за счет средств бюджета муниципального образования ежегодно организуются поддерживающие ремонтно-восстановительные мероприятия, такие как: ремонт крыш, ремонт выгребов, ремонт конструктивных элементов и частичная замена в муниципальных помещениях.  В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации организация управления, содержания МКД и исполнение коммунальных услуг до выбора способа управления МКД является обязательством муниципального образования. | | | | |
| 6 | Цели программы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.  2. Обеспечение нормативного состояния объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | Подпрограмма 1.1. «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»:  1.1.1. Газификация населенных пунктов Краснокамского городского округа;  1.1.2. Обеспечение теплоснабжением потребителей Краснокамского городского округа;  1.1.3. Строительство (реконструкция), ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры  1.1.4. Обеспечение условий для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.  Подпрограмма 2.1. «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»:  2.1.1. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры;  2.1.2. Обеспечение содержания и текущего ремонта объектов жилищного фонда. | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы [<5>](#P557) | 2021-2025 годы | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 62755,8 | 50200,7 | 32086,6 | 12837,5 | 22300,0 |
| бюджет Краснокамского городского округа (далее –бюджет КГО) | 19925,7 | 27513,7 | 32086,6 | 12837,5 | 22300,0 |
| бюджет Пермского края (далее-бюджет ПК) | 29830,1 | 10052,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (далее – внебюджет) | 13000,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 52576,5 | 38572,6 | 29196,6 | 12837,5 | 22300,0 |
| бюджет Краснокамского городского округа | 10980,0 | 20685,5 | 29196,6 | 12837,5 | 22300,0 |
| бюджет Пермского края | 28596,5 | 5252,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 13000,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 10179,3 | 11628,1 | 2890,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Краснокамского городского округа | 8945,7 | 6828,2 | 2890,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 1233,6 | 4799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| протяженность построенных распределительных сетей газопровода | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество модернизированных систем теплоснабжения | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| протяженность построенных и реконструированных сетей водоснабжения | 1,4 | 0,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| количество модернизированных систем водоснабжения | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| количество модернизированных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество разработанных схем | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| количество разработанных ПКР | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| количество разработанных энергетических паспортов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| доля выполнения запланированных ремонтно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, ликвидации аварийных ситуаций | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| доля выполнения запланированных ремонтно-восстановительных работ на жилищном фонде | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Повышение качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе | 52576,5 | 38572,6 | 29196,6 | 12837,5 | 22300,0 |
| бюджет КГО | 10980,0 | 20685,5 | 29196,6 | 12837,5 | 22300,0 |
| бюджет ПК | 28596,5 | 5252,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 13000,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Задача. Газификация населенных пунктов Краснокамского городского округа | | 1202,5 | 0,0 | 4950,0 | 2890,0 | 11700,0 |
| 1.1.2. | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей Краснокамского городского округа | | 2781,8 | 12754,4 | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Задача. Строительство (реконструкция), ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | | 47970,2 | 20951,0 | 21246,6 | 5947,5 | 10600,0 |
| 1.1.4. | Задача. Обеспечение условий для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | | 622,0 | 4867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | | Всего, в том числе | 52576,5 | 38572,6 | 29196,6 | 12837,5 | 22300,0 |
| бюджет КГО | 10980,0 | 20685,5 | 29196,6 | 12837,5 | 22300,0 |
| бюджет ПК | 28596,5 | 5252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 13000,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Цель. Обеспечение нормативного состояния объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма. «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» | Всего | 10179,3 | 11628,1 | 2890,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет КГО | 8945,7 | 6828,2 | 2890,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ПК | 1233,6 | 4799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры | | 6602,6 | 11511,6 | 2770,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Задача. Обеспечение содержания и текущего ремонта объектов жилищного фонда | | 3576,7 | 116,5 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования | | Всего | 10179,3 | 11628,1 | 2890,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет КГО | 8945,7 | 6828,2 | 2890,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ПК | 1233,6 | 4799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | | Всего | 62755,8 | 50200,7 | 32086,6 | 12837,5 | 22300,0 |
| бюджет КГО | 19925,7 | 27513,7 | 32086,6 | 12837,5 | 22300,0 |
| бюджет ПК | 29830,1 | 10052,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 13000,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Система программных мероприятий подпрограммы

1.1. «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | | | Участник программы | Коды бюджетной классификации | | | | Источник финансирования | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2021 год | | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1.1.1** | **Задача. Газификация населенных пунктов Краснокамского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Строительство распределительных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Газификация жилого фонда с.Черная – 2 очередь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | протяженность построенной сети | км | 8,1 | | | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10101SЖ330 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 59,8  1135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1195,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | первичный пуск газа | ед. | 1 | | | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1010148010 | 200 | бюджет КГО | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 1202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 1135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения 36 жилых домов д.Никитино (Черновского с/с) Краснокамского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | откорректированная ПСД | ед. | - | | | - | 1 | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1010148010 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.2.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность построенной сети | км | - | | | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10101SЖ330 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.2.2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3 | Газификация жилого фонда д.Гурино, д.Шилово | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1 | разработанная ПСД | ед. | - | | | - | - | 1 | - | УКС | 733 | 0502 | 1010148010 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 3350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.3.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.2 | протяженность построенной сети | км | - | | | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10101SЖ330 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.3.2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 3350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 3350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.4 | Газификация жилого фонда д. Кормильцы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4.1 | разработанная ПСД | ед. | - | | | - | - | 1 | - | УКС | 733 | 0502 | 1010148010 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2890,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.4.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2890,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.1 | протяженность построенной сети | км | - | | | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10101SЖ330 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.4.2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2890,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2890,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.5 | Газификация жилого фонда д.Клепики,д.Заречная, д.Гуляево | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.5.1 | разработанная ПСД | ед. | - | | | - | - | - | 1 | УКС | 733 | 0502 | 1010148010 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.5.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |
| 1.1.1.1.5.2 | протяженность построенной сети | км | - | | | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10101SЖ330 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.5.2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.6 | Газификация жилого фонда ст. Шабуничи, д. Малые Шабуничи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.6.1 | разработанная ПСД | ед. | - | | | - | - | - | 1 | УКС | 733 | 0502 | 1010148010 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.6.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 |
| 1.1.1.1.6.2 | протяженность построенной сети | км | - | | | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10101SЖ330 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.6.2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 1202,5 | 0,0 | 4950,0 | 2890,0 | 11700,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 67,0 | 0,0 | 4950,0 | 2890,0 | 11700,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 1135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 1202,5 | 0,0 | 4950,0 | 2890,0 | 11700,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 67,0 | 0,0 | 4950,0 | 2890,0 | 11700,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 1135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1. | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 1202,5 | 0,0 | 4950,0 | 2890,0 | 11700,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 67,0 | 0,0 | 4950,0 | 2890,0 | 11700,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 1135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.2** | **Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей Краснокамского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Модернизация, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение в собственность объектов систем теплоснабжения (в том числе в рамках концессионных соглашений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Строительство котельной и тепловых сетей п.Оверята | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | ввод в эксплуатацию муниципального объекта теплоснабжения | ед. | - | | | - | - | - |  | УКС | 733 | 0502 | 10102SЖ520 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.2.1.1.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2 | разработанная ПСД | ед. | 1 | | | - | - | - |  | УКС | 733 | 0502 | 10102SЖ520 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0  2781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.2.1.1.2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.3 | разработанная ПИР | ед. | - | | | - | - | - |  | УКС | 733 | 0502 | 1010248020 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.2.1.1.3 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 2781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 2781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2 | Система теплоснабжения и горячего водоснабжения поселка Майский, Краснокамского городского округа, Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | ввод в эксплуатацию муниципальных объектов теплоснабжения | ед | - | | | - | 1 | 1 | - | АКГО | 733 | 0502 | 10102SЖ520 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.2.1.2.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3 | Объекты системы теплоснабжения с.Черная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.3.1 | ввод в эксплуатацию муниципальных объектов теплоснабжения | ед | - | | | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10102SЖ520 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.2.1.3.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.2 | перевод на индивидуальное газовое отопление МКД | ед | - | | | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10102SЖ520 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.2.1.3.2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.3 | разработанная ПСД | ед | - | | | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10102SЖ520 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 84,4  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.2.1.3.3 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.4 | Приобретение единого недвижимого (теплового) комплекса д. Брагино | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.4.1 | количество модернизированных систем теплоснабжения | ед. | - | | | 1 | - | - | - | КИО | 738 | 0502 | 10102SP180 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 4500,0  4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.2.1.4.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.5 | Техническое перевооружение котельной с. Черная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.5.1 | разработанные ПИР | ед. | - | | | 1 | - | - |  | УКС | 733 | 0502 | 1010248020 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.2.1.5.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1/5.2 | количество модернизированных систем теплоснабжения | ед. | - | | | 1 | - | - |  | УКС | 733 | 0502 | 1010248020 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.2.1.5.2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 3670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 3670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 2781,8 | 12754,4 | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 8254,4 | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 2781,8 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 2781,8 | 12754,4 | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 8254,4 | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 2781,8 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.3.** | **Задача. Строительство (реконструкция), ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, приобретение в собственность объектов систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г.Краснокамска Пермского края» 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1. | протяженность реконструированной водопроводной сети | км | 1,4 | | | 0,5 | - | - |  | УКС | 733 | 0502 | 10103SЖ180 | 400 | бюджет ПК  внебюджет | 14818,0  13000,0 | 0,0  12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.1.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27818,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.2 | откорректированная ПСД | ед | 1 | | | - | - | - |  | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | бюджет КГО | 199,9 | 0,0 | 3656,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.2.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,9 | 0,0 | 3656,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 28017,9 | 12634,2 | 3656,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 199,9 | 0,0 | 3656,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 14818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджет | 13000,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.2 | Ремонт системы водоснабжения и обустройство скважины с.Черная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2.1 | обустроенная скважина | ед. | - | | | 1 | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10103SP180 | 200 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 752,9  752,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.2.1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1505,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.2.2 | разработанная ПСД | ед. | - | | | 1 | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 200 | бюджет КГО | 0,0 | 898,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.2.2 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 898,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 2404,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 1651,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 752,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.3 | Мониторинг подземных источников питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.3.1 | количество объектов, по которым выполнен отбор проб питьевой воды | ед. | | | - | 4 | 4 | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1010348040 | 200 | бюджет КГО | 0,0 | 120,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.3.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 120,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 120,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 120,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.4 | Приобретение блочной водонасосной станции п.Майский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.4.1 | приобретение объекта коммунальной инфраструктуры | ед. | | | 1 | - | - | - | - | КИО | 738 | 0502 | 10103SP180 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 4600,0  4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.4.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.5 | Реконструкция системы водоснабжения с. Мысы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.5.1 | разработанная ПСД | ед. | | | - | 1 | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.5.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.5.2 | протяженность реконструированной водопроводной сети | км | | | - | - | 6,5 | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10103L5767 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК  бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 647,6  0,0  0,0 | 647,5  0,0  0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.5.2 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 4300,0 | 647,6 | 647,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 4300,0 | 647,6 | 647,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.6 | Приобретение водоочистной установки для мкр-она Восточный п. Оверята | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.6.1 | приобретение объекта коммунальной инфраструктуры | ед. | | | - | - | 1 | - | - | КИО | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.6.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.7 | Приобретение водоочистной установки для с.Черная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.7.1 | приобретение объекта коммунальной инфраструктуры | ед. | | | - | - | 1 | - | - | КИО | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПН Р1.1.3.1.7.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.8 | Приобретение водоочистной установки для д.Новая Ивановка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.8.1 | приобретение объекта коммунальной инфраструктуры | ед. | | | - | - | 1 | - | - | КИО | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 2530,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.8.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2530,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 2530,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 2530,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.9 | Реконструкция системы водоснабжения д.Брагино | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.9.1 | разработанная ПСД | ед. | | | - | - | - | 1 | - | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.9.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.10 | Реконструкция системы водоснабжения ст. Шабуничи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.10.1 | разработанная ПСД | ед. | | - | | - | - | - | 1 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.10.1 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.10, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 |
| 1.1.3.1.11 | Реконструкция системы водоснабжения д. Ананичи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.11.1 | разработанная ПСД | ед. | | | - | - | - | - | 1 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.1.11.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.11, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 37217,9 | 19458,5 | 10149,6 | 5947,5 | 10600,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 4799,9 | 6071,4 | 10149,6 | 5947,5 | 10600,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 19418,0 | 752,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджет | 13000,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, приобретение в собственность объектов систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.1 | Реконструкция системы водоотведения м-н «Центр» г.Краснокамск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.1.1. | протяженность реконструированной канализационной сети | км | | | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.2.1.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.1.2 | разработанные ПИР | ед. | | | 1 | 1 | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1010448050 | 400 | бюджет КГО | 229,9 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.2.1.2 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,9 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 229,9 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО  внебюджет | 229,9  0,0 | 1492,5  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.2 | Капитальный ремонт КНС-2 г. Краснокамска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.2.1 | откорректированная ПСД | ед. | | | - | - | 1 | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1010448050 | 200 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 2950,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.2.2.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 2950,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 2950,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.3 | Приобретение блочной канализационной насосной станции с. Мысы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.3.1 | приобретение объекта коммунальной инфраструктуры | ед | | | 1 | - | - | - | - | КИО | 738 | 0502 | 10104SP180 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 1000,0  1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.2.3.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.4 | Приобретение блочной канализационной насосной станции ул. Циолковского г. Краснокамск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.4.1 | приобретение объекта коммунальной инфраструктуры | ед | | | 1 | - | - | - | - | КИО | 738 | 0502 | 10104SP180 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 1449,0  1449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.2.4.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 2898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 1449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 1449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.5 | Приобретение блочной канализационной насосной станции с.Усть-Сыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.5.1 | приобретение объекта коммунальной инфраструктуры | ед | | | 1 | - | - | - | - | КИО | 738 | 0502 | 10104SP180 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 2399,8  2399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.2.5.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4799,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 4799,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 2399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 2399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.6 | Ремонт системы водоотведения с.Усть-Сыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.6.1 | протяженность отремонтированных сетей водоотведения | км | | | 0,04 | - | - | - | - | УКС | 733 | 0502 | 10104SP180 | 200 | бюджет КГО  бюджет ПК | 412,4  412,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.2.6.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 824,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 412,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 412,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.7 | Реконструкция очистных сооружений с. Стряпунята | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.7.1 | разработанная ПСД | ед. | | | - | - | 1 | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1010448050 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.2.7.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.8 | Наружные сети канализации с. Стряпунята | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.8.1 | откорректированная ПСД | ед. | | | - | - | 1 | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1010448050 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 1347,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.2.8.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1347,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1347,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 1347,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.9 | Реконструкция системы водоотведения с. Мысы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.9.1 | разработанная ПСД | ед. | | | - | - | 1 | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1010448050 | 400 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.3.2.9.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.9, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 10752,3 | 1492,5 | 11097,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 5491,1 | 1492,5 | 11097,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 5261,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 47970,2 | 20951,0 | 21246,6 | 5947,5 | 10600,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 10291,0 | 7563,9 | 21246,6 | 5947,5 | 10600,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 24679,2 | 752,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджет | 13000,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.4.** | **Задача. Обеспечение условий для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1. | Научно-исследовательские работы в области развития систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1 | Разработка схем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1.1 | разработанные схемы | ед. | | | 1 | 3 | - | - | - | АКГО | 733 | 0502 | 1010548160 | 200 | бюджет КГО  внебюджет | 622,0 | 2200,0  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.4.1.1.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 622,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 622,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.2 | Проведение энергетического обследования (энергоаудита) с оформлением энергетического паспорта (энергопаспорта) на основании проведенного энергоаудита (отчета) с разработкой программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.2.1 | разработанный паспорт | ед. | | | - | 1 | - | - | - | АКГО | 733 | 0502 | 1010548200 | 200 | бюджет КГО | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.4.1.2.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1.3 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.3.1 | разработанная ПКР | ед. | | | - | 1 | - | - | - | АКГО | 733 | 0502 | 1010548150 | 200 | бюджет КГО | 0,0 | 1867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 1.1.4.1.3.1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 1867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 622,0 | 4867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 622,0 | 4867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.4., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 622,0 | 4867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 622,0 | 4867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 52576,5 | 38572,6 | 29196,6 | 12837,5 | 22300,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 10980,0 | 20685,5 | 29196,6 | 12837,5 | 22300,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 28596,5 | 5252,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджет | 13000,0 | 12634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Система программных мероприятий подпрограммы

2.1. «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Коды бюджетной классификации | | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР |
| ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **2.1.1** | **Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Текущий ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1 | готовность объектов коммунальной инфраструктуры к ОЗП | % | 100 | 100 | 100 | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1020148060 | 200 | бюджет КГО | 403,1 | 130,3 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,1 | 130,3 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1.1.2 | готовность объектов коммунальной инфраструктуры к ОЗП | % | - | 100 | 100 | - | - | КИО | 738 | 0502 | 1020148060 | 200 | бюджет КГО | 00 | 212,9 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 212,9 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 403,1 | 343,2 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 403,1 | 343,2 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1.2 | Ремонт и содержание бесхозяйных инженерных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.2.1 | содержание бесхозяйных инженерных сетей, ликвидация аварийных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | - | - | УКС | 733 | 0502 | 1020148070 | 200 | бюджет КГО | 80,0 | 140,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 140,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1.2.2 | содержание бесхозяйных инженерных сетей, ликвидация аварийных ситуаций | % | 100 | - | - | - | - | КИО | 738 | 0502 | 1020148070 | 200 | бюджет КГО | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 160,0 | 140,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 160,0 | 140,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1.3 | Возмещение затрат в связи с производством коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.3.1 | подготовка объектов к ОЗП в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 | - | - | КИО | 738 | 0502 | 1020148080 | 800 | бюджет КГО | 3572,3 | 4100,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3572,3 | 4100,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 3572,3 | 4100,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 3572,3 | 4100,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1.4 | Мероприятия по обеспечению подготовки систем теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.4.1 | готовность систем теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду | % | 100 | 100 | 100 | - | - | КИО | 738 | 0502 | 10201SЖ520 | 800 | бюджет КГО  бюджет ПК | 0,0 | 236,1  2908,2 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3144,3 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 236,1 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 236,1 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2908,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1.5 | Приобретение специализированной машины для выполнения работ по ликвидации последствий аварий коммунальных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.5.1 | приобретение спец.техники для ликвидации аварийных ситуаций | ед. | 1 | 1 | - | - | - | КИО | 738 | 0502 | 10201SP180 | 400 | бюджет КГО  бюджет ПК | 1233,6  1233,6 | 1891,7  1891,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.1.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2467,2 | 3783,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 2467,2 | 3783,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 1233,6 | 1891,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 1233,6 | 1891,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 6602,6 | 11511,6 | 2770,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 5369,0 | 6711,7 | 2770,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 1233,6 | 4799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 6602,6 | 11511,6 | 2770,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 5369,0 | 6711,7 | 2770,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 1233,6 | 4799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.1.2** | **Задача. Обеспечение содержания и текущего ремонта объектов жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.2.1** | **Содержание и текущий ремонт объектов жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Подготовка жилых домов, не выбравших способ управления, к отопительному периоду, установка адресных указателей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | готовность жилищного фонда к ОЗП | % | 100 | 100 | 100 | - | - | УКС | 733 | 0501 | 1020248090 | 200 | бюджет КГО | 0,0 | 116,5 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 116,5 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 116,5 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 116,5 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 0,0 | 116,5 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 0,0 | 116,5 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.1.2.2** | **Капитальный ремонт жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2.1 | Восстановление облика исторической части г.Краснокамска, включающего ул.Большевистская, Карла Маркса, Школьная, Свердлова, Чехова, Шоссейная | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2.1.1 | разработанная ПСД на капитальный ремонт фасадов и (или) крыш многоквартирных домов | ед. | 30 | - | - | - | - | АКГО | 733 | 0501 | 1020348130 | 800 | бюджет КГО | 1725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.2.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.2.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 1725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 1725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.2.2 | Инструментальное обследование и оценка технического состояния многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснокамск, ул. Декабристов, 25 с проведением инженерно-геологических изысканий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2.2.1 | разработанное техническое заключение | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | 733 | 0501 | 1020348180 | 200 | бюджет КГО | 598,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.2.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.2.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 598,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 598,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.2.3 | Капитальный ремонт и усиление части простенков первого и второго этажа многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2.3.1 | разработанная ПСД | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | 733 | 0501 | 1020348170 | 200 | бюджет КГО | 628,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.2.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 628,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 628,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.2.4 | Капитальный ремонт и усиление части простенков первого и второго этажа многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснокамск, ул. Декабристов, 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2.4.1 | разработанная ПСД | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | 733 | 0501 | 1020348190 | 200 | бюджет КГО | 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР 2.1.2.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.2.4., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 3576,7 | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 3576,7 | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 3576,7 | 116,5 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 3576,7 | 116,5 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  | всего, в том числе: | 10179,3 | 11628,1 | 2890,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет КГО | 8945,7 | 6828,2 | 2890,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ПК | 1233,6 | 4799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| факт | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Цель. Повышения качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг | | | | | |  |
|  | увеличение уровня обеспеченности населения качественным и надежным теплоснабжением | % | 0,2 | 0,4 | 5,2 | 1,1 | 0 |
|  | снижение доли ветхих сетей водоснабжения (по сравнению с предыдущим периодом) | % | 0,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | снижение доли ветхих сетей водоотведения (по сравнению с предыдущим периодом) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Подпрограмма 1.1. «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Газификация населенных пунктов Краснокамского городского округа | | | | | | |
|  | протяженность построенных распределительных сетей газопровода | км | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей Краснокамского городского округа | | | | | | |
|  | количество модернизированных систем теплоснабжения | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.3. | Задача. Строительство (реконструкция), ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. | | | | | | |
|  | протяженность построенных и реконструированных (отремонтированных) сетей водоснабжения | км | 1,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество модернизированных систем водоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | количество модернизированных систем водоотведения | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение условий для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
|  | количество разработанных схем | ед. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество разработанных энергетических паспортов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество разработанных ПКР | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цель. Обеспечение нормативного состояния объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | | | | | | |
|  | готовность муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | Подпрограмма 2.1 «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» | | | | | | |
| 2.1.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры | | | | | | |
|  | доля выполнения запланированных ремонтно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, ликвидации аварийных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2 | Задача. Обеспечение содержания и текущего ремонта объектов жилищного фонда | | | | | | |
|  | доля выполнения запланированных ремонтно-восстановительных работ на жилищном фонде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Темп увеличение уровня обеспеченности населения качественным и надежным теплоснабжением | % | - | Q тепло - количество потребителей введенного в эксплуатацию источника теплоснабжения  /Qобщ - общее количество потребителей, обеспеченных централизованным теплоснабжением | Kобесп. = Q тепло / Qобщ. x 100% | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 2 | Темп снижения доли ветхих сетей водоснабжения (по сравнению с предыдущим периодом) | % | - | Ксниж.протяж. – темп снижения доли сетей, находящихся в ненормативном состоянии  Q ремонт –протяженность сетей водоснабжения, приведенных в нормативное состояние Q общ. – общая протяженность сетей водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Ксниж. протяж. = Q ремонт. / Qобщ.x 100% | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 3 | Темп снижения доли ветхих сетей водоотведения (по сравнению с предыдущим периодом) | % | - | Ксниж.протяж. – темп снижения доли сетей, находящихся в ненормативном состоянии  Q ремонт –протяженность сетей водоотведения, приведенных в нормативное состояние Q общ. – общая протяженность сетей водоотведения , находящихся в муниципальной собственности | Ксниж. протяж. = Q ремонт. / Qобщ.x 100% | Отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | Анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 4 | Протяженность построенных распределительных сетей газопровода | км | - | протяженность построенных распределительных сетей газопровода в текущем году (Показатель определяется суммарно за год) |  | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 5 | Количество модернизированных систем теплоснабжения | ед. | - | рассчитывается как общее введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения  (Показатель определяется суммарно за год) |  | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 6 | Протяженность построенных и реконструированных сетей водоснабжения | км | - | протяженность построенных и реконструированных сетей водоснабжения в текущем году (Показатель определяется суммарно за год) |  | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 7 | Количество модернизированных систем водоснабжения | ед. | - | рассчитывается как общее введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения  (показатель определяется суммарно за год) |  | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 8 | Протяженность построенных и реконструированных сетей водоотведения | км | - | протяженность построенных и реконструированных сетей водоотведения в текущем году (Показатель определяется суммарно за год) |  | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 9 | Количество модернизированных систем водоотведения | ед. | - | рассчитывается как общее количество введенных в эксплуатацию объектов водоотведения (показатель определяется суммарно за год) |  | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 10 | Количество разработанных схем | ед. | - | рассчитывается как общее количество разработанных документов (показатель определяется суммарно за год) |  | отчетная документация (акт приема-передачи) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 11 | Количество разработанных энергетических паспортов | ед. | - | рассчитывается как общее количество разработанных документов (показатель определяется суммарно за год) |  | отчетная документация (акт приема-передачи) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 12 | Количество разработанных ПКР | ед. | - | рассчитывается как общее количество разработанных документов (показатель определяется суммарно за год) |  | отчетная документация (акт приема-передачи) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 13 | Готовность муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному периоду | % | - | Подготовка документов для получения паспорта готовности объектов КГО к ОЗП |  | акты готовности объектов КГО к эксплуатации к ОЗП | анализ документов и форм отчетности | ежегодно до 15 сентября текущего года |
| 14 | Доля выполнения запланированных ремонтно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, ликвидации аварийных ситуаций | % | - | Доки – доля объектов коммунальной инфраструктуры, в которых выполнены ремонтные работы, от запланированных к ремонту;  Коки – количество объектов коммунальной инфраструктуры, в которых выполнен ремонт;  Кзаяв. - количество объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных на ремонт | Доки = Коки / Кзаяв x 100% | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 15 | Доля выполнения запланированных ремонтно-восстановительных работ на жилищном фонде | % | - | Дмкд - доля МКД, в которых выполнены ремонтные работы, от запланированных к ремонту;  Кмкд - количество МКД, в которых выполнен ремонт;  Кзаяв. - количество МКД, запланированных на ремонт | Дмкд = Кмкд / Кзаяв x 100% | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по подпрограмме 1.1. «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»

**1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Газопровод с. Черная Краснокамского городского округа Пермского края | | |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Газификация жилого фонда с.Черная – 2 очередь | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | строительство распределительных сетей газопровода протяженностью 8,177 км и обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) 153 домовладений к сетям газораспределения | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 8,177 км | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2020-2021 | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2020-2021 | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс.руб. | Сметная стоимость – 34927,09301 тыс.руб.;  стоимость в соответствии с муниципальным контрактом – 30831,7 тыс.руб., в том числе:  2020 г. – 29636,4 тыс.руб., 2021 г. – 1195,3 тыс.руб. | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2021 год – 1400,8 тыс.руб., в том числе:  бюджет КГО – 265,3 тыс.руб.;  бюджет ПК –1135,5 тыс.руб. | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| км | 8,177 | 2021 |
| Наименование ожидаемого конечного результата | Протяженность построенной сети | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Исполнитель проектной документации «Газификация жилого фонда с.Чёрная – 2 очередь» (Шифр проекта: 1654п-12) – ООО «Пермспецпроект»;  Положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0424-13 от 07.11.2013 выдано КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» | | |
| 16 | Протокол Коллегии |  | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| наименование мероприятия | | год начала и год завершения |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2 квартал 2020 г. |
| заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | | 2-4 кварталы 2020 г. |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2 квартал 2020 г. –  3 квартал 2021 г. |
| ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности | | 3 квартал 2021 г. |

**2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Котельная с.Черная Краснокамского городского округа Пермского края | | | |
| 2 | Направление инвестирования | Техническое перевооружение | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.2.1.6 Техническое перевооружение котельной с. Черная | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Повышение качества и надежности предоставления населению с.Черная услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | Котел мощностью 1,25 МВт | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2022 | | | |
| 9 | Срок строительства (приобретения) объекта муниципальной собственности | 2022 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс.руб. | 3670,0 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2022 год – 3670,0 тыс.руб., в том числе:  бюджет КГО – 3670,0 тыс.руб. | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| ед. | 1 | | 2022 |
| Наименование ожидаемого конечного результата | Количество модернизированных систем теплоснабжения | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | | | |
| 16 | Протокол Коллегии |  | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| наименование мероприятия | | год начала и год завершения | |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2 квартал 2022 г. | |
| заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | | 2-3 кварталы 2022 г. | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 3-4 кварталы  2022 г. | |
| ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности | | 4 квартал 2022 г. | |

**3.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Приобретение единого недвижимого (теплового) комплекса д. Брагино | | |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность единого недвижимого (теплового) комплекса | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.2.1.4. Приобретение единого недвижимого (теплового) комплекса д. Брагино | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Обеспечение тепловой энергией для нужд отопления 5 МКД д.Брагино. | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 0,4 МВт | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2021-2022 годы | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности | 2021-2022 годы | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | 9000,0 | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2021 год – 9000,0 в т.ч.  бюджет Краснокамского городского округа – 4500,0,  бюджет Пермского края – 4500,0 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| ед. | 1 | 2022 |
| Наименование ожидаемого конечного результата | Количество модернизированных систем теплоснабжения | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | | |
| 16 | Протокол Коллегии |  | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| наименование мероприятия | | год начала и год завершения |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 3 квартал 2021 г. |
| заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | | 3 квартал 2021 г. |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 3 квартал 2021 г. –  2 квартал 2022 г. |

**4.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Насосная станция 3 подъема, наружные сети холодного водоснабжения г.Краснокамска Пермского края | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.1. Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г.Краснокамска Пермского края» 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Повышение качества и надежности предоставления населению г.Краснокамска услуги водоснабжения. | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 13,1 км (нарастающим итогом) | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2018-2021 | | | |
| 9 | Срок строительства (приобретения) объекта муниципальной собственности | 2018-2021 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. |  | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2018 г. – 27856,7 тыс.руб., в том числе:  бюджет КГО – 1080,0 тыс.руб.,  бюджет ПК - 26776,7 тыс.руб.;  2019 г. – 30026,3 тыс.руб., в том числе:  бюджет КГО – 3205,0 тыс.руб.,  бюджет ПК – 26821,3 тыс.руб.;  2020 г. – 88514,2 тыс.руб., в том числе:  бюджет КГО – 3080,7 тыс.руб.,  бюджет ПК – 85433,5 тыс.руб.;  2021 г. – 14818,0 тыс.руб., в том числе:  бюджет ПК – 14818,0 тыс.руб. | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| км | 13,1 | | 2021 |
| Наименование ожидаемого конечного результата | Протяженность реконструированной водопроводной сети | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | | | |
| 16 | Протокол Коллегии |  | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| наименование мероприятия | | год начала и год завершения | |
| осуществление закупки (приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Краснокамского городского округа) | | 4 квартал 2018 г. – 3 квартал 2020 г. | |
| ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Краснокамского городского округа | | 3 квартал  2021 г. | |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | 4 квартал 2021 г. | |

**5.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Система водоснабжения п.Майский  адрес: Пермский край, Краснокамский городской округ, п. Майский | | | |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность объекта инженерной инфраструктуры: блочная водонасосная станция повышения давления п.Майский | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.4 Приобретение блочной водонасосной станции п.Майский | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Повышение качества и надежности предоставления населению п.Майский услуги водоснабжения. Восстановление работоспособности централизованной системы водоснабжения п. Майский | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | Производительность блочной водонасосной станции повышения давления 40 куб.м/час. и напором 70 м/с | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2021 г. | | | |
| 9 | Срок строительства (приобретения) объекта муниципальной собственности | 2021 г. | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 г. | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | 9 200,0 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | Бюджет Краснокамского городского округа - 4600,0  Бюджет Пермского края – 4600,0 | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| шт. | 1 | 2021 | |
| Наименование ожидаемого конечного результата | Количество приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Проектные предложения 58-КФ/2020 | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | № 1 от 25.02.2020 г. | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| наименование мероприятия | | | год начала и год завершения |
| осуществление закупки (приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Краснокамского городского округа) | | | 2-3 кварталы 2021 г. |
| ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Краснокамского городского округа | | | 3-4 кварталы  2021 г. |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | | 4 квартал 2021 г. |

**6.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Система водоотведения с. Мысы  адрес: Пермский край, Краснокамский городской округ, с. Мысы | | | |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность объекта инженерной инфраструктуры: блочная канализационная насосная станция с. Мысы | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.2.3 Приобретение блочной канализационной насосной станции с. Мысы | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Восстановление работоспособности централизованной системы водоотведения с. Мысы. Направление сточных вод от потребителей на очистные сооружения. | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | Производительность блочной канализационной насосной станции 40 куб.м/час. | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2021 г. | | | |
| 9 | Срок строительства (приобретения) объекта муниципальной собственности | 2021 г. | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 г. | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | 4000,0 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | стоимость в соответствии с муниципальным контрактом – 2000,0 тыс.руб.;  бюджет КГО – 1000,0 тыс.руб.;  бюджет ПК – 1000,0 тыс.руб. | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| шт. | 1 | 2021 | |
| Наименование ожидаемого конечного результата | Количество приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Коммерческие предложения | | | |
| 16 | Протокол Коллегии |  | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| наименование мероприятия | | | год начала и год завершения |
| осуществление закупки (приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Краснокамского городского округа) | | | 1-3 кварталы 2021 г. |
| ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Краснокамского городского округа | | | 3-4 кварталы  2021 г. |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | | 4 квартал 2021 г. |

**7.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Система водоотведения ул. Циолковского г. Краснокамск  адрес: Пермский край, Краснокамский городской округ, г. Краснокамск, ул. Циолковского | | |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность объекта инженерной инфраструктуры: блочная канализационная насосная станция ул. Циолковского г. Краснокамск | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.2.4 Приобретение блочной канализационной насосной станции ул. Циолковского г. Краснокамск | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Повышение качества и надежности предоставления населению мкр. Конец-Бор г. Краснокамска услуги водоотведения и улучшение экологической обстановки в районе ул. Циолковского и в целом в г.Краснокамске | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | Производительность блочной канализационной насосной станции не менее 1,6 куб.м/час. | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2021 г. | | |
| 9 | Срок строительства (приобретения) объекта муниципальной собственности | 2021 г. | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 г. | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | 4200,0 | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | стоимость в соответствии с муниципальным контрактом – 2898,0 тыс.руб.;  бюджет КГО – 1449,0 тыс.руб.;  бюджет ПК – 1449,0 тыс.руб. | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| шт. | 1 | 2021 |
| Наименование ожидаемого конечного результата | Количество приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Коммерческие предложения | | |
| 16 | Протокол Коллегии |  | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| наименование мероприятия | | год начала и год завершения |
| осуществление закупки (приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Краснокамского городского округа) | | 1-3 кварталы 2021 г. |
| ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Краснокамского городского округа | | 3-4 кварталы  2021 г. |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | 4 квартал 2021 г. |

**8.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности , место расположения (адрес) | Система водоотведения с.Усть-Сыны | | | |
| 2 | Направление инвестирования | Приобретение блочной канализационной насосной станции | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.2.5. Приобретение блочной канализационной насосной станции с.Усть-Сыны | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Восстановление работоспособности централизованной системы водоотведения с.Усть-Сыны. Направление сточных вод от потребителей (МКД, объекты соцсферы и прочие) на биологические очистные сооружение | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | Производительность насосной канализационной станции 100 куб.м/час. и напором 25 м | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2020-2021 | | | |
| 9 | Срок строительства (приобретения) объекта муниципальной собственности | 2020-2021 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | 4 872,00000 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | стоимость в соответствии с муниципальным контрактом – 4799,6 тыс.руб.;  бюджет КГО – 2399,8 тыс.руб.;  бюджет ПК – 2399,8 тыс.руб. | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| шт. | 1 | 2021 | |
| Наименование ожидаемого конечного результата | Приобретение объекта коммунальной инфраструктуры | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Проектные предложения 27-КФ/2019 -НК | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | № 7 от 02.12.2019 г. | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| наименование мероприятия | | | год начала и год завершения |
| осуществление закупки (приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Краснокамского городского округа) | | | 3 квартал 2020 г. |
| Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Краснокамского городского округа | | | 2 квартал 2021 г. |
| Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | | 3 квартал 2021 г. |

**9.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | г. Краснокамск, ул. Промышленная, 5 | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | Приобретение специализированной машины для выполнения работ по ликвидации последствий аварий коммунальных сетей | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.1.1.5. Приобретение специализированной машины для выполнения работ по ликвидации последствий аварий коммунальных сетей | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Приобретение автомобиля повышенной проходимости, оснащенного аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 2021 г.: аварийно-спасательный автомобиль на базе ГАЗ-27057 – 1 шт.;  комплектность автомобиля:  бензиновая электростанция – 1 шт.;  бензиновый электрогенератор – 1 шт.;  ножницы диэлектрические усиленные для резки электропроводов – 1 шт.;  осветительный комплекс – 1 шт.;  бензорез – 1 шт.;  бензопила – 1 шт.;  инструмент аварийно-спасательный – 1 шт.;  раздвижная алюминиевая 3-х секционная лестница – 1 шт.;  УШМ Ресанта 230/2300 75/12/9 – 1 шт.;  тепловая пушка электрическая – 1 шт.;  тепловая дизельная пушка – 1 шт.  2022 г.: специализированная машина для выполнения работ по ликвидации последствий аварий коммунальных сетей на базе УАЗ – 1 шт | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2021, 2022 | | | | |
| 9 | Срок строительства (приобретения) объекта муниципальной собственности | 2021, 2022 | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021, 2022 | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | 2021 г. - 2 467,21886;  2022 г. - 3783,45168 тыс.руб. | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 1. стоимость в соответствии с муниципальным контрактом – 2467,21886 тыс.руб., в т.ч.:  бюджет КГО – 1233,60943 тыс.руб.;  бюджет ПК – 1233,60943 тыс.руб.  2. стоимость 3783,45168 тыс.руб., в т.ч.:  бюджет КГО – 1891,72584 тыс.руб.;  бюджет ПК - 1891,72584 тыс.руб.; | | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | |
| шт. | 1  1 | | 2021  2022 | |
| Наименование ожидаемого конечного результата | приобретение коммунальной техники | | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Коммерческие предложения | | | | |
| 16 | Протокол Коллегии |  | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | | |
| наименование мероприятия | | год начала и год завершения | | |
| осуществление закупки (приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Краснокамского городского округа) | | 3 квартал 2021 г. | | 2-3 кварталы 2022 г. |
| Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Краснокамского городского округа | | 4 квартал 2021 г. | | 4 квартал 2022 г. |
| Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | 4 квартал 2021 г. | | 4 квартал 2022 г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1. «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмеро-приятия | Дата окончания реализации подмеро-приятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.1.2** | **Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей Краснокамского городского округа** | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Модернизация, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение в собственность объектов систем теплоснабжения | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.3 | Объекты системы теплоснабжения с.Черная | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.3.3 | Разработка проектной документации | УКС | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2022 г. | разработанная ПСД | ед | 1 | бюджет КГО | 84,4 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 84,4 |
| бюджет КГО | 84,4 |
| 1.1.2.1.4 | Приобретение единого недвижимого (теплового) комплекса д. Брагино | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.4.1 | Приобретение единого недвижимого (теплового) комплекса д. Брагино | КИО | 3 квартал 2021 г. | 2 квартал 2022 г. | количество модернизированных систем теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет КГО  бюджет ПК | 4500,0  4500,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 9000,0 |
| бюджет КГО | 4500,0 |
| бюджет ПК | 4500,0 |
| 1.1.2.1.6 | Техническое перевооружение котельной с. Черная | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.6.1 | Техническое перевооружение котельной с. Черная | УКС | 2 квартал 2022 г. | 3 квартал 2022 г. | разработанные ПИР | ед. | 1 | бюджет КГО | 270,0 |
| 1.1.2.1.6.2 | Техническое перевооружение котельной с. Черная | УКС | 3 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | количество модернизированных систем теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет КГО | 3400,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 3670,0 |
| бюджет КГО | 3670,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 12754,4 |
| бюджет КГО | 8254,4 |
| бюджет ПК | 4500,0 |
| Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 12754,4 |
| бюджет КГО | 8254,4 |
| бюджет ПК | 4500,0 |
| **1.1.3.** | **Задача. Строительство (реконструкция), ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, приобретение в собственность объектов систем водоснабжения | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г.Краснокамска Пермского края» 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения» | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения г.Краснокамска |  | 1 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | протяженность реконструированной водопроводной сети | км | 0,5 | внебюджет | 12634,2 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 12634,2 |
| внебюджет | 12634,2 |
| 1.1.3.1.2 | Ремонт системы водоснабжения и обустройство скважины с.Черная | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2.1 | Обустройство скважины | УКС | 2 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | обустроенная скважина | ед | 1 | бюджет КГО  бюджет ПК | 752,9  752,9 |
| 1.1.3.1.2.2 | Разработка проектной документации | УКС | 3 квартал 2021 г. | 1 квартал 2022 г. | разработанная ПСД | ед | 1 | бюджет КГО | 898,5 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 2404,3 |
| бюджет КГО | 1651,4 |
| бюджет ПК | 752,9 |
| 1.1.3.1.3 | Мониторинг подземных источников питьевого водоснабжения | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.3.1 | Мониторинг подземных источников питьевого водоснабжения | КИО | 1 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | количество объектов, по которым выполнен отбор проб питьевой воды | ед | 4 | бюджет КГО | 120,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 120,0 |
| бюджет КГО | 120,0 |
| 1.1.3.1.5 | Реконструкция системы водоснабжения с. Мысы | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.5.1 | Разработка проектной документации | УКС | 2 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | разработанная ПСД | ед | 1 | бюджет КГО | 4300,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 4300,0 |
| бюджет КГО | 4300,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 19458,5 |
| бюджет КГО | 6071,4 |
| бюджет ПК | 752,9 |
| внебюджет | 12634,2 |
| 1.1.3.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, приобретение в собственность объектов систем водоотведения | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.1 | Реконструкция системы водоотведения м-н «Центр» г.Краснокамск | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.1.2. | Разработка проектной документации | УКС | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2022 г. | разработанные ПИР | ед. | 1 | бюджет КГО | 1492,5 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 1492,5 |
| бюджет КГО | 1492,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 1492,5 |
| бюджет КГО | 1492,5 |
| бюджет ПК | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 20951,0 |
| бюджет КГО | 7563,9 |
| бюджет ПК | 752,9 |
| внебюджет | 12634,2 |
| **1.1.4.** | **Задача. Обеспечение условий для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1.1.4.1. | Научно-исследовательские работы в области развития систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1 | Разработка схем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1.1 | Разработка схем газо-, водоснабжения и водоотведения | АКГО | 1 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | разработанная схема | ед. | 3 | бюджет КГО | 2200,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 2200,0 |
| бюджет КГО | 2200,0 |
| 1.1.4.1.2 | Проведение энергетического обследования (энергоаудита) с оформлением энергетического паспорта (энергопаспорта) на основании проведенного энергоаудита (отчета) с разработкой программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.2.1 | Проведение энергетического обследования с разработкой программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | АКГО | 1 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | разработанный паспорт | ед. | 1 | бюджет КГО | 800,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 800,0 |
| бюджет КГО | 800,0 |
| 1.1.4.1.3 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.3.1 | Разработка ПКР | АКГО | 2 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | Разработанная ПКР | ед. | 1 | бюджет КГО | 1867,2 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 1867,2 |
| бюджет КГО | 1867,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 4867,2 |
| бюджет КГО | 4867,2 |
| Итого по задаче 1.1.4., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 4867,2 |
| бюджет КГО | 4867,2 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 38572,6 |
| бюджет КГО | 20685,5 |
| бюджет ПК | 5252,9 |
| внебюджет | 12634,2 |

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1. «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмеро-приятия | Дата окончания реализации подмеро-приятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1.1** | **Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Текущий ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1 | Текущий ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций | УКС | 1 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | готовность объектов коммунальной инфраструктуры к ОЗП | % | 100 | бюджет КГО | 130,3 |
| 2.1.1.1.1.2 | Текущий ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций | КИО | 1 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | готовность объектов коммунальной инфраструктуры к ОЗП | % | 100 | бюджет КГО | 212,9 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 343,2 |
| бюджет КГО | 343,2 |
| 2.1.1.1.2 | Ремонт и содержание бесхозяйных инженерных сетей | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.2.1 | Ремонт и содержание бесхозяйных инженерных сетей | УКС | 1 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | содержание бесхозяйных инженерных сетей, ликвидация аварийных ситуаций | % | 100 | бюджет КГО | 140,7 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 140,7 |
| бюджет КГО | 140,7 |
| 2.1.1.1.3 | Возмещение затрат в связи с производством коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.3.1 | Возмещение затрат в связи с производством коммунальных услуг | КИО | 1 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | подготовка объектов к ОЗП в установленные сроки | % | 100 | бюджет КГО | 4100,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 4100,0 |
| бюджет КГО | 4100,0 |
| 2.1.1.1.4 | Мероприятия по обеспечению подготовки систем теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.4.1 | Мероприятия по обеспечению подготовки систем теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов | КИО | 2 квартал 2022 г. | 3 квартал 2022 г. | готовность систем теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду | % | 100 | бюджет КГО  бюджет ПК | 236,1  2908,2 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 3144,3 |
| бюджет КГО | 236,1 |
| бюджет ПК | 2908,2 |
| 2.1.1.1.5 | Приобретение специализированной машины для выполнения работ по ликвидации последствий аварий коммунальных сетей | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.5.1 | Приобретение специализированной машины для выполнения работ по ликвидации последствий аварий коммунальных сетей | КИО | 2 квартал 2022 г. | 4 квартал 2022 г. | приобретение спец.техники для ликвидации аварийных ситуаций | ед. | 1 | бюджет КГО  бюджет ПК | 1891,7  1891,7 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 3783,4 |
| бюджет КГО | 1891,7 |
| бюджет ПК | 1891,7 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 11511,6 |
| бюджет КГО | 6711,7 |
| бюджет ПК | 4799,9 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 11511,6 |
| бюджет КГО | 6711,7 |
| бюджет ПК | 4799,9 |
| **2.1.2** | **Задача. Обеспечение содержания и текущего ремонта объектов жилищного фонда** | | | | | | | | |
| **2.1.2.1** | **Содержание и текущий ремонт объектов жилищного фонда** | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Подготовка жилых домов, не выбравших способ управления, к отопительному периоду, установка адресных указателей | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | Подготовка жилых домов, не выбравших способ управления, к отопительному периоду | УКС | 2 квартал 2022 г. | 3 квартал 2022 г. | готовность жилищного фонда к ОЗП | % | 100 | бюджет КГО | 116,5 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 116,5 |
| бюджет КГО | 116,5 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 116,5 |
| бюджет КГО | 116,5 |
| Итого по задаче 2.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 116,5 |
| бюджет КГО | 116,5 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе: | 11628,1 |
| бюджет КГО | 6828,2 |
| бюджет ПК | 4799,9 |