Уважаемые граждане!

В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, а также повышения прозрачности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Краснокамского городского округа управление благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа округапроводит общественное обсуждение проекта постановления «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 29.09.2020 №541-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа» (в редакции 11.05.2022 № 378-п).

Срок обсуждения проекта постановления - пятнадцать дней с момента опубликования. Просим Вас направлять замечания и предложения на адрес электронной почты: upr.bdt@mail.ru.

При необходимости можно связаться с нашим специалистом по номеру телефона:8 (34273) 4-40-68.

В письменном обращении в обязательном порядке Вы должны указать:

- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное обращение;

- фамилия, имя, отчество;

- почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ;

- суть замечаний и предложений.

Письменные замечания и предложения к проекту постановления принимаются к рассмотрению до даты окончания обсуждения проекта.

Письменные замечания и предложения к проекту постановления, поступившие после срока завершения проведения публичного обсуждения проекта постановления, рассмотрению не подлежат.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Дата начала обсуждения проекта | Дата окончания обсуждения проекта |
| 1. | «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 29.09.2020 №541-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа» | 01.08.2022 | 15.08.2022 |

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 29.09.2020 №541-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения**

**Краснокамского городского округа»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского городского округа, утвержденным постановлением администрации Краснокамского городского округа от 17 июня 2020г. № 322-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», постановлением администрации Краснокамска городского округа от 03 июля 2020 г. № 361-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского округа» администрация Краснокамского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Краснокамского городского округа от 29.09.2020 № 541-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа» (в редакции постановлений администрации Краснокамского городского округа от 22.03.2021 № 177-п, от 05.10.2021 № 635-п, от 28.12.2021 № 913-п, 11.05.2022 № 378-п), изложив муниципальную программу в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и размещению на официальном сайте Краснокамского городского округа <http://krasnokamsk.ru/>.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства С.А. Ренёва.

Глава городского округа -

глава администрации

Краснокамского городского округа И.Я. Быкариз

Ю.В. Дорохова

4-77-80

Приложение

к постановлению администрации

Краснокамского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Краснокамского городского округа

 от 29.09.2020 №531-п

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального значения Краснокамского городского округа»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального значения» (далее – Программа) |
| Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства С.А. Ренёв |
| Исполнитель программы | Управление благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры (далее - Управление благоустройства) |
| Участники программы | 1. МКУ «Краснокамск благоустройство». 2. МКУ «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»). |
| Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества выполняемых работ (оказания услуг) по содержанию и ремонту объектов благоустройства и озеленения. Одним из условий улучшения жизни населения является повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и озеленения, то есть улучшение внешнего вида населенных пунктов, приведение улиц, скверов, площадей, кладбищ и прочих объектов в состояние, отвечающее действующим требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид. Благоустройство некоторых населенных пунктов округа не отвечает современным требованиям. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.Краснокамский городской округ сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных городов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории округа, ухудшением состояния городских парков и скверов, низким уровнем экологической культуры населения. Бессистемное использование природных ландшафтов для отдыха приводит к нарушению растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению зеленых насаждений. Для улучшения экологии города постоянно проводятся мероприятия по посадке зеленых насаждений, которые имеют большое значение для очищения городского воздуха.С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию зелёных насаждений, скверов и парков, а также работы по текущему ремонту памятников, скульптурных композиций города.С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных на людей в Краснокамском городском округе осуществляется отлов опасных животных.С целью обеспечения чистоты и порядка на территории города, в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей округа к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Краснокамского городского округа.Сетями наружного освещения не достаточно оснащены все территории населенных пунктов, в особенности это территории частных жилых застроек, а также сельские населенные пункты. Основной проблемой в сфере благоустройства и озеленения территории Краснокамского городского округа является недостаток финансовых средств в бюджете муниципального образования на выполнение полномочий по осуществлению мероприятий по благоустройству и озеленению территории Краснокамского городского округа.Наличие проблем с  оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными, хозяйственными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами, восстановление, реконструкция и замена которых носят бессистемный характер. Имеющиеся объекты благоустройства и озеленения, расположенные на территории населенных пунктов, не обеспечивают растущие потребности населения, а уровень их износа продолжает увеличиваться.На территории населенных пунктов Краснокамского городского округа имеется 18 общественных территорий – объектов озеленения (парки, скверы, набережные и т.д.), общая площадь которых составляет 336,9 тыс. кв.м., и них 185,9 тыс. кв.м. находится в неудовлетворительном состоянии, что составляет 55 % от общего количества объектов озеленения. На территории г. Краснокамска находится три фонтана, два из которых действующие, три городских парка (парк Победы, городской парк культуры и отдыха (пр.Маяковского), городской парк по ул. К.Маркса), несколько скверов и набережная р. Кама.В целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения общего пользования и смежных с ними территориях необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадку новых деревьев и кустарников, санитарную обрезку). В настоящее время до 50% зеленых насаждений, расположенных на территории объектов озеленения общего пользования, находятся в ненормативном состоянии.Ежегодно в округе образуется около 20000 тонн твердых коммунальных отходов. Основной проблемой остаются районы индивидуальной жилой застройки, мелких населенных пунктов, садоводческие и гаражно-строительные кооперативы, в которых правообладатели объектов недвижимости отказывается оплачивать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, что приводит к образованию несанкционированных свалок. В связи с этим неудобные для застройки территории, лесополосы, прилегающие к городу территории городских лесов становятся накопителями отходов. Количество несанкционированных свалок на территории округа варьируется до 25. Для снижения роста образования несанкционированных свалок на территории округа необходимо максимально обеспечить территории населенных пунктов местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов.На территории Краснокамского городского округа захоронение умерших граждан проводится на 8 кладбищах. Площадь кладбищ, открытых для захоронений составляет – 51,5 га, из которых содержание за счет средств местного бюджета осуществляется на 2-х (площадь - 33, 7 га), т.е 65 %.В настоящее время большинство кладбищ, в том числе г. Краснокамска (ул. Гагарина) исчерпали свой ресурс. Ежегодно на кладбищах округа проводится захоронение около 1 тыс. умерших граждан. В настоящее время на кладбище д. Брагино захоронения проведены на 10 кварталах площадью 4,4 га (35 % от проектной площади), ежегодно готовится по 1 кварталу (площадь 0,4 га) с возможностью захоронения 600 умерших граждан.Основными проблемами в похоронной сфере являются:- исчерпание ресурса подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах;  - рост социальной напряженности, связанный с сокращением площадей под захоронение на кладбищах, отсутствие единой базы данных о захоронениях, в том числе ветеранских захоронений.  |
| Цели программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий Краснокамского городского округа. 2. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей округа. |
| Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Подпрограмма 1. "Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства".1.1.1.Обеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения.1.1.2. Содержание в нормативном состоянии объектов благоустройства.1.1.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО.2.1. Подпрограмма 2. "Восстановление нормативного состояния и содержание объектов ритуального назначения".2.1.1.Обеспечение содержания и развитие объектов ритуального назначения. |
| Сроки реализации программы | Программа рассчитана на период с 2021 по 2024 годы.  |
| Объемы и источники финансирования: программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2021г. |  2022 г. |  2023г. | 2024 г. | 2025г. |  |
| Все источники - всего,в том числе: | 49967,6 | 58087,4 | 65593,1 | 63626,1 | 63626,1 |
| Бюджет КГО | 49548,6 | 56324,2 | 65593,1 | 63626,1 | 63626,1 |
| Бюджет ПК | 419,0 | 1763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограммы 1:"Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства" | Все источники – всего,в том числе: | 48751,0 | 54987,4 | 61695,6 | 61695,6 | 61695,6 |
| Бюджет КГО | 48332,0 | 53224,2 | 61695,6 | 61695,6 | 61695,6 |
| Бюджет ПК | 419,0 | 1763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. "Восстановление нормативного состояния и содержание объектов ритуального значения". | Все источники – всего,в том числе: | 1216,6 | 3100,0 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |
| Бюджет КГО | 1216,6 | 3100,00 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |
| Бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата целей программы |  |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Освоение бюджетных средств на содержание объектов благоустройства | тыс. руб | 48751,0 | 54987,4 | 61695,6 | 61695,6 | 61695,6 |
| 2 | Освоение бюджетных средств на содержание объектов ритуального назначения | тыс. руб | 1216,6 | 3100,0 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального значения Краснокамского городского округа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код [<1>](#P712) | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования  | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: Повышение уровня благоустройства территорий Краснокамского городского округа |
| 1.1. | Подпрограмма **«Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства»** | Бюджет КГО | 48332,0 | 53224,2 | 61695,6 | 61695,6 | 61695,6 |
| Бюджет ПК | 419,0 | 1763,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | ЗадачаОбеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения | Бюджет КГО | 27067,0 | 26072,90 | 34788,4 | 34788,4 | 34788,4 |
| Бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | ЗадачаСодержание в нормативном состоянии объектов благоустройства | Бюджет КГО | 18332,2 | 24351,3 | 23956,2 | 23956,2 | 23956,2 |
| Бюджет ПК | 419,0 | 1763,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | ЗадачаОбеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО | Бюджет КГО | 2932,8 | 2800,0 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 |
| Бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Цель: Обеспечение местами под захоронение умерших жителей округа. |
| 2.1. | Подпрограмма 2. **"Восстановление нормативного состояния и содержание объектов ритуального значения"** | Бюджет КГО | 1216,6 | 3100,0 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |
| Бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | ЗадачаОбеспечение содержания и развития объектов ритуального назначения | Бюджет КГО | 1216,6 | 3100,0 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |
| Бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, в том числе по источникам финансирования | Бюджет КГО | 49548,6 | 56324,2 | 65593,1 | 63626,1 | 63626,1 |
| Бюджет ПК | 419,0 | 1763,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 49967,6 | 58087,4 | 65593,1 | 63626,1 | 63626,1 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1.«Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства»

муниципальной программы **«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1.1. | Задача. Обеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Уличное освещения |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Устройство и ремонт уличного освещения |
| 1.1.1.1.1.1. | протяженность отремонтированных линий уличного освещения | м | 890 | 0 | 0 | 0 |  | МКУ «Краснокамск благоустройство | 733 | 0503 | 1210146040 | 244 | бюджет КГО | 1132,2 | 3265,2 | 3961,7 | 3961,7 | 3961,7 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 1132,2 | 3265,2 | 3961,7 | 3961,7 | 3961,7 |
| бюджет КГО | 1132,2 | 3265,2 | 3961,7 | 3961,7 | 3961,7 |
| 1.1.1.1.2 | Мероприятие. Содержание сетей наружного освещения |
| 1.1.1.1.2.1 | количество потребленной электроэнергии | КВ | 2825300 | 2925300 | 2925300 | 3118029 | 3118029 | МКУ «Краснокамск благоустройство | 733 | 0503 | 1210146050 | 244 | бюджет КГО | 20597,6 | 19187,9 | 21639,1 | 21639,1 | 21639,1 |  |
| 1.1.1.1.2.2 | обслуживание сетей наружного электроосвещения (мес.) | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ «Краснокамск благоустройство | 733 | 0503 | 1210146050 | 244 | бюджет КГО | 5337,1 | 3619,8 | 9187,6 | 9187,6 | 9187,6 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования | Всего | 25934,7 | 22807,7 | 30826,7  | 30826,7  | 30826,7  |
| бюджет КГО | 25934,7 | 22807,7  | 30826,7  | 30826,7  | 30826,7  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 27067,0 | 26072,9 | 34788,4 | 34788,4 | 34788,4 |
| бюджет КГО | 27067,0 | 26072,9 | 34788,4 | 34788,4 | 34788,4 |
| Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 27067,0 | 26072,9 | 34788,4 | 34788,4 | 34788,4 |
| бюджет КГО | 27067,0 | 26072,9 | 34788,4 | 34788,4 | 34788,4 |
| 1.1.2. | Задача. Содержание в нормативном состоянии объектов внешнего благоустройства и озеленения |
| 1.1.2.1 | Основное мероприятие. Поддержание в нормативном состоянии объектов внешнего благоустройства и озеленения |
| 1.1.2.1.1. | Мероприятие. Содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения  |
| 1.1.2.1.1.1. | содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения (мес.) | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ «Краснокамск благоустройство | 733 | 0503 | 1210246060 | 244 | бюджет КГО  | 6927,9 | 7400,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 6927,9 | 7400,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| бюджет КГО | 6927,9 | 7400,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| 1.1.2.1.2. | Мероприятие. Ремонт объектов внешнего благоустройства |
| 1.1.2.1.2.1. | количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210246070 | 244 | бюджет КГО | 0,0 | 2013,0 | 1446,0 | 1446,0 | 1446,0 |
| 1.1.2.1.2.1. | количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС» | 733 | 0503 | 1210246070 | 244 | бюджет КГО | 328,3 | 1290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2., в том числе по источникам финансирования | Всего | 328,3 | 3303,0 | 1446,0 | 1446,0 | 1446,0 |
| бюджет КГО | 328,3 | 3303,0 | 1446,0 | 1446,0 | 1446,0 |
| 1.1.2.1.3. | Мероприятие. Содержание детских, спортивных площадок |
| 1.1.2.1.3.1. | количество площадок, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210246220 | 244 | бюджет КГО | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3., в том числе по источникам финансирования | Всего | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| бюджет КГО | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.1.2.1.4. | Мероприятие. Ремонт детских, спортивных площадок |
| 1.1.2.1.4.1. | количество отремонтированных детских, спортивных площадок | ед | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | МКУ «Краснокамск благоустройство | 733 | 0503 | 1210246230 | 244 | бюджет КГО | 0,0 | 3100,0 | 1562,8 | 1562,8 | 1562,8 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4., в том числе по источникам финансирования | Всего | 0,0 | 3100,0 | 1562,8 | 1562,8 | 1562,8 |
| бюджет КГО | 0,0 | 3100,0 | 1562,8 | 1562,8 | 1562,8 |
| 1.1.2.1.5. | Мероприятие. Содержание клумб и цветников |
| 1.1.2.1.5.1. | Содержание клумб и цветников | п.м | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210246210 | 244 | бюджет КГО | 1999,4 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.5., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 1999,4 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
| бюджет КГО | 1999,4 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
| 1.1.2.1.6. | Мероприятие. Содержание и ремонт фонтанов |
| 1.1.2.1.6.1. | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210246090 | 244 | бюджет КГО | 132,9 | 550,0 | 420,4 | 420,4 | 420,4 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.5., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 132,9 | 550,0 | 420,4 | 420,4 | 420,4 |
| бюджет КГО | 132,9 | 550,0 | 420,4 | 420,4 | 420,4 |
| 1.1.2.1.7. | Мероприятие. Прочие мероприятия по благоустройству (установка аншлагов, праздничное оформление населенных пунктов) |
| 1.1.2.1.7.1. | Количество населенных пунктов с административным центром Установка, монтаж и демонтаж новогодней искусственной уличной ели и аксессуаров | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210246100 | 244 | бюджет КГО | 1391,6 | 1200,00 | 1512,3 | 1512,3 | 1512,3 |  |
| 1.1.2.1.7.2 | Количество населенных пунктов с административным центром Установка, | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Комитет ЗИО | 738 | 0503 | 1210246100 | 244 | бюджет КГО | 240,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.7.3 | Количество населенных пунктов с административным центром Установка, | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |  | УКМПИТ | 735 | 0503 | 1210246100 | 612 | бюджет КГО | 1500,00 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.7., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3131,6 | 1200,00 | 1512,3 | 1512,3 | 1512,3 |
| бюджет КГО | 3131,6 | 1200,00 | 1512,3 | 1512,3 | 1512,3 |
| 1.1.2.1.8. | Мероприятие. Валка и кронирование деревьев |
| 1.1.2.1.8.1 | валка и кронирование деревьев на территориях общего пользования | ед. | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210246110 | 244 | бюджет КГО | 1504,8 | 1350,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.8., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1504,8 | 1350,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| бюджет КГО | 1504,8 | 1350,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| 1.1.2.1.9. | Мероприятие. Ликвидация борщевика на территориях населенных пунктов |
| 1.1.2.1.9.1. | площадь участков ликвидации борщевика | га | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210246120 | 244 | бюджет КГО | 564,2 | 564,2 | 564,2 | 564,2 | 564,2 |
| 1.1.2.1.9.2. | Проведение космомониторинга | га | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210246120 | 244 | бюджет КГО | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.9., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 714,2 | 714,2 | 564,2 | 564,2 | 564,2 |
|  | бюджет КГО | 714,2 | 714,2 | 564,2 | 564,2 | 564,2 |
| 1.1.2.1.10 | Мероприятие. Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края |
| 1.1.2.1.10.1. | Площадь участков ликвидации борщевика на территориях Краснокамского городского округа | га | 56,69 | 105,79 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 12102SУ200 | 244 | бюджет КГО | 139,6 | 587,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет ПК | 419,0 | 1763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.10., в том числе по источникам финансирования | Всего | 558,50 | 2350,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет КГО | 139,6 | 587,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ПК | 419,0 | 1763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.11 | Мероприятие. Проектирование объектов благоустройства |
| 1.1.2.1.11.1 | разработанная ПСД | ед. | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | МКУ «УКС» | 733 | 0503 | 1210246200 | 244 | бюджет КГО | 3453,3 | 2546,4 | 2850,5 | 2850,5 | 2850,5 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.11, в том числе по источникам финансирования | Всего | 3453,3 | 2546,4 | 2850,5 | 2850,5 | 2850,5 |
| бюджет КГО | 3453,3 | 2546,4 | 2850,5 | 2850,5 | 2850,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1  | Всего | 18332,2 | 26114,5 | 23956,2 | 23956,2 | 23956,2 |
| бюджет КГО | 17913,2 | 24351,3 | 23956,2 | 23956,2 | 23956,2 |
| бюджет ПК | 419,0 | 1763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1 2 | Всего | 18332,2 | 26114,5 | 23956,2 | 23956,2 | 23956,2 |
| бюджет КГО | 17913,2 | 24351,3 | 23956,2 | 23956,2 | 23956,2 |
| бюджет ПК | 419,0 | 1763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Задача. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО |  |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  |
| 1.1.3.1.1. | Мероприятие. Организация работы по санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО |
| 1.1.3.1.1.1. | количество контейнерных площадок, в отношение которых осуществляется содержание | ед. | 68 | 158 | 92 | 94 |  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210346130 | 244 | бюджет КГО | 2207,9 | 1100,00 | 1293,0 | 1293,0 | 1293,0 |  |
| 1.1.3.1.1.2. | количество информационных табличек для размещения на контейнерных площадках  | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210346130 | 244 | бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.3. | количество контейнеров, устанавливаемых на вновь возведенные контейнерные площадки | ед. | 98 | 40 | 40 | 40 |  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 12103460130 | 244 | бюджет КГО | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.3.1.1.4. | объем вывезенных ТКО с объектов озеленения  | м3 | 0 | 3100 | 3100 | 3100 |  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210346130 | 244 | бюджет КГО | 0,0 | 850,0 | 808,0 | 808,0 | 808,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 2207,9 | 2000,0 | 2151,0 | 2151,0 | 2151,0 |
| бюджет КГО | 2207,9 | 2000,0 | 2151,0 | 2151,0 | 2151,0 |
| 1.1.3.1.2. | Мероприятие. Санитарная очистка территории КГО |
| 1.1.3.1.2.1. | оказание услуг по санитарной очистке территории КГО  | м3 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210346140 | 244 | бюджет КГО | 527,2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2., в том числе по источникам финансирования | Всего | 527,2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| бюджет КГО | 527,2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.1.3.1.3. | Мероприятие. Аккаризация и дератизация объектов территории общего пользования |
| 1.1.3.1.3.1 | площадь аккарицидной обработки территории общего пользования | га | 160 | 160 | 160 | 160 |  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210346150 | 244 | бюджет КГО | 177,8 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,0 |  |
| 1.1.3.3.1.2. | площадь дератизационной обработки территории общего пользования | га | 200 | 200 | 200 | 200 |  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1210346150 | 244 | бюджет КГО | 19,9 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3., в том числе по источникам финансирования | Всего | 197,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| бюджет КГО | 197,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 2932,8 | 2800,00 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 |
| бюджет КГО | 2932,8 | 2800,00 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 |
| Итого по задаче 1.1.3., в том числе по источникам финансирования | Всего | 2932,8 | 2800,00 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 |
| бюджет КГО | 2932,8 | 2800,00 | 2951,0 | 2951,0 | 2951,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 48751,0 | 54987,4 | 61695,6 | 61695,6 | 61695,6 |
| бюджет КГО | 48332,0 | 53224,2 | 61695,6 | 61695,6 | 61695,6 |
| Бюджет ПК | 419,0 | 1 763,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 2.1. Восстановление нормативного состояния и содержания объектов ритуального назначения

муниципальной программы **«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.1.1. | Задача. Обеспечение содержания и развития объектов ритуального назначения |  |  |
| 2.1.1.1. | Основное мероприятие. Содержание и развитие объектов ритуального назначения |
| 2.1.1.1.1. | Мероприятие. Содержание кладбищ |
| 2.1.1.1.1.1. | количество объектов ритуального назначения (кладбищ), в отношение которых осуществляется содержание | ед. | 10 | 12 | 12 | 12 |  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1220146160 | 244 | бюджет КГО | 946,8 | 1000,0 | 1585,5 | 1585,5 | 1585,5 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 946,8 | 1000,0 | 1585,5 | 1585,5 | 1585,5 |
| бюджет КГО | 946,8 | 1000,0 | 1585,5 | 1585,5 | 1585,5 |
| 2.1.1.1.2. | Мероприятие. Подготовка площадей (кварталов) 2 очереди кладбища в д. Брагино |
| 2.1.1.1.2.1 | Устройство водоотводных канав кладбища в д. Брагино | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | МКУ «УКС» | 733 | 0503 | 1220146170 | 244 | бюджет КГО | 33,0 | 1750,0 | 1967,0 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования | Всего | 33,0 | 1750,0 | 1967,0 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет КГО | 33,0 | 1750,0 | 1967,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4. | Мероприятие. Выполнение работ по эвакуации умерших |
| 2.1.1.1.4.1 | количество эвакуированных умерших | ед. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1220146190 | 244 | бюджет КГО  | 236,8 | 350,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.4., в том числе по источникам финансирования | Всего | 236,8 | 350,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 |
| бюджет КГО | 236,8 | 350,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1216,6 | 3100,0 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |
| бюджет КГО | 1216,6 | 3100,0 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |
| Итого по задаче 2.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1216,6 | 310000 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |
| бюджет КГО | 1216,6 | 3100,0 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |
| Всего по подпрограмме 2.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1216,6 | 3100,0 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |
| бюджет КГО | 1216,6 | 3100,0 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | Всего | 49967,6 | 58087,4 | 65593,1 | 63626,1 | 63626,1 |
| бюджет КГО | 49548,6 | 56324,2 | 65593,1 | 63626,1 | 63626,1 |
| бюджет ПК | 415,0 | 1 763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ТАБЛИЦА**

**показателей конечного результата муниципальной программы**

**«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения**

**Краснокамского городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Цель: Повышение уровня благоустройства территорий Краснокамского городского округа** |
|  | Освоение бюджетных средств на содержание объектов благоустройства | тыс. руб | 48751,0 | 54987,4 | 61695,6 | 61695,6 | 61695,6 |  |
| **1.1** | **Подпрограмма 1. «Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства»** |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения |
|  | Доля протяженности линий наружного освещения, находящихся на содержании от общей протяженности линий наружного освещения | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Устройство, ремонт и содержание уличного освещения |
| 1.1.2 | Задача. Содержание в нормативном состоянии объектов благоустройства |
|  | Доля площади содержания территории общего пользования от фактической площади территории общего пользования | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов озеленения, фонтанов |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | Содержание объектов озеленения общего пользования, валка и кронирование деревьев, компенсационные посадки зеленых насаждений, ликвидация борщевика на территориях населенных пунктов |
| **2.** | **Цель: Обеспечение местами под захоронение умерших жителей округа** |
|  | Освоение бюджетных средств на содержание объектов ритуального назначения | тыс. руб | 1216,6 | 3100,0 | 3897,5 | 1930,5 | 1930,5 |  |
| **2.1** | **Подпрограмма 2. «Восстановление нормативного состояния и содержание объектов ритуального назначения»** |
| 2.1.1 | Задача. Обеспечение содержания и развития объектов ритуального назначения |
|  | Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей (фактической) площади захоронений (кварталов) | % | 72 | 85 | 85 | 90 | 90 | Содержание кладбищ |
|  | Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших | га | 4,9 | 5,16 | 5,16 | 5,5 | 5,5 | Устройство водоотводных канав кладбища в д. Брагино |

**МЕТОДИКА**

**расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы**

**«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование конечного показателя  | Единица измерения  | Формула расчета фактического значения конечного показателя | Источник информации | Периодичность и сроки формирования фактического значения конечного показателя |
| источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Освоение бюджетных средств на содержание объектов благоустройства | тыс. руб | - | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Периодическая отчетность | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 2 | Освоение бюджетных средств на содержание объектов ритуального назначения | тыс. руб. | - | МКУ «УКС» | Периодическая отчетность | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 3 | Доля протяженности линий наружного освещения, находящихся на содержании от общей протяженности линий наружного освещения | % | З сод = Поп x 100 / ОопПоп – протяженность линий наружного освещения, находящихся на содержании, п.м;Ооп - общая протяженность линий наружного освещения, п.м. | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Периодическая отчетность | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 4 | Доля площади содержания территории общего пользования от фактической площади территории общего пользования | % | З сод = Поп x 100 / ОопПоп – площадь территорий общего пользования, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв.м;Ооп - общая площадь территорий общего пользования, кв.м. | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Периодическая отчетность | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 5 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | % | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Периодическая отчетность | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 6 | Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей площади захоронений (кварталов) | % | З сод = П зах x 100 / ОмдПзах - площадь захоронений, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв.м;Опз - общая площадь захоронений,кв.м | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Отчетная документация (акты выполненных работ по муниципальному контракту) | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 7 | Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших  | га | Определяется как сумма базового показателя и величины достигнутого показателя за каждый отчетный период с нарастающим итогомПкв.зах = S + Si , где: Si– площадь захоронений (кварталов), приведенных в нормативное состояние в текущем году S - площадь захоронений (кварталов), приведенных в нормативное состояние на начало отчетного периода | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Отчетная документация (акты выполненных работ) | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1.«Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства»

муниципальной программы **«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа»** **на 2022год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес),  | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия  | Показатели непосредственного результата  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  | наименование | ед. изм  | значение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1. | Задача. Обеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Уличное освещения |
| 1.1.1.1.1.. | Устройство и ремонт уличного освещения | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | протяженность отремонтированных линий уличного освещения | м | 1624 | бюджет КГО | 3265,2 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3265,2 |
| бюджет КГО | 3265,2 |
| 1.1.1.1.2. | Содержание сетей наружного освещения | 20597,6 | 01.01.22 | 31.12.22 | количество потребленной электроэнергии | Квт | 2925300 | бюджет КГО | 19 187,9 |
| 5337,1 | 01.01.22 | 31.12.22 | обслуживание сетей наружного электроосвещения (мес.) | ед | 12 | бюджет КГО | 3619,8 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования | Всего | 22807,7 |
| бюджет КГО | 22807,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 26072,9 |
| бюджет КГО | 26072,9 |
| Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 26072,9 |
| бюджет КГО | 26072,9 |
| 1.1.2. | Задача. Содержание в нормативном состоянии объектов внешнего благоустройства и озеленения |
| 1.1.2.1 | Основное мероприятие. Поддержание в нормативном состоянии объектов внешнего благоустройства и озеленения |
| 1.1.2.1.1.. | Содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения (мес.) | ед | 12 | бюджет КГО  | 7400,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 7400,0 |
| бюджет КГО | 7400,0 |
| 1.1.2.1.2.. | Ремонт объектов внешнего благоустройства  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства | ед | 100 | бюджет КГО | 2013,0 |
| МКУ « УКС» | 01.01.22 | 31.12.22 | ед. | 1 | бюджет КГО | 1290,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3303,0 |
| бюджет КГО | 3030,0 |
| 1.1.2.1.3 | Содержание детских, спортивных площадок | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | количество площадок, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 20 | Всего | 1000,0 |
| бюджет КГО | 1000,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1000,0 |
| бюджет КГО | 1000,0 |
| 1.1.2.1.4 | Ремонт детских, спортивных площадок | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | количество отремонтированных детских, спортивных площадок | ед | 4 | Всего | 3100,0 |
| бюджет КГО | 3100,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3100,0 |
| бюджет КГО | 3100,0 |
| 1.1.2.1.5. | Содержание клумб и цветников | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 25.04.22 | 31.11.22 | Содержание клумб и цветников | п.м. | 1300 | бюджет КГО | 2600,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.5., в том числе по источникам финансирования | Всего | 2600,0 |
| бюджет КГО | 2600,0 |
| 1.1.2.1.6 | Содержание и ремонт фонтанов | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.05.22 | 31.12.22 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед | 3 | бюджет КГО | 550,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.6., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 550,0 |
| бюджет КГО | 550,0 |
| 1.1.2.1.7. | Прочие мероприятия по благоустройству (установка аншлагов, праздничное оформление населенных пунктов) | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | Количество населенных пунктов с административным центром Установка, монтаж и демонтаж новогодней искусственной уличной ели и аксессуаров | ед | 4 | бюджет КГО | 1200,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.7., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 1200,0 |
| бюджет КГО | 1200,0 |
| 1.1.2.1.8. | Валка и кронирование деревьев | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.06.22 | 31.10.22 | валка и кронирование деревьев на территориях общего пользования | ед | 300 | бюджет КГО | 1350,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.8., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 1350,0 |
| бюджет КГО | 1350,0 |
| 1.1.2.1.9. | Ликвидация борщевика на территориях населенных пунктов | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.06.22 | 31.12.22 | площадь участков ликвидации борщевика | га | 50 | бюджет КГО | 564,2 |
| МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.04.22 | 31.12.22 | проведение космомониторинга | га | 14600 | бюджет КГО | 150,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.9., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 714,2 |
|  | бюджет КГО | 714,2 |
| 1.1.2.1.10. | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.06.22 | 31.12.22 | Площадь участков ликвидации борщевика на территориях Краснокамского городского округа | га | 105,79 | бюджет КГО | 587,7 |
| бюджет ПК | 1763,2 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.10., в том числе по источникам финансирования | Всего | 2350,9 |
| бюджет КГО | 587,7 |
| бюджет ПК | 1763,2 |
| 1.1.2.1.11. | Проектирование объектов благоустройства | МКУ «УКС» | 01.03.22 | 31.12.22 | разработанная ПСД | ед | 5 | бюджет КГО | 2546,4 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.11, в том числе по источникам финансирования | Всего | 2546,4 |
| бюджет КГО | 2546,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | Всего | 26114,5 |
| бюджет КГО | 24351,3 |
|  | бюджет ПК | 1763,2 |
| Итого по задаче 1.1 2 | Всего | 26114,5 |
| бюджет КГО | 24351,3 |
|  | бюджет ПК | 1763,2 |
| 1.1.3. | Задача. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства |
| 1.1.3.1.1. | Организация работы по санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | количество контейнерных площадок, в отношение которых осуществляется содержание | ед | 158 | бюджет КГО | 1000,0 |
| МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 01.03.22 | количество информационных табличек для размещения на контейнерных площадках  | ед | 125 | бюджет КГО | 0,0 |
| МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 01.03.22 | количество контейнеров, устанавливаемых на вновь возведенные контейнерные площадки | ед | 40 | бюджет КГО | 50,0 |
| МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | объем вывезенных ТКО с объектов озеленения  | ед | 3100 | бюджет КГО | 850,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 2000,0 |
| бюджет КГО | 2000,0 |
| 1.1.3.1.2. | Санитарная очистка территории КГО | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | оказание услуг по санитарной очистке территории КГО | м3 | 1000 | бюджет КГО | 600,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 600,0 |
| бюджет КГО | 600,0 |
| 1.1.3.1.3. | Аккаризация и дератизация объектов территории общего пользования | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.05.22 | 31.08.22 | площадь аккарицидной обработки территории общего пользования | га | 160 | бюджет КГО | 180,0 |
| МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | площадь дератизационной обработки территории общего пользования | га | 200 | бюджет КГО | 20,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3., в том числе по источникам финансирования | Всего | 200,0 |
| бюджет КГО | 200,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 2800,0 |
| бюджет КГО | 2800,0 |
| Итого по задаче 1.1.3., в том числе по источникам финансирования | Всего | 2800,0 |
| бюджет КГО | 2932,8 |
| Всего по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 54987,4 |
| бюджет КГО | 53224,2 |
|  | бюджет ПК | 1763,2 |

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1. Восстановление нормативного состояния и содержания объектов ритуального назначения на 2022год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес),  | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия  | Показатели непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  | наименование | ед. изм  | значение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.1. | Задача. Обеспечение содержания и развития объектов ритуального назначения |
| 2.1.1.1. | Основное мероприятие. Содержание и развитие объектов ритуального назначения |
| 2.1.1.1.1 | Содержание кладбищ | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | количество объектов ритуального назначения (кладбищ), в отношение которых осуществляется содержание | ед | 12 | бюджет КГО | 1000,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1000,0 |
| бюджет КГО | 1000,0 |
| 2.1.1.1.2 | Подготовка площадей (кварталов) 2 очереди кладбища в д. Брагино | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.06.22 | 31.12.22 | Подготовка площадей (кварталов) второй очереди кладбища в д. Брагино | ед | 1 | бюджет КГО | 1750,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1750,0 |
| бюджет КГО | 1750,0 |
| 2.1.1.1.3 | Инвентаризация захоронений объектов ритуального назначения (кладбищ) | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | количество объектов ритуального назначения (кладбищ) | ед | 2 | бюджет КГО | 0,00 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.3., в том числе по источникам финансирования | Всего | 0,00 |
| бюджет КГО | 0,00 |
| 2.1.1.1.4. | Выполнение работ по эвакуации умерших | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.22 | 31.12.22 | количество эвакуированных умерших | ед | 125 | бюджет КГО  | 350,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.4., в том числе по источникам финансирования | Всего | 350,0 |
| бюджет КГО | 350,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3100,0 |
| бюджет КГО | 3100,0 |
| Итого по задаче 2.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3100,0 |
| бюджет КГО | 3100,0 |
| Всего по подпрограмме 2.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3100,0 |
| бюджет КГО | 3100,0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | Всего | 58087,4 |
| бюджет КГО | 56324,2 |
|  | бюджет ПК | 1763,2 |

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1.«Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства»

муниципальной программы **«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа»** **на 2023год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес),  | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия  | Показатели непосредственного результата  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  | наименование | ед. изм  | значение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1. | Задача. Обеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Уличное освещения |
| 1.1.1.1.1.. | Устройство и ремонт уличного освещения | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | протяженность отремонтированных линий уличного освещения | м | 0 | бюджет КГО | 3961,70 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3961,7 |
| бюджет КГО | 3961,7 |
| 1.1.1.1.2. | Содержание сетей наружного освещения | 21639,10 | 01.01.23 | 31.12.23 | количество потребленной электроэнергии | Квт | 3118029 | бюджет КГО | 21639,1 |
| 9287,8 | 01.01.23 | 31.12.23 | обслуживание сетей наружного электроосвещения (мес.) | ед | 12 | бюджет КГО | 9187,6 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования | Всего | 30826,7 |
| бюджет КГО |  30826,7  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 34788,4 |
| бюджет КГО | 34788,4 |
| Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 34788,4 |
| бюджет КГО | 34788,4 |
| 1.1.2. | Задача. Содержание в нормативном состоянии объектов внешнего благоустройства и озеленения |
| 1.1.2.1 | Основное мероприятие. Поддержание в нормативном состоянии объектов внешнего благоустройства и озеленения |
| 1.1.2.1.1.. | Содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения (мес.) | ед | 12 | бюджет КГО  | 8000,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 8000,0 |
| бюджет КГО | 8000,0 |
| 1.1.2.1.2.. | Ремонт объектов внешнего благоустройства  | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства | ед | 30 | бюджет КГО | 1446,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1446,0 |
| бюджет КГО | 1446,0 |
| 1.1.2.1.3 | Содержание детских, спортивных площадок | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | количество площадок, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 20 | Всего | 1000,0 |
| бюджет КГО | 1000,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1000,0 |
| бюджет КГО | 1000,0 |
| 1.1.2.1.4 | Ремонт детских, спортивных площадок | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | количество отремонтированных детских, спортивных площадок | ед | 29 | Всего | 1562,8 |
| бюджет КГО | 1562,8 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1562,8 |
| бюджет КГО | 1562,8 |
| 1.1.2.1.5. | Содержание клумб и цветников | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 25.04.23 | 31.11.23 | Содержание клумб и цветников | п.м. | 1300 | бюджет КГО | 2600,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.5., в том числе по источникам финансирования | Всего | 2600,0 |
| бюджет КГО | 2000,00 |
| 1.1.2.1.6 | Содержание и ремонт фонтанов | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.05.23 | 31.12.23 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед | 3 | бюджет КГО | 420,4 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.6., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 420,4 |
| бюджет КГО | 420,4 |
| 1.1.2.1.7. | Прочие мероприятия по благоустройству (установка аншлагов, праздничное оформление населенных пунктов) | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | Количество населенных пунктов с административным центром Установка, монтаж и демонтаж новогодней искусственной уличной ели и аксессуаров | ед | 4 | бюджет КГО | 1512,3 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.7., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 1512,3 |
| бюджет КГО | 1512,3 |
| 1.1.2.1.8. | Валка и кронирование деревьев | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.06.23 |  31.10.23 | валка и кронирование деревьев на территориях общего пользования | ед | 300 | бюджет КГО | 4000,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.8., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 4000,0 |
| бюджет КГО | 4000,0 |
| 1.1.2.1.9. | Ликвидация борщевика на территориях населенных пунктов | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.06.23 | 31.12.23 | площадь участков ликвидации борщевика | га | 50 | бюджет КГО | 564,2 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.9., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 564,2 |
|  | бюджет КГО | 564,2 |
| 1.1.2.1.10. | Проектирование объектов благоустройства | МКУ «УКС» | 01.03.23 | 31.12.23 | разработанная ПСД | ед | 2 | бюджет КГО | 2850,5 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.10, в том числе по источникам финансирования | Всего | 0,00 |
| бюджет КГО | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | Всего | 23956,2 |
| бюджет КГО | 23956,2 |
|  | бюджет ПК | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1 2 | Всего | 23956,2 |
| бюджет КГО | 23956,2 |
|  | бюджет ПК | 0,0 |
| 1.1.3. | Задача. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства |
| 1.1.3.1.1. | Организация работы по санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | количество контейнерных площадок, в отношение которых осуществляется содержание | ед | 158 | бюджет КГО | 1293,0 |
| МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 01.03.23 | количество информационных табличек для размещения на контейнерных площадках  | ед | 0 | бюджет КГО | 0,00 |
| МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 01.03.23 | количество контейнеров, устанавливаемых на вновь возведенные контейнерные площадки | ед | 40 | бюджет КГО | 50,00 |
| МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | объем вывезенных ТКО с объектов озеленения  | ед | 3100 | бюджет КГО | 808,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 2151,0 |
| бюджет КГО | 2151,0 |
| 1.1.3.1.2. | Санитарная очистка территории КГО | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | оказание услуг по санитарной очистке территории КГО | м3 | 1000 | бюджет КГО | 600,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 600,0 |
| бюджет КГО | 600,0 |
| 1.1.3.1.3. | Аккаризация и дератизация объектов территории общего пользования | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.05.23 | 31.08.23 | площадь аккарицидной обработки территории общего пользования | га | 160 | бюджет КГО | 180,00 |
| МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | площадь дератизационной обработки территории общего пользования | га | 200 | бюджет КГО | 20,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3., в том числе по источникам финансирования | Всего | 200,0 |
| бюджет КГО | 200,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 2951,0 |
| бюджет КГО | 2951,0 |
| Итого по задаче 1.1.3., в том числе по источникам финансирования | Всего | 2951,0 |
| бюджет КГО | 2951,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 61695,6 |
| бюджет КГО | 61695,6 |
|  | бюджет ПК | 0,0 |

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1. Восстановление нормативного состояния и содержания объектов ритуального назначения на 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес),  | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия  | Показатели непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  | наименование | ед. изм  | значение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.1. | Задача. Обеспечение содержания и развития объектов ритуального назначения |
| 2.1.1.1. | Основное мероприятие. Содержание и развитие объектов ритуального назначения |
| 2.1.1.1.1 | Содержание кладбищ | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | количество объектов ритуального назначения (кладбищ), в отношение которых осуществляется содержание | ед | 12 | бюджет КГО | 1585,5 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1585,5 |
| бюджет КГО | 1585,5 |
| 2.1.1.1.2 | Подготовка площадей (кварталов) 2 очереди кладбища в д. Брагино | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.06.23 | 31.12.23 | Устройство водоотводных канав кладбища в д. Брагино | ед | 1 | бюджет КГО | 1967,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования | Всего | 1967,0 |
| бюджет КГО | 1967,0 |
| 2.1.1.1.3. | Выполнение работ по эвакуации умерших | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 01.01.23 | 31.12.23 | количество эвакуированных умерших | ед | 125 | бюджет КГО  | 345,00 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.4., в том числе по источникам финансирования | Всего | 345,00 |
| бюджет КГО | 345,00 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3897,5 |
| бюджет КГО | 3897,5 |
| Итого по задаче 2.1.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3897,5 |
| бюджет КГО | 3897,5 |
| Всего по подпрограмме 2.1., в том числе по источникам финансирования | Всего | 3897,5 |
| бюджет КГО | 3897,5 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | Всего | 65593,1 |
| бюджет КГО | 65593,1 |
|  | бюджет ПК | 0,0 |

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа»** (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Расходы, тыс. руб. | Наименование показателя конечного результата  | Методика расчета | Обоснование стоимости |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **1.1** | **Подпрограмма 1. «Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства»** |
| **1.1.1.** | **Основное мероприятие. Уличное освещение** |
| 1.1.1.1 | Устройство и ремонт уличного освещения | 1132,2 | 3625,20 | 3961,7 | 3961,7 | 3961,7 | протяженность отремонтированных линий уличного освещения (м) | - | Локально-сметный расчет |
| 1.1.1.2 | Содержание сетей наружного освещения | 25934,78 | 22807,70 | 30826,7 | 30826,7 | 30826,7 | количество потребленной электроэнергии (Кв) | - | НМЦК |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие. Поддержание в нормативном состоянии объектов внешнего благоустройства и озеленения** |
| 1.1.2.1 | Содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения | 6927,9 | 7400,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения (мес.) | - | НМЦК |
| 1.1.2.2 | Ремонт объектов внешнего благоустройства | 328,3 | 3303,00 | 1446,0 | 1446,0 | 1446,0 | Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства (шт) | - | Локально-сметный расчет |
| 1.1.2.3 | Содержание детских, спортивных площадок | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | содержание детских, спортивных площадок (мес.) |  | НМЦК |
| 1.1.2.4 | Ремонт детских, спортивных площадок | 0,0 | 3100,0 | 1562,8 | 1562,8 | 1562,8 | Количество отремонтированных детских, спортивных площадок (шт) |  | Локально-сметный расчет |
| 1.1.2.5 | Содержание клумб и цветников | 1999,4 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | Протяженность отремонтированной дорожно-тропиночной сети (м) | - | НМЦК |
| 1.1.2.6 | Содержание и ремонт фонтанов | 132,9 | 550,0 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | Количество отремонтированных фонтанов (шт) | - | Локально-сметный расчет |
| 1.1.2.7 | Прочие мероприятия по благоустройству (установка аншлагов, праздничное оформление населенных пунктов) | 3131,6 | 1200,00 | 1512,3 | 1512,3 | 1512,3 | Количество населенных пунктов (ед) | - | Локально-сметный расчет |
| 1.1.2.8 | Валка и кронирование деревьев | 1504,8 | 1350,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Валка и кронирование деревьев на территориях общего пользования(шт) | - | Локально-сметный расчет |
| 1.1.2.9 | Ликвидация борщевика на территориях населенных пунктов | 714,2 | 714,2 | 564,2 | 564,2 | 564,2 | Площадь участков ликвидации борщевика (га) | - | Локально-сметный расчет |
| 1.1.2.10 | Реализация мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского | 558,5 | 2350,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь участков ликвидации борщевика на территории КГО |  | Локально-сметный расчет |
| 1.1.2.11. | Проектирование объектов благоустройства | 3453,3 | 2546,39 | 2850,5 | 2850,5 | 2850,5 | Разработанная ПСД |  | Локально-сметный расчет |
| **1.1.3** | **Основное мероприятие. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства** |
| 1.1.3.1 | Организация работы по санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО | 2207,9 | 2 000,0 | 2151,0 | 2151,0 | 2151,0 | Количество КП на содержании(шт),  | - | Локально-сметный расчет, коммерческое предложение |
| 1.1.3.2 | Санитарная очистка территории КГО | 527,2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  Площадь обработки(м³) | - | Локально-сметный расчет |
| 1.1.3.3 | Аккаризация и дератизация объектов территории общего пользования | 197,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Площадь аккарицидной и дератизационной обработки территории общего пользования(га) | - | Локально-сметный расчет |
| **2.1.** | **Подпрограмма 2. «Восстановление нормативного состояния и содержание объектов ритуального назначения»** |
| **2.1.1** | **Основное мероприятие. Содержание и развитие объектов ритуального назначения** |
| 2.1.1.1 | Содержание кладбищ | 946,8 | 1000,0 | 1585,5 | 1585,5 | 1585,5 | Количество кладбищ на содержании(ед.) | - | НМЦК |
| 2.1.1.2 | Подготовка площадей (кварталов) 2 очереди кладбища д. Брагино | 33,0 | 1750,0 | 1967,0 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных площадей (кварталов) (ед.) | - | Локально-сметный расчет |
| 2.1.1.3 | Выполнение работ по эвакуации умерших | 236,8 | 350,00 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | Количество эвакуированных умерших(ед.) | - | Локально-сметный расчет |