**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении общественного обсуждения проекта**

**постановления администрации об утверждении/изменении**

**муниципальной программы Краснокамского городского округа**

(вид документа стратегического планирования)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проекта документа стратегического планирования | Проект постановления администрации Краснокамского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 22.10.2019 № 749-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа» |
| 2 | Сведения о разработчике проекта документа стратегического планирования | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа,  почтовый адрес, индекс, телефон, факс, адрес электронной почты, официальный сайт (при наличии)  617060, Пермский край, г. Краснокамск, пр-т Маяковского, 11;  тел.: 8(34273)43920, zhkh@krasnokamsk.permkrai.ru |
| 3 | ФИО, должность, телефон и адрес электронной почты должностного лица, уполномоченного принимать предложения и (или) замечания | Рязанова Юлия Евгеньевна, заместитель начальника управления – начальник сектора коммунальной инфраструктуры управления развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа, тел.: 8(34273)44939, ieriazanova@krasnokamsk.permkrai.ru, |
| 4 | Информация о способах предоставления замечаний и (или) предложений по проекту документа стратегического планирования | Путём представления в бумажном носителе в кабинет № 309 пр-т Маяковского, 11 г. Краснокамска  или электронном виде на адрес электронной почты ieriazanova@krasnokamsk.permkrai.ru, |
| 5 | Период проведения общественного обсуждения и направления предложений и (или) замечаний по проекту документа стратегического планирования | с 01 октября 2023 г. по 15 октября 2023 г. (включительно) |
| 6 | Иная информация  (заполняется при необходимости) | - |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 22.10.2019 № 749-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Краснокамского городского округа от 17 июня 2020 г. № 322-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» администрация Краснокамского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Краснокамского городского округа от 22 октября 2019 г. № 749-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа» (в редакции постановлений администрации Краснокамского городского округа от 26.02.2020 № 102-п, от 13.05.2020 № 264-п, от 11.08.2020 № 434-п, от 25.09.2020 № 534-п, от 02.10.2020 № 550-п, от 11.05.2021 № 290-п, от 30.06.2021 № 441-п, от 26.08.2021 № 546-п, от 23.12.2021 № 882-п, от 26.04.2022 № 351-п, от 16.06.2022 № 514-п, от 31.08.2022 № 722-п, от 31.01.2023 № 46-п), изложив муниципальную программу в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства С.А. Ренёва.

Глава городского округа -

глава администрации

Краснокамского городского округа И.Я. Быкариз

Ю.Е. Рязанова

4-49-39

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение | |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации | |
|  |  |  |  |  | Краснокамского городского округа | |
|  |  |  |  |  | от | № |
| ПАСПОРТ | | | | | | |
| муниципальной программы | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| *1* | *2* | *3* | | | | |
| 1 | Наименование программы | Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа (далее – программа) | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | | |
| 3 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (далее - УКИиЖКХ) | | | | |
| 4 | Участники программы | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского городского округа (далее - УКС) Комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа (далее - КИО) Администрация Краснокамского городского округа (далее – АКГО) Муниципальное унитарное предприятие «Краснокамский водоканал» (далее – МУП КВ) ООО «НОВОГОР-Прикамье» (далее – ООО НП) (ПАО «Т Плюс») | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. | | | | |
| 6 | Цели программы | 1 Цель «Повышение качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг» | | | | |
| 2 Цель «Обеспечение нормативного состояния объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1 Подпрограмма «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | | | | |
| 1.1.1 Задача «Обеспечение теплоснабжением потребителей Краснокамского городского округа» | | | | |
| 1.1.2 Задача «Строительство (реконструкция), ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» | | | | |
| 1.1.3 Задача «Обеспечение условий для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» | | | | |
| 1.2 Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» | | | | |
| 1.2.1 Задача «Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры» | | | | |
| 1.2.2 Задача «Обеспечение содержания и текущего ремонта объектов жилищного фонда» | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2020-2026 годы | | | | |
| 9 | Объёмы и источники финансирования, тыс. руб. | 2022 год | 2023 год | [2024 год](file:///G:\_МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА%202021-2023\2024\развитие%20системы%20ЖКХ%2026.09.2023%20КСП.xlsx#RANGE!P559) | 2025 год | 2026 год |
| факт | план | | | |
| программа, всего в т.ч.: | **63 092,51** | **77 942,85** | **716 748,09** | **812 736,62** | **432 353,22** |
| бюджет Краснокамского городского округа (далее – бюджет КГО) | 39 639,53 | 12 148,99 | 88 817,94 | 83 411,92 | 52 846,89 |
| бюджет Пермского края (далее – бюджет ПК) | 10 752,98 | 0,00 | 129 652,69 | 362 217,83 | 104 273,78 |
| бюджет Российской Федерации (далее – бюджет РФ) | 0,00 | 0,00 | 412 791,60 | 348 318,28 | 260 684,44 |
| внебюджетные источники (далее – внебюджет) | 12 700,00 | 65 793,86 | 85 485,86 | 18 788,58 | 14 548,11 |
| Подпрограмма 1.1, всего в том числе: | **28 010,65** | **77 052,85** | **707 861,45** | **812 146,62** | **431 763,22** |
| бюджет Краснокамского городского округа | 10 104,58 | 11 258,99 | 79 931,31 | 82 821,92 | 52 256,89 |
| бюджет Пермского края | 5 206,08 | 0,00 | 129 652,69 | 362 217,83 | 104 273,78 |
| бюджет Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 412 791,60 | 348 318,28 | 260 684,44 |
| внебюджетные источники | 12 700,00 | 65 793,86 | 85 485,86 | 18 788,58 | 14 548,11 |
| Подпрограмма 1.2, всего в том числе: | **35 081,86** | **890,00** | **8 886,64** | **590,00** | **590,00** |
| бюджет Краснокамского городского округа | 29 534,96 | 890,00 | 8 886,64 | 590,00 | 590,00 |
| бюджет Пермского края | 5 546,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Показатели конечного результата целей (ПКР) программы, ед. изм. | 2022 год | 2023 год | [2024 год](file:///G:\_МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА%202021-2023\2024\развитие%20системы%20ЖКХ%2026.09.2023%20КСП.xlsx#RANGE!P559) | 2025 год | 2026 год |
| факт | план | | | |
| снижение доли ветхих сетей (по сравнению с предыдущим периодом), % | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 7,8 | 23 |
| готовность муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному периоду, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Наименование показателя | Значения показателей непосредственного результата (ПНР) | | | | | Участник программы | Код бюджетной классификации | | | | Источник финанси-рования | Объем финансирования, | | | | |
| тыс. руб. | | | | |
| 2022 год | 2023 год | [2024 год](file:///G:\_МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА%202021-2023\2024\развитие%20системы%20ЖКХ%2026.09.2023%20КСП.xlsx#RANGE!P559) | 2025 год | 2026 год | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2022 год | 2023 год | [2024 год](file:///G:\_МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА%202021-2023\2024\развитие%20системы%20ЖКХ%2026.09.2023%20КСП.xlsx#RANGE!P559) | 2025 год | 2026 год |
| факт | план | | | | факт | план | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | | | | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа» | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **63092,51** | **77942,85** | **716748,09** | **812736,62** | **432353,22** |
| бюджет КГО | 39639,53 | 12148,99 | 88817,94 | 83411,92 | 52846,89 |
| бюджет ПК | 10752,98 | 0,00 | 129652,69 | 362217,83 | 104273,78 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 412791,60 | 348318,28 | 260684,44 |
| внебюджет | 12700,00 | 65793,86 | 85485,86 | 18788,58 | 14548,11 |
| 1.1 | Подпрограмма «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **28010,65** | **77052,85** | **707861,45** | **812146,62** | **431763,22** |
| бюджет КГО | 10104,58 | 11258,99 | 79931,31 | 82821,92 | 52256,89 |
| бюджет ПК | 5206,08 | 0,00 | 129652,69 | 362217,83 | 104273,78 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 412791,60 | 348318,28 | 260684,44 |
| внебюджет | 12700,00 | 65793,86 | 85485,86 | 18788,58 | 14548,11 |
| 1.1.1.1 | Основное мероприятие «Модернизация, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение в собственность объектов систем теплоснабжения» | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **9270,00** | **46546,41** | **70114,41** | **245332,98** | **2544,00** |
| бюджет КГО | 4770,00 | 2838,41 | 3138,41 | 15680,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 227919,98 | 0,00 |
| внебюджет | 0,00 | 43708,00 | 66976,00 | 1733,00 | 2544,00 |
| 1.1.1.1.1 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем теплоснабжения | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **270,00** | **2838,41** | **3138,41** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 270,00 | 2838,41 | 3138,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | разработанные ПИР, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010248020 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **270,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 270,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.2 | обеспечение тепловой энергией для нужд отопления, % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010248020 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | 0,00 | 2838,41 | 2838,41 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет КГО | 0,00 | 2838,41 | 2838,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Техническое перевооружение котельной с. Черная | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанные ПИР, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010248020 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **270,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 270,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | обеспечение тепловой энергией для нужд отопления, % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010248020 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **2838,41** | **2838,41** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 2838,41 | 2838,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем теплоснабжения (Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований) | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **9000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.1 | ввод в эксплуатацию муниципального объекта теплоснабжения, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КИО | 738 | 0502 | 10102SP180 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **9000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Приобретение единого недвижимого (теплового) комплекса д. Брагино | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод в эксплуатацию муниципального объекта теплоснабжения, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КИО | 738 | 0502 | 10102SP180 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **9000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем теплоснабжения (Плата концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Пермского края, предназначенная для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения) | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **43708,00** | **66976,00** | **71733,00** | **2544,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63000,00 | 0,00 |
| внебюджет | 0,00 | 43708,00 | 66976,00 | 1733,00 | 2544,00 |
| 1.1.1.1.3.1 | ввод в эксплуатацию муниципального объекта теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | АКГО | 733 | 0502 | 10102SЖ700 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **43708,00** | **66976,00** | **71733,00** | **2544,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63000,00 | 0,00 |
| внебюджет | 0,00 | 43708,00 | 66976,00 | 1733,00 | 2544,00 |
|  | в т.ч.: Реконструкция системы теплоснабжения и горячего водоснабжения п.Майский | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод в эксплуатацию муниципального объекта теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | АКГО | 733 | 0502 | 10102SЖ700 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **43708,00** | **66976,00** | **71733,00** | **2544,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63000,00 | 0,00 |
| внебюджет | 0,00 | 43708,00 | 66976,00 | 1733,00 | 2544,00 |
| 1.1.1.1.4 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем теплоснабжения (Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края) | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **173599,98** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8680,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164919,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.1 | ввод в эксплуатацию муниципального объекта теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 10102SЖ520 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **173599,98** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8680,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164919,98 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Строительство котельной и тепловых сетей п.Оверята | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод в эксплуатацию муниципального объекта теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 10102SЖ520 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **173599,98** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8680,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164919,98 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, приобретение в собственность объектов систем водоснабжения» | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **15048,15** | **6560,58** | **290236,70** | **163632,82** | **120,00** |
| бюджет КГО | 1642,08 | 6560,58 | 35667,84 | 18876,27 | 120,00 |
| бюджет ПК | 706,08 | 0,00 | 47402,57 | 37766,54 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 207166,29 | 106990,01 | 0,00 |
| внебюджет | 12700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем водоснабжения | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **13636,00** | **6560,58** | **13656,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 936,00 | 6560,58 | 13656,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет | 12700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.1 | обустроенная скважина, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **42,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.2 | разработанная ПСД, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **852,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **6560,58** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 6560,58 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.3 | пуско-наладочные работы, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **41,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.4 | откорректированная ПСД, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **3656,00** | **0,00** | 0,00 |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 3656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.5 | протяженность реконструированных сетей, км | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП КВ |  |  |  |  | **Всего, в т.ч.:** | **12700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| внебюджет | 12700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Ремонт системы водоснабжения и обустройство скважины с.Черная | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | обустроенная скважина, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **42,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | разработанная ПСД, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **852,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пуско-наладочные работы, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **41,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Реконструкция системы водоснабжения с. Мысы | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная ПСД, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **4560,98** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет КГО | 0,00 | 4560,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Реконструкция системы холодного водоснабжения мкр. Заводской г.Краснокамска | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная ПСД, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **4500,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения мкр. Дальний г.Краснокамска | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная ПСД, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **3000,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения д.Конец-Бор | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная ПСД, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **2500,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Обустройство водозаборов и реконструкция систем водоочистки | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная ПСД, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **1999,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 1999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г.Краснокамска Пермского края» 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения» | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | откорректированная ПСД, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348030 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **3656,00** | **0,00** | 0,00 |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 3656,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | протяженность реконструированных сетей, км | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП КВ |  |  |  |  | **Всего, в т.ч.:** | **12700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| внебюджет | 12700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.2 | Мониторинг подземных источников питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1.1.1.2.2.1 | количество объектов, по которым выполнен отбор проб питьевой воды, ед. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010348040 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1.1.1.2.3 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем водоснабжения (Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований) | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **1412,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3.1 | обустроенная скважина, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 10103SP180 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **1412,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Ремонт системы водоснабжения и обустройство скважины с.Черная | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | обустроенная скважина, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 10103SP180 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **1412,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем водоснабжения (Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры) | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **146183,55** | **148018,16** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 18272,94 | 18502,26 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 36545,89 | 37004,51 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 91364,72 | 92511,39 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4.1 | протяженность реконструированных сетей, км | 0 | 0 | 14,6 | 14,2 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010309605 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **142325,04** | **148018,16** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 17790,63 | 18502,26 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 35581,26 | 37004,51 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 88953,15 | 92511,39 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4.2 | обустроенный водозабор, ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010309605 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **3858,51** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 482,31 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 964,63 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 2411,57 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Реконструкция системы холодного водоснабжения мкр. Заводской г.Краснокамска | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированных сетей, км | 0 | 0 | 6,5 | 5,9 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010309605 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **67881,89** | **70597,27** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 8485,24 | 8824,65 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 16970,47 | 17649,29 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 42426,18 | 44123,33 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения мкр. Дальний г.Краснокамска | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированных сетей, км | 0 | 0 | 3,4 | 3,5 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010309605 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **32566,01** | **33868,65** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 4070,75 | 4233,58 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 8141,50 | 8467,16 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 20353,76 | 21167,91 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения д.Конец-Бор | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированных сетей, км | 0 | 0 | 4,7 | 4,8 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010309605 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **41877,14** | **43552,24** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 5234,64 | 5444,03 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 10469,29 | 10888,06 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 26173,21 | 27220,15 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Обустройство водозаборов и реконструкция систем водоочистки мкр.Восточный п.Оверята, с.Стряпунята, с.Черная, д.Новая Ивановка | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | обустроенный водозабор, ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010309605 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **3858,51** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 482,31 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 964,63 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0 | 2411,57 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2.5 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем водоснабжения (Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку) | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **123928,00** | **15494,66** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 2031,61 | 254,01 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 6094,82 | 762,03 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 115801,57 | 14478,62 | 0,00 |
| 1.1.1.2.5.1 | протяженность реконструированных сетей, км | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 10103L5763 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **123928,00** | **15494,66** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 2031,61 | 254,01 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 6094,82 | 762,03 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 115801,57 | 14478,62 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Реконструкция системы водоснабжения с. Мысы | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированных сетей, км | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 10103L5763 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **123928,00** | **15494,66** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 2031,61 | 254,01 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 6094,82 | 762,03 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 115801,57 | 14478,62 | 0,00 |
| 1.1.1.2.6 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем водоснабжения (Реализация программы "Комфортный край") | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **6349,14** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 1587,29 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 4761,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.6.1 | обустроенный водозабор, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 10103SP350 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | 0,00 | 0,00 | 2480,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 1860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.6.2 | объем выполнения работ по ремонту объектов водоснабжения, % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 10103SP350 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | 0,00 | 0,00 | 3869,14 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 967,29 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 2901,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Капитальный ремонт водозаборных сооружений с. Стряпунята | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | обустроенный водозабор, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 10103SP350 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | 0,00 | 0,00 | 2480,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 1860,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Капитальный ремонт водонапорных башен с. Черная | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | объем выполнения работ по ремонту объектов водоснабжения, % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 10103SP350 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | 0,00 | 0,00 | 3869,14 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 967,29 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 2901,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, приобретение в собственность объектов систем водоотведения» | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **1492,50** | **18045,86** | **347510,35** | **403180,82** | **429099,22** |
| бюджет КГО | 1492,50 | 0,00 | 41125,06 | 48265,66 | 52136,89 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 82250,12 | 96531,31 | 104273,78 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 205625,31 | 241328,28 | 260684,44 |
| внебюджет | 0,00 | 18045,86 | 18509,86 | 17055,58 | 12004,11 |
| 1.1.1.3.1 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем водоотведения | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **1492,50** | **18045,86** | **18509,86** | **17055,58** | **12004,11** |
| бюджет КГО | 1492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет | 0,00 | 18045,86 | 18509,86 | 17055,58 | 12004,11 |
| 1.1.1.3.1.1 | разработанные ПИР, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010448050 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **1492,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 1492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2 | протяженность реконструированных сетей, км | 0 | 0,69 | 0,645 | 1,042 | 2,325 | МУП КВ |  |  |  |  | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **18045,86** | **18509,86** | **17055,58** | **12004,11** |
| внебюджет | 0,00 | 18045,86 | 18509,86 | 17055,58 | 12004,11 |
|  | в т.ч.: Реконструкция системы водоотведения м-н «Центр» г.Краснокамск | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанные ПИР, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС | 733 | 0502 | 1010448050 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **1492,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 1492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Инвестиционная программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения г. Краснокамск Краснокамского городского округа Пермского края на 2023-2027 годы | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированных сетей, км | 0 | 0,69 | 0,645 | 1,042 | 2,325 | МУП КВ |  |  |  |  | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **18045,86** | **18509,86** | **17055,58** | **12004,11** |
| внебюджет | 0,00 | 18045,86 | 18509,86 | 17055,58 | 12004,11 |
| 1.1.1.3.2 | Проектирование, строительство (реконструкция, модернизация), капитальный ремонт (ремонт), приобретение в собственность объектов систем водоотведения (Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры) | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **329000,49** | **386125,24** | **417095,11** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 41125,06 | 48265,66 | 52136,89 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 82250,12 | 96531,31 | 104273,78 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 205625,31 | 241328,28 | 260684,44 |
| 1.1.1.3.2.1 | протяженность реконструированных сетей, км | 0 | 0 | 7,8 | 9,2 | 10 | УКС | 733 | 0502 | 1010409605 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **329000,49** | **386125,24** | **417095,11** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 41125,06 | 48265,66 | 52136,89 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 82250,12 | 96531,31 | 104273,78 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 205625,31 | 241328,28 | 260684,44 |
|  | в т.ч.: Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения г.Краснокамска | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированных сетей, км | 0 | 0 | 7,8 | 9,2 | 10 | УКС | 733 | 0502 | 1010409605 | 400 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **0,00** | **329000,49** | **386125,24** | **417095,11** |
| бюджет КГО | 0,00 | 0,00 | 41125,06 | 48265,66 | 52136,89 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 82250,12 | 96531,31 | 104273,78 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 205625,31 | 241328,28 | 260684,44 |
| 1.1.1.4 | Основное мероприятие «Научно-исследовательские работы в области развития систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **2200,00** | **5900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 2200,00 | 1860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет | 0,00 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1 | Разработка (актуализация) программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (ПКР) | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **1860,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 1860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1 | разработанная ПКР, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | АКГО | 733 | 0502 | 1010548150 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **0,00** | **1860,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 0,00 | 1860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2 | Разработка (актуализация) схем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **2200,00** | **4040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет | 0,00 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1 | разработанные (актуализированные) схемы, ед. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | АКГО, ООО НП, ПАО Тплюс | 733 | 0502 | 1010548160 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **2200,00** | **4040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет | 0,00 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **35081,86** | **890,00** | **8886,64** | **590,00** | **590,00** |
| бюджет КГО | 29534,96 | 890,00 | 8886,64 | 590,00 | 590,00 |
| бюджет ПК | 5546,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **34965,36** | **770,00** | **8766,64** | **470,00** | **470,00** |
| бюджет КГО | 29418,46 | 770,00 | 8766,64 | 470,00 | 470,00 |
| бюджет ПК | 5546,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1 | Текущий ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **246,68** | **270,00** | **270,00** | **270,00** | **270,00** |
| бюджет КГО | 246,68 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 1.2.1.1.1.1 | готовность объектов коммунальной инфраструктуры к ОЗП, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | **Всего, в т.ч.:** | **246,68** | **270,00** | **270,00** | **270,00** | **270,00** |
| УКС | 733 | 0502 | 1020148060 | 200 | бюджет КГО | 33,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КИО | 738 | 0502 | 1020148060 | 200 | 212,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АКГО | 733 | 0502 | 1020148060 | 200 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 1.2.1.1.2 | Ремонт и содержание бесхозяйных инженерных сетей | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **63,28** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| бюджет КГО | 63,28 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.2.1.1.2.1 | содержание бесхозяйных инженерных сетей, ликвидация аварийных ситуаций, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | **Всего, в т.ч.:** | **63,28** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| УКС | 733 | 0502 | 1020148070 | 200 | бюджет КГО | 63,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АКГО | 733 | 0502 | 1020148070 | 200 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат в связи с производством коммунальных услуг | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **26980,70** | **0,00** | **8296,64** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 26980,70 | 0,00 | 8296,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.3.1 | подготовка объектов к ОЗП в установленные сроки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КИО | 738 | 0502 | 1020148080 | 800 | **Всего, в т.ч.:** | **26980,70** | **0,00** | **8296,64** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 26980,70 | 0,00 | 8296,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.4 | Приобретение специализированной машины для выполнения работ по ликвидации последствий аварий коммунальных сетей (Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований) | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **3783,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 1891,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 1891,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.4.1 | приобретение спец.техники для ликвидации аварийных ситуаций, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КИО | 738 | 0502 | 10201SP180 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **3783,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 1891,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 1891,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.5 | Мероприятия по обеспечению подготовки систем теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду (Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края) | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **3891,30** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 236,10 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 3655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.5.1 | готовность систем теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | КИО | 738 | 0502 | 10201SЖ520 | 800 | **Всего, в т.ч.:** | **3061,30** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 153,10 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 2908,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | АКГО | 733 | 0502 | 10201SЖ520 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **830,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет КГО | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт объектов жилищного фонда" | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **116,50** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** |
| бюджет КГО | 116,50 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1.2.1.2.1 | Подготовка жилых домов, не выбравших способ управления, к отопительному периоду, установка адресных указателей | | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.:** | **116,50** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** |
| бюджет КГО | 116,50 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1.2.1.2.1.1 | готовность жилищного фонда к ОЗП, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 733 | 0501 | 1020248090 | 200 | **Всего, в т.ч.:** | **116,50** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** |
| УКС | бюджет КГО | 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АКГО | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

ТАБЛИЦА показателей конечного результата  
муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя | Значения показателей конечного результата (ПКР) | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| факт | план | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Цель. Повышения качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг | | | | | |
|  | снижение доли ветхих сетей (по сравнению с предыдущим периодом), % | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 10,8 | 2,0 |
| 1.1 | Подпрограмма «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей Краснокамского городского округа | | | | | |
|  | количество модернизированных систем теплоснабжения, ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|  | количество разработанных проектов, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Задача. Строительство (реконструкция), ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. | | | | | |
|  | протяженность построенных и реконструированных (отремонтированных) сетей, км. | 0,7 | 0,69 | 23,045 | 35,442 | 12,325 |
|  | количество модернизированных систем, ед. | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
|  | количество разработанных проектов, ед. | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | | | | | |
|  | количество разработанных (актуализированных) схем, ПКР, паспортов, ед. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цель. Обеспечение нормативного состояния объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | | | | | |
|  | готовность муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному периоду, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» | | | | | |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры | | | | | |
|  | доля выполнения запланированных ремонтно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, ликвидации аварийных ситуаций, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение содержания и текущего ремонта объектов жилищного фонда | | | | | |
|  | доля выполнения запланированных ремонтно-восстановительных работ на жилищном фонде, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей конечного результата (ПКР),  ед. изм. | НПА, опреде-ляющий методику расчета ПКР | Расчет показателей конечного результата (ПКР) | | Исходные данные  для расчета значений (показателей конечного результата) ПКР | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | снижение доли ветхих сетей (по сравнению с предыдущим периодом), % | - | Ксниж.протяж. = Q ремонт. / Qобщ.x 100% | Ксниж.протяж. – темп снижения доли сетей, находящихся в ненормативном состоянии  Q ремонт –протяженность сетей, приведенных в нормативное состояние Q общ. – общая протяженность сетей, находящихся в муниципальной собственности | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию, КС-2, КС-3) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 2 | количество модернизированных систем теплоснабжения, ед. | - | - | рассчитывается как общее количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения  (Показатель определяется суммарно за год) | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 3 | протяженность построенных и реконструированных (отремонтированных) сетей, ед. | - | - | протяженность построенных и реконструированных (отремонтированных) сетей в текущем году (Показатель определяется суммарно за год) | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 4 | количество модернизированных систем, ед. | - | - | рассчитывается как общее количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения  (показатель определяется суммарно за год) | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 5 | количество разработанных (актуализированных) схем, ПКР, паспортов, ед. | - | - | рассчитывается как общее количество разработанных документов (показатель определяется суммарно за год) | отчетная документация (акт приема-передачи) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 6 | готовность муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному периоду, % | - | - | подготовка документов для получения паспорта готовности объектов КГО к ОЗП | акты готовности объектов КГО к эксплуатации к ОЗП | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 7 | доля выполнения запланированных ремонтно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, ликвидации аварийных ситуаций, % | - | Доки = Коки / Кзаяв x 100% | Доки – доля объектов коммунальной инфраструктуры, в которых выполнены ремонтные работы, от запланированных к ремонту;  Коки – количество объектов коммунальной инфраструктуры, в которых выполнен ремонт;  Кзаяв. - количество объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных на ремонт | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию, КС-2, КС-3) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 8 | доля выполнения запланированных ремонтно-восстановительных работ на жилищном фонде, % | - | Дмкд = Кмкд / Кзаяв x 100% | Дмкд - доля МКД, в которых выполнены ремонтные работы, от запланированных к ремонту;  Кмкд - количество МКД, в которых выполнен ремонт;  Кзаяв. - количество МКД, запланированных на ремонт | отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 9 | количество разработанных проектов, ед. | - | - | рассчитывается как общее количество разработанных документов (показатель определяется суммарно за год) | отчетная документация (акт приема-передачи) | анализ документов и форм отчетности | ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |

### ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

по подпрограмме «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа»

1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| *1* | *2* | *3* | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | п.Оверята Краснокамского городского округа | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4.1 Мероприятие «Строительство котельной и тепловых сетей п.Оверята» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | строительство единой муниципальной газовой котельной для микрорайонов ЖБК и Центр п.Оверята и реконструкция тепловых сетей | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | БМК мощностью 10,9 МВт, тепловая сеть протяженностью 1,6985 км. | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2020, 2025 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2025 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 1 квартал 2026 года | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта в ценах 2 квартала 2021 г. – 165965,56 тыс.руб., с учетом применения прогнозного индекса-дефлятора стоимость строительства объекта в ценах 2025 года составит 173599,98 тыс.руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | Разработка ПСД:  2020 г. – 415,7 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 159,9 тыс.руб., бюджет ПК – 255,8 тыс.руб.;  2021 г. – 2781,8 тыс.руб., в т.ч. бюджет ПК - 2781,8 тыс.руб.  СМР:  2025 – 173599,98 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 8680,0 тыс.руб., бюджет ПК – 164919,98 тыс.руб.  Планируется к реализации в рамках Порядка, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 29.04.2019 № 318-п | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | | 2020-2021 |
| ввод в эксплуатацию муниципального объекта теплоснабжения | ед. | 1 | | 2025 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Проект Шифр: 022-20  Положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-1-3-053978-2021 от 20.09.2021 | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 №2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 1 квартал 2025 | |
| заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | | 1 квартал 2025 | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2-4 кварталы 2025 | |
| приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность | | 1 квартал 2026 | |
| ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности | | 3 квартал 2026 | |

2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| *1* | *2* | *3* | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | п.Майский Краснокамского городского округа | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3.1 Мероприятие «Реконструкция системы теплоснабжения и горячего водоснабжения п.Майский» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | строительство новых источников теплоснабжения (двух блочных модульных котельных) в связи с выводом из эксплуатации котельной АО «Пермский свинокомплекс» | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | БМК мощностью 15,9071 Гкал/час;  БМК мощностью 1,462 Гкал/час | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2023-2024 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2023-2024 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | Стоимость объектов, определенная Концессионным соглашением от 06.04.2023 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения Краснокамского городского округа, составляет 110684,0 тыс.руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 110684,0 тыс.руб., в т.ч.:  2023 – 43708 тыс.руб., ПАО «Т Плюс»  2024 – 66976 тыс.руб., ПАО «Т Плюс»  2025 – 70000тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО- 7000 тыс.руб., бюджет ПК – 63000 тыс.руб. (возмещение платы концедента).  Возмещение платы концедента будет реализовано в рамках Порядка, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 04.08.2021 № 563-п | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| ввод в эксплуатацию муниципального объекта теплоснабжения | ед. | 2 | | 2024 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | ПСД разрабатывается концессионером в 2023-2024 гг. | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 №2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 4 квартал 2023 – 3 квартал 2024 | |
| приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность | | 3 квартал 2024 | |
| ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности | | 4 квартал 2024 | |

3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Приобретение единого недвижимого (теплового) комплекса д. Брагино | | |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность единого недвижимого (теплового) комплекса | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2.1. Мероприятие «Приобретение единого недвижимого (теплового) комплекса д. Брагино» | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Обеспечение тепловой энергией для нужд отопления 5 МКД д.Брагино. | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 0,4 МВт | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2021-2022 годы | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности | 2021-2022 годы | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | 9000,0 | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2022 год – 9000,0 в т.ч.  бюджет Краснокамского городского округа – 4500,0,  бюджет Пермского края – 4500,0  Реализовано в рамках Порядка, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| ед. | 1 | 2022 |
| Наименование ожидаемого конечного результата | Количество модернизированных систем теплоснабжения | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Приобретение готового объекта коммунальной инфраструктуры. Для обоснования начальной максимальной цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений. | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 20.08.2020 № 2 | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 3 квартал 2021 г. |
| заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | | 3 квартал 2021 г. |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 3 квартал 2021 г. –  2 квартал 2022 г. |
| ввод объекта в эксплуатацию | | 3 квартал 2022 г. |

4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| *1* | *2* | *3* | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Котельная с.Черная Краснокамского городского округа Пермского края | | | |
| 2 | Направление инвестирования | Техническое перевооружение | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2, Мероприятие «Техническое перевооружение котельной с. Черная» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Повышение качества и надежности предоставления населению с.Черная услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | Котел мощностью 1,25 МВт | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2022-2024 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2023-2024 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | Объект является муниципальной собственностью | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | ПСД:  2022 – 270,0 тыс.руб.;  2024 – 300,0 тыс.руб.  СМР:  2023 - 2838,41 тыс.руб.;  2024 - 2838,41 тыс.руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | ПСД:  2022 – 270,0 тыс.руб., бюджет КГО;  2024 – 300,0 тыс.руб. , бюджет КГО;  СМР:  2023 - 2838,41 тыс.руб., бюджет КГО;  2024 - 2838,41 тыс.руб., бюджет КГО | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанные ПИР | ед. | 2 | | 2022, 2024 |
| обеспечение тепловой энергией для нужд отопления | % | 100 | | 2023, 2024 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Проект Шифр 214-КФ/2022 | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 №2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации | | 2022, 2024 | |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2023, 2024 | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2023, 2024 | |
| приемка строительно-монтажных работ | | 2023, 2024 | |
| ввод в эксплуатацию объекта после технического перевооружения | | 2023, 2024 | |

5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Насосная станция 3 подъема, наружные сети холодного водоснабжения г.Краснокамска Пермского края | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1.5 Мероприятие «Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г.Краснокамска Пермского края» 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Повышение качества и надежности предоставления населению г.Краснокамска услуги водоснабжения. | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 18,7 км (нарастающим итогом) | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2018-2022, 2024 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2018-2022 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | после окончания реконструкции объекта и корректировки ПСД | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | Сметная стоимость объектов капитального строительства составляет в текущем уровне цен 4 квартала 2013г. – 210 049,47тыс. руб. (Дести десять миллионов сорок девять тысяч четыреста семьдесят рублей);  - в том числе: СМР – 195 022 тыс. руб.  Оборудование – 4 000,8 тыс. руб.  Прочие затраты – 11 026.,64 тыс. руб.  в том числе НДС -18% - 32 041,44 тыс. руб. (Тридцать два миллиона сорок одна тысяча сорок четыре рубля) | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2018 г. – 37856,7 тыс.руб., в том числе:  бюджет КГО – 1080,0 тыс.руб.,  бюджет ПК - 26776,7 тыс.руб.,  внебюджет – 10000,0 тыс.руб.;  2019 г. – 50026,3 тыс.руб., в том числе:  бюджет КГО – 3205,0 тыс.руб.,  бюджет ПК – 26821,3 тыс.руб.  внебюджет – 20000,0 тыс.руб.;  2020 г. – 108898,9 тыс.руб., в том числе:  бюджет КГО – 3080,7 тыс.руб.,  бюджет ПК – 85433,5 тыс.руб.,  внебюджет – 20384,7 тыс.руб.;  2021 г. – 28017,9 тыс.руб., в том числе:  бюджет КГО – 199,9 тыс.руб.,  бюджет ПК – 14818,0 тыс.руб.,  внебюджет – 13000,0 тыс.руб.;  2022 г. – 12700,0 тыс.руб., в том числе:  внебюджет – 12700,0 тыс.руб.;  2024 – 3656,0 тыс.руб., бюджет КГО  В 2018-2022 гг. мероприятие реализовывалось в рамках Порядка, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 31.01.2018 № 39-п, и Инвестиционной программы МУП «Краснокамский водоканал». | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| протяженность реконструированных сетей | км | 18,7 | | 2018-2022 |
| откорректированная ПСД | ед. | 1 | | 2024 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | «Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г.Краснокамска Пермского края 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения»», шифр 110-2010/3, 2013 год;  положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 59-1-6-0179-14 от 25.06.2014 | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 20.08.2020 № 2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| осуществление закупки (приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Краснокамского городского округа) | | 2018-2022 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | после корректировки ПСД, 2024 | |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | после корректировки ПСД, 2024 | |

6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Централизованная система холодного водоснабжения с.Мысы Краснокамского городского округа | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.5.1 Мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения с. Мысы» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Повышение качества и надежности предоставления населению с. Мысы услуги водоснабжения. | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 11 км | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2022-2025 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2024-2025 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | после окончания реконструкции объекта | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. | 139422,66 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2023 - 4560,98 тыс.руб., бюджет КГО;  2024 – 123928,00 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 2031,61 тыс.руб., бюджет ПК – 6094,82 тыс.руб., бюджет РФ – 115801,57 тыс.руб.;  2025 – 15495,66 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 254,01 тыс.руб., бюджет ПК – 762,03 тыс.руб., бюджет РФ – 14478,62 тыс.руб.  Планируется к реализации в рамках Комплексного развития сельских территорий | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | | 2023 |
| протяженность реконструированных сетей | км | 11 | | 2024-2025 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Проект Шифр 12А.ГП | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 № 2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации | | 2022-2023 | |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2024 | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2024-2025 | |
| приемка строительно-монтажных работ | | 2025 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | 2025 | |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | 2025-2026 | |

7.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Централизованная система холодного водоснабжения мкр. Заводской г.Краснокамска | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.4.2 Мероприятие «Реконструкция системы холодного водоснабжения мкр. Заводской г.Краснокамска» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Повышение качества и надежности предоставления населению мкр. Заводской г.Краснокамска услуги водоснабжения. | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 12,4 км | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2024-2025 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2024-2025 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2026 | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс.руб. | Сметная стоимость будет определена по итогам разработки проектной документации | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2024 – 4500,0 тыс.руб., бюджет КГО;  2025 – 67881,89 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 8485,24тыс.руб., бюджет ПК – 16970,47тыс.руб., бюджет РФ – 42426,18тыс.руб.;  2026 – 70597,27 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 8824,65тыс.руб., бюджет ПК – 17649,29тыс.руб., бюджет РФ – 44123,33тыс.руб.;  Планируется к реализации в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 20.04.2023 № 300-п | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | | 2024 |
| протяженность реконструированных сетей | км | 12,4 | | 2025 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разработка ПСД планируется в 2024 году | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 № 2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации | | 2024 | |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2025 | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2025 | |
| приемка строительно-монтажных работ | | 2025 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | 2025 | |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | 2025-2026 | |

8.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | Централизованная система холодного водоснабжения мкр. Дальний г.Краснокамска | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.4.2 Мероприятие «Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения мкр. Дальний г.Краснокамска» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Повышение качества и надежности предоставления населению мкр. Дальний г.Краснокамска услуги водоснабжения. | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 6,9 км | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2024-2025 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2024-2025 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025-2026 | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс.руб. | Сметная стоимость будет определена по итогам разработки проектной документации | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2024 – ПСД 3000,0 тыс.руб., бюджет КГО;  СМР 32566,01 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 4070,75тыс.руб., бюджет ПК – 8141,5тыс.руб., бюджет РФ – 20353,76тыс.руб.;  2025 – 33868,65 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 4233,58тыс.руб., бюджет ПК – 8467,16тыс.руб., бюджет РФ – 21167,91тыс.руб.;  Планируется к реализации в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 20.04.2023 № 300-п | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | | 2024 |
| протяженность реконструированных сетей | км | 6,9 | | 2025 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разработка ПСД планируется в 2024 году | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 №2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации | | 2024 | |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2025 | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2025 | |
| приемка строительно-монтажных работ | | 2025 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | 2025 | |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | 2025-2026 | |

9.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | д. Конец-Бор Краснокамского городского округа | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.4.2 Мероприятие «Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения д.Конец-Бор» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Обеспечение населения д. Конец-Бор Краснокамского городского округа услугой водоснабжения. | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 9,5 км | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2024-2025 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2024-2025 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025-2026 | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс.руб. | Сметная стоимость будет определена по итогам разработки проектной документации | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2024 – ПСД 2500,0 тыс.руб., бюджет КГО;  СМР 41877,14 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 5234,64тыс.руб., бюджет ПК – 10469,29тыс.руб., бюджет РФ – 26173,21тыс.руб.;  2025 – 43552,24тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 5444,03тыс.руб., бюджет ПК – 10888,06тыс.руб., бюджет РФ – 27220,15тыс.руб.  Планируется к реализации в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 20.04.2023 № 300-п | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | | 2024 |
| протяженность построенных сетей | км | 9,5 | | 2025 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разработка ПСД планируется в 2024 году | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 № 2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации | | 2024 | |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2025 | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2025 | |
| приемка строительно-монтажных работ | | 2025 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | 2025 | |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | 2025-2026 | |

10.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | скважины мкр.Восточный п.Оверята, с.Стряпунята, с.Черная, д.Новая Ивановка Краснокамского городского округа | | | |
| 2 | Направление инвестирования | капитальный ремонт, устройство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.4.2 Мероприятие «Обустройство водозаборов и реконструкция систем водоочистки» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Получение санитарно-эпидемиологического заключения водных объектов (скважин) | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | водозабор – 4 ед. | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2023-2024 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2024 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс.руб. | предварительная стоимость - 3858,51 тыс.руб., уточненная – по итогам разработки проектной документации | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2023 – 1999,6 тыс.руб., бюджет КГО;  2024 – 3858,51 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 482,31тыс.руб., бюджет ПК – 964,63тыс.руб., бюджет РФ – 2411,57тыс.руб.  Планируется к реализации в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 20.04.2023 № 300-п | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 4 | | 2025 |
| обустроенный водозабор | ед. | 4 | | 2026 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разработка ПСД планируется в 2025 году | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 № 2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации | | 2025 | |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2026 | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2026 | |
| приемка строительно-монтажных работ | | 2026 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | 2026 | |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | 2026-2027 | |

11.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | скважины с. Стряпунята Краснокамского городского округа | | | |
| 2 | Направление инвестирования | капитальный ремонт | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.6.2 Мероприятие «Капитальный ремонт водозаборных сооружений с.Стряпунята» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Получение санитарно-эпидемиологического заключения водных объектов (скважин) | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | водозабор – 1 ед. | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2023-2024 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2024 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | не требуется, право муниципальной собственности зарегистрировано | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс.руб. | предварительная стоимость – 2480,0 тыс.руб., уточненная – по итогам разработки проектной документации | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2023 – стоимость разработки ПСД уточняется, бюджет КГО;  2024 – 2480,0 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 620,0тыс.руб., бюджет ПК – 1860,0 тыс.руб.,  Планируется к реализации в рамках Постановление Правительства Пермского края от 13.01.2023 № 17-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию программы «Комфортный край» | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | | 2023 |
| обустроенный водозабор | ед. | 1 | | 2024 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разработка ПСД планируется в 2023 году (экспертиза достоверности сметной стоимости в 1 квартале 2024) | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 № 2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации | | 2023-2024 | |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2024 | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2024 | |
| приемка строительно-монтажных работ | | 2024 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | 2024 | |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | - | |

12.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | водонапорные башни с. Черная Краснокамского городского округа | | | |
| 2 | Направление инвестирования | капитальный ремонт | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.6.2 Мероприятие «Капитальный ремонт водонапорных башен с. Черная» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Получение санитарно-эпидемиологического заключения водных объектов | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | водонапорные башни – 2 ед. | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2023-2024 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2024 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | не требуется, право муниципальной собственности зарегистрировано | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс.руб. | предварительная стоимость – 3869,14 тыс.руб., уточненная – по итогам разработки проектной документации | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2023 – стоимость разработки ПСД уточняется, бюджет КГО;  2024 – 3869,14 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 967,29тыс.руб., бюджет ПК – 2901,86 тыс.руб.,  Планируется к реализации в рамках Постановление Правительства Пермского края от 13.01.2023 № 17-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию программы «Комфортный край» | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | | 2023 |
| объем выполнения работ по ремонту объектов водоснабжения | % | 100 | | 2024 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разработка ПСД планируется в 2023 году (экспертиза достоверности сметной стоимости в 1 квартале 2024) | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 № 2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации | | 2023-2024 | |
| осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2024 | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2024 | |
| приемка строительно-монтажных работ | | 2024 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | 2024 | |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | - | |

13.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес) | централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения г. Краснокамска Краснокамского городского округа | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.2.2 Мероприятие «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения г.Краснокамска» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства | | | |
| 5 | Исполнитель программы | Управление развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Повышение качества и надежности предоставления населению г.Краснокамска услуг водоснабжения и водоотведения. | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности | 27 км | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности | 2023-2026 | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2024-2026 | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024-2027 | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс.руб. | предварительная стоимость – 1132220,84 тыс.руб., уточненная – по итогам разработки проектной документации | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. | 2024 – 329000,49 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 411125,06тыс.руб., бюджет ПК – 82250,12тыс.руб., бюджет РФ – 205625,31тыс.руб.,  2025 – 386125,24тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 48265,66тыс.руб., бюджет ПК – 96531,31тыс.руб., бюджет РФ – 241328,28тыс.руб.,  2026 – 417095,11 тыс.руб., в т.ч. бюджет КГО – 52136,89тыс.руб., бюджет ПК – 52136,89104273,78тыс.руб., бюджет РФ – 260684,44тыс.руб.,  Планируется к реализации в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 20.04.2023 № 300-п | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | | 2024 |
| протяженность реконструированных сетей | ед. | 27 | | 2024-2026 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разработка ПСД планируется в 2023-2024 гг. за счет ООО «НОВОГОР-Прикамье» | | | |
| 16 | Протокол Коллегии | от 15.06.2023 № 2 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации | | 2023-2024 | |
| осуществление муниципальной закупки на выполнение строительно-монтажных работ | | 2024 | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2024-2026 | |
| приемка строительно-монтажных работ | | 2024-2026 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | 2026 | |
| срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | 2026-2027 | |